温都水城生态餐厅东侧河道网架及北侧连廊拆除工程“6·3”一般生产安全事故

安全现状评估报告

北京市科学技术研究院

城市安全与环境科学研究所

2025年9月

目 录

一、目的依据	1

二、工作范围和方式	1

（一）资料查阅	1

三、安全现状评估	2

（一）现行安全管理制度制定及落实情况评估	2

四、安全现状评估结论与建议	16

（一）评估结论	16

（二）工作提升建议	16

一、目的依据

为充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工作的促进作用，督促落实生产经营单位的安全生产主体责任，防范和减少事故发生，保障人民群众生命财产安全，依据《北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》等文件要求，开展温都水城生态餐厅东侧河道网架及北侧连廊拆除工程“6·3”一般生产安全事故安全现状评估工作。

二、工作范围和方式

1.本次现场评估的对象是北京宏盛绿佳园林绿化工程有限公司（以下简称：宏盛绿佳公司）。

2.经核实，事发现场已拆除。宏盛绿佳公司表示，自事故发生后，主要开展道路清扫保洁、绿化养护、生活垃圾清运等作业活动，暂无建筑施工作业活动。本次评估范围为宏盛绿佳公司提供的内业资料。

3.本次现场评估工作主要采取了资料核查、查阅文件、座谈问询、专业评估等内业评估方式。

（一）资料查阅

宏盛绿佳公司提供了整改落实情况说明、安全生产规章制度及操作规程、生产安全事故应急救援预案、安全生产责任书、安全管理人员任命书及安全培训记录、劳保用品发放记录、工伤保险/意外险信息及保单、隐患排查记录等其他可以证明开展事故整改和防范措施的相关资料。评估组按照安全生产法律法规和《事故调查报告》中的事故间接原因、整改防范措施，对上述资料进行查阅。宏盛绿佳公司的整改措施具体落实情况包括加强安全教育培训，增强全员安全意识和操作技能，保证从业人员具备必要的安全生产知识，杜绝“三违”行为发生；完善安全操作规程，确保作业过程规范有序；在发包生产经营项目时要严格审核生产经营单位的相应资质；严格落实企业安全生产主体责任，制定并落实安全生产教育培训制度，确保劳务作业人员了解作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范措施；持续开展事故隐患排查治理工作，及时发现并消除生产经营过程中的事故隐患；对施工单位特种作业人员的相应资格进行审核，确保特种作业人员持证上岗，坚决杜绝类似事故再次发生。

三、安全现状评估

（一）现行安全管理制度制定及落实情况评估

- 宏盛绿佳公司

评估组对宏盛绿佳公司提供的制度文件、台账、记录等资料进行了评估，该单位现行安全管理制度基本符合《中华人民共和国安全生产法》相关规定，但具体落实工作还需按照安全生产相关法律法规进一步提升，详见下表。

表1 宏盛绿佳公司安全管理制度制定及落实情况评估表

| 序号 | 评估项目 | 评估依据 | 评估情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条 | 宏盛绿佳公司提供了安全生产规章制度及操作规程、安全生产责任书、安全管理人员任命书等文件，表明该企业基本落实了相关要求。 |
|  | 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 | 宏盛绿佳公司提供了安全生产责任书，表明该企业基本落实了相关要求。 |
|  | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 | 宏盛绿佳公司未提供具体的安全资金投入清单，但提供了劳保用品发放记录和工伤保险单等。 |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 | 宏盛绿佳公司提供了安全生产管理人员任命书，表明该企业基本落实了相关要求。 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责： （一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； （二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； （三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； （四）组织或者参与本单位应急救援演练； （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； （六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； （七）督促落实本单位安全生产整改措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 | 宏盛绿佳公司提供了安全生产规章制度及操作规程、安全生产责任书、生产安全事故应急救援预案及演练记录、安全培训记录、劳保用品发放记录、隐患排查登记表等文件，但未见安全培训计划、专项风险隐患排查机制等。 |
|  | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 | 宏盛绿佳公司提供了安全生产规章制度及操作规程、安全生产责任书、生产安全事故应急救援预案及安全培训记录、劳保用品发放记录、隐患排查登记表等文件，但未见安全培训计划、档案及考核结果等。 |
|  | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 | 宏盛绿佳公司提供了特种作业人员管理制度。 |
|  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 | 宏盛绿佳公司目前从事作业为绿化保洁等，暂不涉及相关要求。 |
|  | 生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 | 宏盛绿佳公司目前从事作业为绿化保洁等，暂不涉及相关要求。 |
|  | 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 | 宏盛绿佳公司提供了隐患排查登记表等文件，但未见风险评估专项制度及公示信息。 |
|  | 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 | 宏盛绿佳公司未单独制定动火等危险作业制度，目前暂不涉及相关业务。 |
|  | 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 | 宏盛绿佳公司提供了安全生产规章制度及操作规程、安全生产责任书、生产安全事故应急救援预案及安全培训记录等文件，表明该企业基本落实了相关要求。 |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 | 宏盛绿佳公司提供了劳动用品发放记录、培训记录等文件，表明该企业基本落实了相关要求。 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条 | 宏盛绿佳公司提供了安全生产规章制度及操作规程、隐患排查登记表等文件，表明该企业基本落实了相关要求。 |
|  | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十七条 | 宏盛绿佳公司提供了培训记录、劳保用品发放记录，但未提供具体的安全资金投入清单。 |
|  | 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 | 宏盛绿佳公司提供了安全生产规章制度、各级安全生产责任制及相关方合同中约定了具体安全责任条款，表明该企业基本落实了相关要求。 |
|  | 生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十条 | 宏盛绿佳公司提供了生产安全事故应急预案，表明该企业基本落实了相关要求。 |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十一条 | 宏盛绿佳公司提供了工伤保险缴费记录和意外险保单，表明该企业基本落实了相关要求。 |
|  | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 | 宏盛绿佳公司提供了生产安全事故应急预案及演练记录，表明该企业基本落实了相关要求。 |
|  | 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条 | 宏盛绿佳公司提供了生产安全事故应急预案，表明该企业基本落实了相关要求。 |
|  | 其他事故的跟踪情况 | 宏盛绿佳公司，自“6·3”事故发生后，截至本报告提交时间，该企业暂未有其他一般生产安全事故发生。 |  |

按照法律法规要求对企业提供材料进行评估，发现问题如下：

【资料问题1】：

《中华人民共和国安全生产法》第二十三条要求，安全措施费用专项支出。目前宏盛绿佳公司提供了劳保用品发放记录和工伤保险单等文件、记录，其他安全支出未统一列明。

【建议措施1】：

《北京市安全生产条例》第十八条规定，生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人应当保证安全生产所必需的资金投入，并专项用于安全生产事项。安全生产费用具体事项包括：（1）安全技术措施工程建设；（2）安全设备、设施的更新和维护；（3）安全生产宣传、教育和培训；（4）劳动防护用品配备；（5）重大危险源监控；（6）安全风险评估和隐患排查治理；（7）生产安全事故应急救援演练；（8）应急救援队伍建设或者救援服务；（9）其他保障安全生产的事项等。

企业应建立安全生产费用管理台账，列明各项费用支出明细，纳入工作档案中，务必确保专款专用。

【资料问题2】：

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条，生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。目前，仅提供了安全生产规章制度及操作规程、隐患排查登记表等文件，未见风险分级管控制度。

【建议措施2】：

应从公司层面完善相关规定。按照安全生产有关法律法规要求，针对本企业类型和特点，全面开展安全风险辨识，辨识设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险；根据风险评估的结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控，要通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的；建立完善安全风险公告制度，并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。

【资料问题3】：

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，并按照规定建立培训档案等。目前，仅提供了安全生产规章制度及操作规程、培训记录等文件，未见培训计划、考核结果等。

【建议措施3】：

安全生产培训是把“事后整改”转化为“事前预防”的有效手段，可以通过学习实践降低事故概率，是尽职履责的必要途径。生产经营单位的主要负责人组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；安全生产管理机构以及安全生产管理人员组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

四、安全现状评估结论与建议

（一）评估结论

评估组按照安全生产法律法规和《事故调查报告》中的事故间接原因、整改防范措施，对上述材料进行评估，结合专家意见和企业整改工作情况，最终认为宏盛绿佳公司现行制度和管理措施基本符合《中华人民共和国安全生产法》相关规定。

（二）工作提升建议

根据本次评估过程及结论，事故单位应针对安全现状评估中发现的问题积极改进落实，履行安全生产主体责任，加强安全生产管理，提高安全生产水平，并对未履行安全生产主体责任导致的后果负责。

此外，评估组还对涉及此类作业活动的相关单位的安全工作未来提升方向，提出以下安全工作建议措施（不局限于本次事故）：

- 做好作业风险的教育培训

施工行业最常见的事故原因之一是作业人员违反施工方案，冒险作业、不佩戴劳动防护用品等，导致此类不安全行为的因素，有的是劳动从业人员自身素质水平，还有很大一部分是风险告知的培训不到位。

建议所有生产经营单位、施工单位分析每个岗位的设备设施、特殊作业等危险因素，结合岗位操作规程，逐步辨识重点岗位存在的风险及可能造成的后果，并提出管控措施。

针对有固定场所的单位，要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施，应急措施及报告方式等内容；针对外出派遣的作业活动，应在风险分析的基础上，制定应急处置卡对危险源紧急处置措施进行说明，包括信息报告、主要处置措施以及需要使用的应急物资，明确责任分工，落实具体措施，要求简明、易懂、实用，以便于随时作业人员和监督人员随时学习和培训。

- 加强安全档案建设

为自行评估安全生产责任的具体落实情况，企业可通过安全档案的建立和应用来展现，对照安全生产法律法规整理安全工作档案，妥善保存各项工作记录，包括培训记录、演练记录、劳动用品购买清单、保险投保情况等。可以制定工作记录检查汇交制度，把“收集、借阅、更新、销毁”四个环节写进公司制度，明确谁产生、谁负责的工作要求，确保工作记录的及时性、准确性，保证工作情况可查询、可追溯，提升安全工作水平。