上海君赐废旧物资回收有限公司

“6.13”物体打击重伤事故调查报告

2020年8月21日区应急管理局接到市局12345办理单（沪应急电服【2020】907号），举报人周先生（联系方式1XXXXXXXXXX）反映：今年6月13日静安区嘉里中心南区商场B1/B2改造工程现场有工作人员在安排工作过程中被另一家单位的人出事故弄伤。受伤人员姓名为陈亚超，目前在医院接受治疗，已经瘫痪。肇事单位为上海君赐废旧物资回收有限公司，伤者所属单位为北京时达利建筑装饰工程有限公司。

区应急管理局接报后，立即派员赶赴现场调查核实，并积极和当事人沟通了解情况。由于事发时间较早、信访核查存在一定难度，至10月下旬区应急管理局基本核实确认该举报件举报内容完全属实。根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，区应急管理局会同区公安分局、区建管委、区总工会等部门于10月27日组成上海君赐废旧物资回收公司“6.13”物体打击重伤事故调查组，同时邀请区纪委监委派员参加，依法对事故开展全面调查。事故调查组通过现场勘查、调查询问、调取书证和视频影像等方式，查清了事故发生地经过和事故原因，明确事故性质，认定事故责任则，提出了对事故责任者的处理建议以及事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、相关单位基本情况

北京时达利建筑装饰工程有限公司（以下简称时达利公司），法定代表人张勇，注册地址为北京市朝阳区广渠路21号北京金海国际综合楼2号楼3层310号，注册资本人民币2180万元，成立时间1996年7月15日，公司类型有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：专业承包；室内装饰工程设计；电脑图文设计；工程勘查设计；经济贸易咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售建材。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 建筑装修装饰工程专业承包一级资质 。

上海君赐废旧物资回收有限公司（以下简称君赐公司），法定代表人刘标，注册地址为上海市松江区九亭镇寅青路2号2幢-1 ，注册资本人民币100万元，成立时间2014年8月5日，公司类型有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围废旧物资回收（除生产性废旧金属收购、废弃电器电子产品回收）；五金交电、日用百货、金属材料、机电设备、一类医疗器械、电子产品、电线电缆、仪器仪表、家用电器、酒店用品、厨房设备、电动工具、制冷设备、建筑材料销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、工程承发包及伤者情况

上海吉祥房地产有限公司和时达利公司于2020年6月1日签订《上海静安嘉里商务中心南区商场B1/B2租区土建复原改造工程合同文件》，合同金额人民币555000元，预计开工时间2020年6月1日，时达利公司安排叶龙雨为项目负责人。

时达利公司和君赐公司于2020年6月10日签订《上海静安嘉里商务中心南区商场B1/B2精装修改造工程拆除工程合同》，工程造价人民币156000元，君赐公司安排刘标（联系方式1XXXXXXXXXX）为项目负责人。

陈亚超（男性，身份证号23262319XXXXXXXX19，户籍地址黑龙江省XX市XX镇XX村XX组XX号，联系方式1XXXXXXXXXX）。该人系时达利公司员工，主要在嘉里中心施工现场负责指挥协调君赐公司工人进行拆除施工。

三、事故发生及救援情况

2020年6月13日晚22时55分许，君赐公司拆除工人潘老夫（身份证号34122319XXXXXXXX19，联系方式1XXXXXXXXXX）在嘉里中心南区商场SB1-17B和SB1-17A交界处进行拆除作业。陈亚超在SB1-17B商铺位置向君赐公司工人潘刘杨和潘乾龙交代拆除施工注意事项，潘老夫在拽拉商铺门头挡板过程中连带拖下来另一侧直角装饰板，该装饰板随即砸中陈亚超，潘刘杨随即拨打120急救电话，救护车到场后将陈亚超送至华山医院救治。

目前，陈亚超在上海市养志康复医院脊髓损伤康复科治疗，主要伤势情况为外伤致双下肢功能伴二便功能障碍。

四、事故原因分析及责任认定情况

1、直接原因

陈亚超本人未佩戴安全防护用品，违规进入拆除作业危险区域，被拆除倒塌的装饰板砸中，造成伤害。

2、间接原因

时达利公司未落实施工单位安全生产主体责任，安排的项目负责人及现场管理人员均不具备建筑施工及安全生产相应资质，拆除作业过程中未对施工现场开展有效管理，未督促施工人员佩戴安全防护用品，未对施工人员开展安全三级培训教育。

君赐公司未落实施工单位安全生产主体责任，企业负责人及项目负责人均不具有建筑施工及安全生产相应资质，违规组织自然人进行拆除施工作业，未对施工人员开展安全三级培训教育。

3、事故性质

综上分析，上海君赐废旧物资回收有限公司“6.13”物体打击重伤事故是一起违规组织施工、现场安全管理混乱造成的生产安全责任事故。

五、事故处理意见

1、对责任人的责任认定及处理建议

陈亚超，时达利公司员工。未按规定佩戴安全防护用品的，违规进入拆除作业现场，对“6.13”物体打击重伤事故负有责任，鉴于其已受重伤，不予追究责任。

叶龙雨，时达利公司项目负责人。未切实履行项目负责人安全生产管理职责，对“6.13”物体打击重伤事故负有责任，建议由区应急管理局依法予以处理。

刘标，君赐公司法定代表人兼嘉里商务中心南区商场B1/B2精装修改造工程拆除工程项目负责人。未切实履行企业负责人安全生产管理职责，对“6.13”物体打击重伤事故负有责任，建议由区应急管理局依法予以处理。

2、对责任单位的责任认定及处理建议

时达利公司，未落实施工单位安全生产主体责任，安排的项目负责人及现场管理人员均不具备建筑施工及安全生产相应资质，拆除作业过程中未对施工现场开展有效管理，未督促施工人员佩戴安全防护用品，未对施工人员开展安全三级培训教育。时达利公司对“6.13”物体打击重伤事故负有责任，建议由区应急管理局依法予以处理。

君赐公司，未落实企业安全生产主体责任，企业负责人及项目负责人均不具有建筑施工及安全生产相应资质，违规组织自然人进行拆除施工作业，未对施工人员开展安全三级培训教育。君赐公司对“6.13”物体打击重伤事故负有责任，建议由区应急管理局依法予以处理。

六、事故防范及整改意见

时达利公司要深刻吸取“6.13”物体打击重伤事故的惨痛教训，认真学习《中华人民共和国安全生产法》，切实落实企业安全生产主体责任，加强对施工作业的现场管理，严格按照国家法律和行业规范进行施工作业，切实保障劳动者的生命安全，把安全生产工作真正落到实处。

君赐公司要深刻吸取“6.13”物体打击重伤事故的惨痛教训，认真学习《中华人民共和国安全生产法》，切实落实企业安全生产主体责任，避免类似事故的再次发生。

上海君赐废旧物资回收有限公司“6.13”物体打击重伤事故调查组

2020年12月10日

附件：调查组成员单位签字确认

| 调查组组长 |  | 静安区应急局 |
| --- | --- | --- |
| 调查组成员 |  | 静安区应急局 |
|  |  | 市公安局静安分局 |
|  |  | 静安区建管委 |
|  |  | 静安区总工会 |
|  |  | 静安区纪委监委 |