# 关于印发《江海区外海街道“9·3”一般房屋坍塌事故防范和整改措施落实情况的评估报告》通知

来源：江门市应急管理局　江门市应急管理局·生产安全事故调查报告

原文链接：http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmsyjglj/zwgk/zdlyxxgk/scaqsgdcbgxx/content/post_2950722.html

发布时间：2023-10-08　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

— 1 —

江海区外海街道“9·3”一般房屋坍塌事故

防范和整改措施落实情况评估报告

2022 年 9 月 3 日下午 15 时 30 分许，位于江门市江海区

外海街道麻园晚市麻二村上街里 28 号发生一起房屋坍塌事

故，直接经济损失 54.6072 万元

1

。根据《国务院安委会办公

室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办

法的通知》（安委办〔2021〕4 号）规定及省安委办有关要

求，市安委办在事故结案后组织原事故调查组各成员单位对

照事故调查报告提出的事故有关责任单位及人员责任追究

处理建议、事故防范和整改措施建议进行评估。经评估，江

海区已落实事故处理建议，聚焦事故暴露问题教训，狠抓落

实事故防范和整改措施，有效防范类似事故发生。现将相关

情况报告如下：

一、评估工作概况

2023 年 9 月 6 日，市安委办组织市应急管理、公安、住

建、城管、总工会、消防救援支队等部门组成评估工作组，

到江海区开展外海街道“9·3”一般房屋坍塌事故防范和整

改措施落实情况评估工作。专门听取了属地政府、外海街道

办事处及区城管、住建、应急管理局等部门单位相关工作情

况汇报，重点抽查了事发同类型单位，并通过查阅档案、审

1 直接经济损失包括：固定资产损失价值 37.8742 万元，流动资产损失价值 11.7 万元，清

理现场费用 5.033 万元。

— 2 —

查资料、座谈交流等方式，认真评估落实事故防范和整改措

施建议等情况，提出整改建议，抓好落实。

二、责任追究意见落实情况

（一）给予党纪政务处分和问责处理的单位及人员落实

情况。

1.江门市江海区外海供销社，已向江海区外海街道办事

处作出深刻书面检查。

2.江海区外海街道党工委、办事处，已向江海区委、区

政府作出深刻书面检查。

3.李月英，江门市江海区外海供销社副主任，已给予党

内警告处分。

4.陈庆健，江门市江海区外海供销社主任，已给予诫勉

处理。

（二）对涉事单位落实行政处罚情况。

江海区应急管理局已依法对江海区外海供销社处 35 万

元罚款。

三、事故防范和整改措施建议落实情况

（一）深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要

论述精神，深刻汲取湖南长沙“4·25”居民自建房倒塌事

故及外海麻园“9·3”房屋倒塌事故等典型事故教训，切实

提 高 政 治 站 位 ， 江 海 区 委 主 要 领 导 主 持 召 开 外 海 麻 园

“9·3”房屋倒塌事故复盘专题会，以问题为导向，结合安

全生产专项整治三年行动，立即部署开展使用三十年以上的

— 3 —

砖混结构房屋建筑专项排查整治，坚决防范类似事故发生；

同时，区委区政府多次组织召开安全生产工作会议，专题听

取自建房安全整治进展情况，对自建房安全工作再部署、再

强调、再落实，切实推进自建房安全整治工作走深走实。

（二）认真汲取事故教训，紧密结合本地区、本行业、

本领域实际，召开全市经营性自建房安全排查整治工作推进

会，成立专班，建立月通报、周调度工作机制，明确产权人

自查、镇（街）核查、县级检查、市级督查的工作责任体系，

完善细化自建房风险隐患排查整治清单，紧盯问题、综合施

策、强化整治，形成共同推进整治工作合力。江海区完善“一

把手”总负责、分管领导具体负责的排查整治工作机制，成

立督导组对各街道各相关部门进行督导，持续压紧行业部门

“三管三必须”工作责任，及时下发工作提醒函，强力推进

重点区域、重点单位和重点场所自建房屋违法建设集中整

治。强化网格“前哨”作用，积极发挥网格员“人熟地熟、

人脉广”优势，进一步健全常态化巡查、上门走访、政策宣

传、信息报告机制，持续更新完善自建房台账清单，指导、

督促房屋产权人和使用人落实房屋安全隐患排查治理主体

责任，加大投入，强化日常维护和必要性专业检查，着力构

建区、街道、村(社区)、房屋产权人等四级责任体系，进一

步筑牢房屋安全工作防线。

（三）按照“谁拥有谁负责、谁使用谁负责、谁主

管谁负责、谁审批谁负责”的原则，制定印发了《全市

经营性自建房安全整治百日行动实施方案》等工作文件，

— 4 —

聚焦使用三十年以上的砖混结构房屋建筑结构安全性、

经营安全性，重点排查城乡结合部、城中村、学校医院

市场周边、工业园区等区域，共组织全市 6 千多人参与

经营性自建房排查整治工作，累计排查经营性自建房约

6 万栋，逐一登记问题隐患，严格闭环销号管理。江海

区以网格化巡查为抓手，专门组织召开经营性自建房安

全隐患排查工作培训会，组建自建房安全专项整治专家

团队，积极收集、汇总工作过程中遇到的重点、难点问

题，强化业务指导及技术保障。积极推进信息技术与业

务深度融合，开展以自建房安全专项整治信息归集平台

图斑数量为基础的专项排查工作，加大自建房全生命周

期安全管理力度，进一步提升自建房安全隐患排查整治

质量。截至 2023 年 5 月，累计排查自建房 3.7 万栋，其

中经营性自建房 5500 多栋，委托第三方对 26 栋经营性

自建房进行检测鉴定，已全部落实加固维修、拆除、转

移人员、停止使用等风险管控措施，切实做到“危房不

进人、人不进危房”，彻底消除房屋安全隐患。

（四）强化三层以上及砖混结构、擅自加层、有裂

缝等容易造成群死群伤的房屋安全风险管控和隐患排查

治理力度，不断完善全市房屋安全基础信息数据库，组

织专业机构参与督查检查，对反映的难点及存在隐患问

题进行技术指导，做到一患一档、一患一方案、一患一

责任人，加大对违法建设房屋的清查力度，切实提高自

建房排查整治工作成效。督促产权人和使用人严格落实

— 5 —

房屋安全第一责任，定期开展安全检查和房屋安全鉴定，

制定整治方案，明确整治措施和时限，落实专人跟踪管

理。对存在结构倒塌风险、危及公共安全的，立即停用

并疏散房屋内和周边群众，封闭处置、现场排险，该拆

除的依法拆除；对存在设计施工缺陷、一时难以拆除的，

通过除险加固、限制用途等方式处理；对一般性隐患立

查立改，落实整改责任和管控措施。已依法拆除 15 栋，

停止使用 6 栋，及时消除隐患，确保人民群众生命财产

安全。同时，深化自建房市场主体住所登记改革，将房

屋安全鉴定合格证明作为自建房办理相关经营许可开展

经营活动的前提条件，强化源头管控，严防新增经营性

自建房安全隐患。

（五）不断加强房屋安全管理队伍建设，积极发动

组织网格员、党员、干部、群众等力量，进村入户向群

众发放宣传手册等宣传资料，普及自建房安全排查要点，

面对面讲解房屋安全法律法规、房屋结构、施工安全、

安全使用等安全常识内容，引导房屋产权人、使用人自

觉对自有房屋进行自查，发现问题及时有效处置。通过

微信公众号发布房屋安全提示短视频和典型案例，公开

发布房屋安全隐患举报热线，完善举报奖励机制，定期

通过主流媒体报道自建房排查整治工作信息，进一步扩

大宣传范围和效果，及时有效正面引导舆论，让自建房

安全常识深入广大群众内心，切实保障人民群众生命财

产安全。

— 6 —

四、工作建议

（一）坚持以问题为导向，扭转事故多发频发势头。

全市各级各有关部门要把学习贯彻习近平总书记关于

安全生产的重要论述和指示批示作为当前和今后的重要政

治任务，分析当前存在问题和面临的形势，举一反三，紧盯

道路交通、建筑施工、消防安全、工贸、危化品等事故突出

的重点行业领域，深入分析事故共性原因，持续采取措施加

大管控力度，切实把事故多发频发的势头压下来。安委办要

担起牵头抓总责任，强化督导督办，纳入年度责任制考核内

容，持续推动完善事故防控工作机制。

（二）深刻汲取事故教训，持续推进房屋隐患整治。

深刻吸取本次外海街道“9·3”一般房屋坍塌及湖南长

沙“4·29”居民自建房倒塌事故教训，按照“谁拥有谁负

责、谁使用谁负责、谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，

充分发挥各行业监管共同推进专项整治的合力作用，高压保

持对违法建设和违法违规审批房屋的打击力度，严格落实产

权人和使用人安全责任，对容易发生群死群伤事故的重点区

域、重点环节、重点部位进行全面安全风险分析辨识、评估

和隐患排查，组织专业力量开展安全鉴定，建立整治台账，

分类施策，实行销号管理，健全完善群众举报奖励机制，强

化事故预防措施，有效防范化解重大风险隐患，确保全市安

全生产形势稳定。

（三）全市加强普法宣传，推动全民提升安全意识。

进一步普及安全生产法律和安全知识，紧紧围绕“人人

— 7 —

讲安全、个个会应急”为主题，多角度、深层次开展系列特

色鲜明、内容丰富的宣传教育活动，引导广大群众不断提升

风险防范意识，切实把安全发展理念落实到经济社会发展的

全领域、全阶段、全过程。加强对各行业领域企业主要负责

人及安全员的安全培训，强化警示教育宣传，提高安全生产

意识和技能，共同营造浓厚的安全氛围。