# 天津河东天铁热轧板有限公司“3·1”一般高处坠落事故等6起事故防范和整改措施落实情况评估报告

来源：天津市河东区应急管理局　天津市河东区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.tjhd.gov.cn/zwgk/zfxxgk/zfxxgkqjjg/qyjglj/fdzdgknr58/zdmsxx58/aqsc58/202602/t20260205_7240182.html

发布时间：2026-02-05　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

1

宏康医院外檐装修“8·17”高处坠落一般事故

防范和整改措施落实情况评估报告

2022 年 8 月 17 日 17 时 45 分左右，河东区凤凰路 3 号宏康

医院外檐装修施工现场发生一起生产安全事故，造成 1 名施工人

死亡，直接经济损失（不含事故罚款）约 115 万元。

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批

示精神，认真落实河东区委、河东区人民政府关于做好安全生产

工作的部署要求，充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产

工作的促进作用，督促生产安全事故防范和整改措施有效落实，

从根本上消除事故隐患、从根本上解决存在问题，防范生产安全

事故发生，最大程度保障人民群众生命安全，按照《中共中央 国

务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《中共天津市委

天津市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、

《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》（安委办

〔2024〕4 号）和《天津市生产安全事故防范和整改措施落实情

况评估办法》的规定，区安委会办公室组织开展了宏康医院外檐

装修“8·17”高处坠落一般事故（以下简称“‘8·17’事故”）防范和整

改措施落实情况评估工作，形成本报告。

一、评估工作过程

2023 年 1 月 7 日，河东区人民政府依法批复同意了“8·17”

2

事故调查报告，标志着该起事故结案。按照“事故结案后一年内，

负责事故调查的地方政府和有关部门要组织开展评估”的有关规

定，区安委会办公室于 2023 年 12 月启动“8·17”事故暴露问题整

改情况评估工作，成立评估工作组，区应急管理局、公安河东分

局和区总工会作为评估工作组成员单位按照分工开展评估工作，

并根据实际工作需要，邀请区纪委监委按照职责同步开展工作。

按照分工，区应急局负责汇总、整理评估组各成员单位提交

的评估情况材料，起草评估报告并报区人民政府；负责评估行政

处罚落实情况；负责评估天津泰义盈建筑装饰工程有限公司（以

下简称“泰义盈公司”）、天津宏康医院有限公司（以下简称“宏康

医院”）和常州道街道综合执法大队落实事故防范和整改措施情

况；负责将评估报告以政府信息公开方式及时向社会全文公开发

布。

公安河东分局结合自身职责，配合区应急管理局做好此次事

故的评估工作。

区总工会参与对追责问责、事故防范和整改措施落实情况的

评估。

受邀参加评估组的区纪委监委在职责范围内对事故评估组

工作进行监督指导。

评估工作组到泰义盈公司、宏康医院和常州道街道综合执法

大队开展现场评估工作。一是与相关负责人进行座谈和问询，了

解泰义盈公司、宏康医院和常州道街道综合执法大队举一反三加

3

强安全生产工作情况以及落实事故调查报告提出的事故防范和

整改措施，开展整改工作情况；二是查阅相关责任单位和人员的

行政处罚相关资料；三是实地走访核查，检查相关单位整改落实

的情况。

二、总体评估意见

总体上看，对泰义盈公司及其法定代表人和宏康医院及其法

定代表人的行政处罚已落实；对事故责任单位和责任人员的处理

建议已落实；泰义盈公司、宏康医院和常州道街道综合执法大队

对事故调查报告提出的事故防范和整改措施情况已落实。

三、评估事项落实情况

（一）责任追究处理落实情况

天津科瑞达涂料化工有限公司已于 2022 年 10 月 30 日对刘

东作出如下处分决定：

第一，免去刘东同志销售中心副经理职务，并调离岗位；

第二，对刘东同志给予全公司通报批评，停职停薪半年处罚；

第三，对刘东同志薪酬等级由二级降为四级，并由管理部进

行考核；

第四，对刘东同志 2022 年全年业绩考核清零，免去全年绩

效工资；

第五，对刘东同志工作岗位另行安排，管理部对其进行考核，

合格后才能上岗工作。

（二）行政处罚和处理落实情况

4

1、泰义盈公司已于 2023 年 12 月 11 日向指定银行足额缴纳

罚款。

2、杨明已于 2023 年 5 月 22 日向指定银行足额缴纳罚款。

3、宏康医院已于 2023 年 3 月 10 日向指定银行足额缴纳罚

款。

4、詹自强已于 2023 年 3 月 10 日向指定银行足额缴纳罚款。

（三）其他处理落实情况

1、常州道街道综合执法大队已于 2022 年 12 月 30 日向常州

道街道党工委作出书面检查。

2、常州道街道已于 2022 年 12 月 27 日对时任常州道街执法

大队大队长寇博文实施“第一种形态”处理。

（四）事故防范和整改措施落实情况

1、泰义盈公司已全面规范高处作业等特殊作业管理，所有

相关人员均完成安全技能培训并取得资格证书，定期组织复训以

保持技能更新。公司严格执行旁站式监护和安全技术交底制度，

开展针对性安全培训。同时，根据国家标准配备安全防护用具，

并定期检查维护，通过巡查和视频监控确保作业人员正确使用。

施工现场设有安全管理小组，实施隐患排查治理闭环管理，对违

章作业立即制止教育并处罚，确保安全生产。

2、宏康医院已依法依规取得了所需建设工程规划许可，并

完成了各类审批备案手续，确保所有建设项目在法律框架内有序

进行。医院严格遵守国家安全生产相关法律法规，定期组织全体

5

员工学习，提高全员安全意识，并持续完善本单位的安全管理规

章制度，包括施工安全、消防安全、设备安全等，确保各项安全

工作有章可循。为加大安全管理力度，医院设立了专门的安全管

理部门，配备了专职安全管理人员，定期开展安全巡查和隐患排

查，对发现的问题立即整改，确保隐患得到及时消除。同时，医

院依法依规与承包单位签订了安全管理协议，明确双方的安全生

产管理职责，对承包单位的安全生产工作进行统一协调和管理，

定期组织安全培训和应急演练，提高其安全管理能力。医院还对

发包项目定期进行安全检查，发现安全问题时立即督促承包单位

整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决，杜绝各类生产

安全事故的发生。

3、常州道街道综合执法大队成立了专项工作组，统筹疫情

防控与监督执法工作，通过优化人员配置和调整工作时间表，实

现了两者之间的平衡与协调。针对街域内擅自进行建筑物新改扩

建和改变外立面等违法建设行为，大队加大了巡查力度，采用定

点值守与流动巡查结合，结合无人机航拍等高科技手段，确保违

法建设行为无处遁形。一旦发现违法建设，大队立即启动查处程

序，依法依规调查取证、立案查处，并与相关部门形成联合执法

机制，注重宣传教育，引导当事人守法。维护街域秩序和公共安

全。

四、评估发现的主要问题和相关工作建议

（一）主要问题

6

1、施工单位和施工人员安全意识淡薄。

2、企业在进行施工作业期间的隐患排查治理工作方式较单

一。

具体问题见问题清单（附件 1）。

（二）工作建议

1、企业要加强对施工人员的安全意识培养，营造浓厚安全

生产氛围。

2、企业应当积极探索和应用更为多样化、科学化和系统化

的隐患排查治理方式。

具体建议见工作建议清单（附件 2）。

附件：1、问题清单

2、工作建议清单

7

附件 1

问题清单

1、在日常施工过程中，由于部分施工单位对安全管理的重视

程度不够，以及施工人员对安全规范的理解和执行不到位，导致

施工现场存在诸多安全隐患，施工单位和施工人员安全意识淡薄

可能引发生产安全事故，威胁施工人员的生命安全，影响施工进

度和质量。

2、部分企业在进行施工作业期间依赖于传统的、较为被动的

隐患排查手段，工作方式单一，如定期检查、事故后分析等，而

缺乏更为全面、主动和创新的隐患排查治理方式，导致遗漏一些

潜在的安全隐患，导致事故的发生。

8

附件 2

工作建议清单

1、企业要加强对施工人员的安全意识培养，提高施工人员的

安全操作技能。加强安全文化建设，营造浓厚氛围，鼓励施工人

员积极参与；加强安全教育培训，定期组织施工人员参加，引入

专业机构定制培训方案，并鼓励自主学习；建立激励机制和问责

制度，设立奖励基金，严肃处理违规行为，建立问责制度，从多

角度强化企业员工的安全生产意识。

2、企业应当积极探索和应用更为多样化、科学化和系统化的

隐患排查治理方式。应积极引入先进的技术手段，以实现隐患的

实时监测和预警；企业还应鼓励员工积极参与隐患排查治理工

作，建立隐患报告和奖励机制，激发员工的主动性和创造性，共

同构建安全、稳定、高效的生产环境。