# 中建八局装饰工程有限公司“4.23”一般等级生产安全事故调查报告

来源：北京市东城区应急管理局　北京市东城区应急管理局·事故调查结果公示

原文链接：https://www.bjdch.gov.cn/zwgk/jgdh/qzfzcbmdh/qyjj/sgsyjj/sgdcjggs/202106/t20210621_3018253.html

发布时间：2021-06-21　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

1

生产安全事故调查报告书

事故名称：中建八局装饰工程有限公司

“4.23”一般等级生产安全事故

填报单位： “4.23”生产安全事故联合调查组

审 核 人： 阮君

填报时间： 二〇二一年五月二十八日

2

中建八局装饰工程有限公司

“4.23”一般等级生产安全事故

2021 年 4 月 23 日 10 时许，东城区祈年大街与西打磨厂街

交叉口西南角迁建工程初装修工程项目施工过程中，发生一起高

处坠落事故，造成一名工人死亡。直接经济损失 230 余万元。

接事故报告后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生

产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，由区应急局牵头，

会同东城公安分局、区住房城市建设委、区人力资源和社会保障

局、区总工会和前门街道办事处等单位共同组成事故调查组，同

时邀请区纪委区监委参与事故调查，按照“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”及事故处理“四不放过”（事故原因未查清

不放过、责任人员未处理不放过、有关人员未受到教育不放过、

整改措施未落实不放过）原则，全面开展调查处理工作。

一、事故相关单位基本情况及合同关系

（一）事故发生单位

单位名称：中建八局装饰工程有限公司；类型：其他有限责

任公司；法定代表人：王某；住所：中国（上海）自由贸易试验

区世纪大道 1568 号 16 层 01、02、03 单元。经营范围：建筑装

饰装修建设工程设计与施工，建筑幕墙建设工程设计与施工，金

属门窗建设工程专业施工，建筑智能化建设工程设计与施工，建

筑资质证书规定内的建筑业务，装饰材料的销售，金属门窗加工

3

制作（限分支机构经营）。

（二）劳务分包单位

单位名称：山东德汇建筑工程劳务承包有限公司；类型：有

限责任公司；法定代表人：曹某伟；住所：山东省枣庄市滕州市

南沙河镇高庄村龙华路 888。经营范围：建筑工程劳务承包。

（三）合同关系

2019 年 11 月，中建八局装饰工程有限公司与山东德汇建筑

工程劳务承包有限公司签订建设工程施工劳务分包合同。计划开

工日期为 2019 年 10 月 14 日，计划完工日期为 2020 年 3 月 31

日。

2021 年 3 月 13 日，山东德汇建筑工程劳务承包有限公司与

袁某签订劳动合同，劳动合同期限：自 2021 年 3 月 13 日起至工

作任务完成即行终止。

二、事故经过及抢险救援情况

2021 年 4 月 23 日 10 时许，东城区祈年大街与西打磨厂街

交叉口西南角迁建工程初装修工程项目施工过程中，施工人员袁

某从 A 区 5 层大厅吊顶内坠落至 1 层大厅地面死亡。

事故发生后，区应急局和区纪委区监委、东城公安分局、区

住房城市建设委、区人力资源和社会保障局、区总工会和前门街

道办事处第一时间赶赴事故现场进行应急处置，并要求中建八局

装饰工程有限公司做好事故现场保护和死亡员工的善后工作，同

时区应急局牵头成立事故调查组，尽快查明事故原因，全面开展

4

事故调查处理工作。

事故伤亡人员情况

姓名 性别 年龄 用工形式 工种 伤害种类 伤害部位 伤害程度 籍贯

袁某 男 31 岁 合同工 瓦工 高处坠落 头部等 死亡 四川

三、事故原因和性质

（一）直接原因

袁某在施工过程中未佩戴、使用劳动防护用品，导致高处坠

落事故发生。

（二）间接原因

中建八局装饰工程有限公司施工现场安全生产管理不到位，

未及时发现并消除事故隐患。

中建八局装饰工程有限公司法定代表人王某，对施工现场的

安全生产工作督促、检查不到位，未及时发现并消除生产安全事

故隐患。

（三）事故性质

结合上述原因分析，依据《生产安全事故报告和调查处理条

例》第三条第（四）项的规定，调查组认定，该事故是一起一般

等级生产安全责任事故。

5

四、事故有关责任单位和责任人员的责任分析及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告

和调查处理条例》等法律、法规的规定，结合以上原因分析，调

查组提出如下处理意见：

（一）袁某在施工过程中未佩戴、使用劳动防护用品，对该

起高处坠落事故发生负有责任。鉴于袁某在事故中死亡，不予追

究。

（二）中建八局装饰工程有限公司施工现场安全生产管理不

到位，未及时发现并消除事故隐患。其行为违反《中华人民共和

国安全生产法》第四条、第三十八条第一款的规定，对事故发生

负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第

（一）项和《北京市安全生产行政处罚自由裁量基准》的规定，

建议区应急局给予中建八局装饰工程有限公司二十万元以上三

十五万元以下罚款的行政处罚。

（三）中建八局装饰工程有限公司法定代表人王某，对施工

现场的安全生产工作督促、检查不到位，未及时发现并消除生产

安全事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第十

八条第（五）项的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民

共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议区应急

局给予王某上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

五、措施与建议

为加强安全生产监督管理，举一反三，防止类似生产安全事

6

故的发生，调查组提出如下整改措施与建议：

（一）中建八局装饰工程有限公司要严格按照《中华人民共

和国安全生产法》和《北京市生产经营单位安全生产主体责任规

范》的有关要求，落实生产经营单位的安全生产主体责任，建立

健全安全生产责任制和安全生产规章制度；要建立健全生产安全

事故隐患排查治理制度，必须采取技术、管理措施，及时发现并

消除事故隐患；要监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用

劳动防护用品，杜绝此类事故发生。

（二）行业主管部门区住房城市建设委要认真落实《中华人

民共和国安全生产法》“在各自的职责范围内对有关行业、领域

的安全生产工作实施监督管理”，按照“管行业必须管安全、管

业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求和“谁主管谁负

责、谁审批谁负责”原则，坚持问题导向、底线思维，实施综合

治理、系统治理和源头治理，建立严格的市场准入机制和惩戒制

度。

（三）属地前门街道办事处要认真落实《地方党政领导干部

安全生产责任制规定》，党政领导干部要加强对安全生产工作的

领导，强化属地管理，要组织开展事故隐患排查工作，查找安全

生产“短板”，整治安全生产隐患，落实安全生产责任制，树立

安全发展理念，有效防范安全生产风险，切实承担起“促一方发

展、保一方平安”的政治责任，为坚决落实核心区控规，不断提

高“四个服务”工作水平，稳步推动“十四五”规划落地实施，全面

7

加快推进“五个东城”建设营造良好稳定的安全生产环境。

中建八局装饰工程有限公司

“4.23”一般等级生产安全事故联合调查组

2021 年 5 月 28 日