# 朝阳将台北京健安诚岩土工程有限公司“4・17”一般车辆伤害事故调查报告

来源：北京市朝阳区应急管理局　北京市朝阳区应急管理局·事故调查

原文链接：http://www.bjchy.gov.cn/affair/sgdc/4028805a9fda7dcc01a03d311ccf6ab2.html

发布时间：2026-08-25　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 4 -

附件 2

2026 年 4 月 17 日 14 时 20 分许，在朝阳区东坝车辆基

地综合利用项目临时道路作业现场发生一起车辆伤害事故，

造成 1 人死亡。

接事故报告后，区应急局、公安朝阳分局、区住建委、

东坝地区办事处、将台地区办事处等有关部门领导立即赶赴

现场，组织指导事故应急处置及善后工作。依据《中华人民

共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》

和朝阳区政府的授权，成立了由区应急局、公安朝阳分局、

区住建委、区总工会、区司法局、区人力社保局、东坝地区

办事处、将台地区办事处组成的事故调查组，同时邀请区纪

委区监委参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重

实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调阅资料、调查

询问，查明了事故发生的经过和原因，提出了事故单位及人

员的处理建议，并提出了整改和防范措施。

经调查认定，朝阳将台北京健安诚岩土工程有限公司

“4·17”一般车辆伤害事故是一起因施工人员违章作业，

各事发单位安全管理缺失造成的生产安全责任事故。

- 5 -

一、事故基本情况

（一）事发单位基本情况

1.北京京投润德置业有限公司（以下简称“润德置业公

司 ” ） ， 法 定 代 表 人 邱 某 翔 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

91110105MA7HB7PL5L，公司类型为其他有限责任公司。注

册地址为北京市朝阳区东坝乡红松园 16 号 3 层 307 室。经

营范围：房地产开发经营、销售自行开发的商品房等。

2.北京健安诚岩土工程有限公司（以下简称“健安诚公

司 ” ） ， 法 定 代 表 人 石 某 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

91110302672804757X，公司类型为有限责任公司（自然人投

资或控股）。注册地址为北京市北京经济技术开发区地盛西

路 6 号院 5 幢二层。经营范围：建设工程施工、建设工程设

计、施工专业作业等。

3.北京北禹建设工程有限公司（以下简称“北禹公司”），

法 定 代 表 人 付 某 娟 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

91110112MACNQA0094，公司类型为有限责任公司（自然人

投资或控股）。注册地址为北京市通州区后南仓 11 号楼 6

层 161。经营范围：建设工程施工、建筑劳务分包等。

（二）事故相关单位基本情况

1.北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团公

司 ” ） ， 法 定 代 表 人 常 某 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

91110000101110751A，公司类型为有限责任公司（法人独

资）。注册地址为北京市朝阳区慧忠里 320 号。经营范围：

建设工程设计、建设工程施工、房地产开发经营等。

- 6 -

2.北京鑫发永强机械设备租赁有限公司（以下简称“鑫

发公司”），法定代表人闫某君，统一社会信用代码：

91110116MADBJ6UL3P，公司类型为有限责任公司（自然人

独资）。注册地址为北京市怀柔区开放路 113 号南四层 409

室（集群注册）。经营范围：建筑工程机械与设备租赁、机

械设备租赁等。

（三）事发项目基本情况

事发项目名为“东坝项目盖上道路施工工程”，为满足

“朝阳区东坝车辆基地综合利用项目”在施工过程中的车辆

通行及物料运输需求，修建临时道路、钢架桥，安装防撞护

栏、警示标识等。项目建设单位为润德置业公司，总包单位

为住总集团公司，专业分包为健安诚公司，劳务分包为北禹

公司。

2026 年 2 月，健安诚公司副总经理姚某指示事发项目执

行经理黄某群，要求尽快完成临时道路防撞护栏安装任务。

随后黄某群安排好友赵某洋负责现场作业和安全管理。4 月

11 日下午，赵某洋带领北禹公司高某帅、杨某（一）、郝某

共 4 人进入事发项目施工现场，开始安装防撞护栏。

（四）涉事发电机基本情况

涉事发电机为拖车式发电机，总长约 3.5 米，宽约 1.5

米，高约 2.6 米。上半部分为方形机箱，内部安装一台小型

发电机（型号为 SZN-100），由另一台柴油发动机（型号为

YC4D155-D31）驱动发电；下半部分为轮式底盘，两前轮安

装于底盘前方独立转向架上，该转向架向前伸出一金属导向

- 7 -

杆，可控制拖车式发电机转向。

经查，涉事发电机产权单位为鑫发公司，由健安诚公司

于 4 月 3 日租用，但双方未签订租赁协议。在事发前几日的

作业过程中，由赵某洋联系叉车来移动发电机位置。

（五）政府部门监管工作开展情况

1.朝阳区住建委：

根据区住建委提交的相关材料显示，涉事临时道路已于

2025 年 9 月 30 日验收并通车，事发当日安装防撞护栏属于

零星作业，未办理施工许可或限额以下工程登记手续。

事故发生后，区住建委主管领导、科室负责人及片区监

督人员第一时间到达事发现场，配合相关部门开展事故调

查。对相关施工单位负责人进行了约谈，要求严格落实企业

安全生产主体责任，在日常零星作业中严格遵守相关法律法

规及技术规范，加大隐患排查力度，确保施工作业安全有序。

2026 年，区住建委持续加强行业监管力度。一是强化工

作部署。线上组织召开春节、两会、清明假期、五一假期安

全生产部署会、朝阳区建设施工领域安全生产和消防安全工

作部署会等，通过工作联系群转发中央、市、区各级安全生

产政策文件，制定下发《朝阳区施工人员进场管理的通知》

《关于开展朝阳区建设工程施工现场工程机械车辆情况摸

排的紧急通知》《朝阳区建设工程施工安全监督告知书》等；

二是重视培训指导。多次通过线上、线下方式组织全区各街

乡、各部门开展安全生产工作培训交流会，依照相关规定对

东坝地区限额以下工程进行了 2 次联合督导检查；三是开展

- 8 -

联合应急演练。4 月 17 日联合区消防救援局、东坝地区办事

处在第四使馆区统建馆项目施工现场，组织召开东坝地区工

程项目消防演练观摩会；四是落实事故警示教育。4 月 28 日

组织召开东坝地区建筑工程安全管理工作会，通报本次事故

情况，对参会各相关企业进行警示教育及安全生产再培训。

2.东坝地区办事处：

根据东坝地区办事处提交的相关材料，事发地点位于将

台乡，事发地块为东坝车辆段及综合开发组团，横跨东坝、

将台两个地区，其中车辆段项目已竣工并投入使用，该地块

由润德置业公司管理使用。

事故发生后，东坝地区迅速响应，第一时间开展相关工

作：一是主要领导、分管领导及相关科室负责人在第一时间

赶赴事故现场，协助处理善后事宜；二是责令涉事项目、施

工单位立即停工，封存相关设备，保护事故现场，协调各部

门相关工作；三是严格按照规定时限和程序，第一时间与相

关部门沟通，确保信息报送畅通，无迟报、漏报、瞒报情况；

四是全力配合事故调查组对相关人员的问询工作，对辖区范

围内各类在施工程开展全面隐患排查；五是紧急召开安全生

产工作会议，通报本次事故情况，深刻吸取事故教训，提高

属地安全监管水平；六是积极协调涉事单位与死者家属协商

处理善后赔偿事宜。

3.将台地区办事处：

根据将台地区办事处提交的相关材料，事发项目范围横

跨东坝、将台两个地区，施工场地 90%属于东坝地区，场地

- 9 -

出入口也位于东坝地区，事发地块的属地管理由东坝地区负

责。

针对该起事故，将台地区办事处高度重视，向辖区内所

有施工单位进行通报并提出工作要求：一是结合本次事故案

例，对全体人员进行安全警示教育。重点加强特种作业人员、

新员工及转岗员工的培训考核，不合格者严禁上岗；二是全

面梳理现有安全生产制度，针对特种作业、交叉作业、危险

区域管理等薄弱环节，补充完善操作规程和应急预案。对于

特种设备使用，严格执行定人定车、持证上岗制度，建立设

备日常维护保养台账；三是加大现场巡查力度，及时发现并

制止违规操作行为。对危险作业环节必须安排专人现场监

管，严格落实安全交底和风险告知制度；四是各项目工地立

即组织全面的安全隐患排查，对查出的隐患要建立整改台

账，明确整改责任人、整改措施及整改时限，确保安全隐患

闭环管理。

4.通过调阅朝阳区住建委、东坝地区办事处、将台地区

办事处相关材料，同时查阅相关法律法规，目前暂未发现相

关部门及人员存在履职问题。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 4 月 17 日 6 时许，高某帅、杨某（一）、郝某

三人到达事发现场，继续安装临时道路两侧防撞护栏。

13 时许，赵某洋到达事发现场。

14 时许，为移动拖车式发电机，赵某洋两次联系叉车司

机，但电话均未接通。

- 10 -

14 时 15 分许，四人商议决定合力推动发电机。其中高

某帅、郝某二人在前控制导向杆，赵某洋、杨某（一）在后

推动。

14 时 20 分许，发电机通过坡道时失控，整体倾倒于临

时道路西侧路沿下，高某帅倒地被导向杆挤压。

（二）应急救援情况

事故发生后，赵某洋、杨某（一）、郝某三人立即将高

某帅救出，同时拨打了“120”急救电话。

14 时 40 分许，“120”急救车赶到事发现场，医护人员

现场宣布高某帅死亡。

（三）事发现场情况

事发现场位于朝阳区东坝车辆基地综合利用项目东北

侧的临时道路。事发路段为南北走向，整体呈南高北低状态。

南侧为坡道路面，长约 10 米，宽约 8 米，坡度约 20 度；北

侧为水平路面，宽约 5 米。道路两侧已安装长约 1 米、高约

0.6 米的“U”形铁质防撞护栏，间距约 1 米。发电机倾倒位

置路面高度约 0.8 米。

- 11 -

图 1 涉事项目临时道路整体情况

图 2 事故现场情况

（四）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。死者为高某帅，男，39 岁，河北人，

北禹公司员工。经鉴定：不排除高某帅创伤性休克死亡（京

盛唐司鉴所〔2026〕病鉴字 208 号）。

- 12 -

本次事故直接经济损失约 420 万元，其中含赔偿死者家

属 241 万元。

三、事故应急处置及评估情况

事故发生后，现场人员立即拨打了“120”急救电话，

暂停施工并保护事发现场，同时向区政府相关单位报告了事

故情况。区政府相关部门在应急救援过程中，应急值守到位，

应急响应迅速，信息报送渠道通畅，信息流转及时有效，现

场救援处置措施得当，救援力量配备充分，善后工作及时有

效，对事故信息和舆情进行了有效管理。

四、事故原因分析

综合相关调查结论，认定本起事故直接原因是：拖车式

发电机失控倾倒，高某帅被设备前方导向杆挤压死亡。

（一）其他可能因素排除

公安机关结合现场勘查和技术鉴定等情况，排除人为故

意刑事案件嫌疑。

（二）直接原因分析

赵某洋、高某帅、杨某（一）、郝某四人合力推动拖车

式发电机，在移动至下坡路段时发电机失控，两前轮及一后

轮从西侧路面掉落至西侧排水沟槽，设备整体发生倾倒，在

前方控制方向的高某帅倒地后被导向杆挤压死亡。

（三）间接原因分析

1.作业现场安全管理缺失。润德置业公司在未聘用监理

公司情况下，未承担工程监理的法定责任和义务，对临时道

路防撞杆安装作业失管失查[1]。

[1]《关于进一步改善和优化本市工程监理工作的通知》（京建发〔2018〕186 号）第四条：依法可以不实

- 13 -

健安诚公司、北禹公司未安排专职人员在作业现场进行

安全管理[2]；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采

取技术、管理措施，及时发现并消除赵某洋、高某帅、杨某

（一）、郝某四人违规推动拖车式发电机的生产安全事故隐

患[3]。

2.安全教育培训不到位。健安诚公司、北禹公司对事发

项目作业人员的安全教育培训不到位[4]，致使赵某洋、高某

帅、杨某（一）、郝某四人安全意识淡薄，违规推动拖车式

发电机导致事故发生。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的

规定，调查组依据事故调查核实情况和事故原因分析，认定

下列人员及单位应承担相应责任，并提出如下处理建议：

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

高某帅，男，群众，河北人，北禹公司事发项目施工人

员。与现场工人违规推动拖车式发电机，对事故发生负有直

接责任。因其在事故中死亡，免予责任追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.周某鹏，男，无党派人士，润德置业公司总经理，负

责公司全面工作。未落实安全风险分级管控和隐患排查治理

行工程建设监理，实行自我管理模式的工程建设项目，建设单位应承担工程监理的法定责任和义务。

[2]《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安

全生产管理人员。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐

患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和

培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗

位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育

和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

- 14 -

双重预防工作机制，安全生产管理职责履行不到位，未及时

消除赵某洋、高某帅、杨某（一）、郝某四人违规推动拖车

式发电机的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共

和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发

生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九

十五条第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予周

某鹏处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

2.润德置业公司。作为事发项目建设单位，在未聘用监

理公司情况下，未承担工程监理的法定责任和义务，对临时

道路防撞杆安装作业失管失查。其行为违反了《关于进一步

改善和优化本市工程监理工作的通知》（京建发〔2018〕186

号）第四条的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中

华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）

项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予润德置业公司罚款

的行政处罚。

3.姚某，男，群众，健安诚公司副总经理，负责公司全

面工作。未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防

工作机制，安全生产管理职责履行不到位，未及时消除赵某

洋、高某帅、杨某（一）、郝某四人违规推动拖车式发电机

的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全

生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有管

理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第

（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予姚某处上一

年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

- 15 -

4.黄某群，男，群众，健安诚公司项目执行经理，负责

事发项目现场管理工作。未履行安全生产管理职责，对施工

现场失管失查，未及时排查赵某洋、高某帅、杨某（一）、

郝某四人违规推动拖车式发电机的生产安全事故隐患。其行

为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款

第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华

人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由朝阳区

应急管理局给予黄某群处上一年年收入百分之二十以上百

分之五十以下罚款的行政处罚。

5.健安诚公司。对事发项目安全管理缺失，未安排专职

人员在作业现场进行安全管理；未严格落实生产安全事故隐

患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，及时发现并

消除赵某洋、高某帅、杨某（一）、郝某四人违规推动拖车

式发电机的生产安全事故隐患；对事发项目作业人员的安全

教育培训不到位，致使四名作业人员安全意识淡薄，违规推

动拖车式发电机导致事故发生。其行为违反了《建设工程安

全生产管理条例》第二十三条第一款、《中华人民共和国安

全生产法》第四十一条第二款、第二十八条第一款的规定，

对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全

生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由

朝阳区应急管理局给予健安诚公司罚款的行政处罚。

6.杨某（二），男，群众，北禹公司总经理，负责公司

全面工作。未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预

防工作机制，安全生产管理职责履行不到位，未及时消除赵

- 16 -

某洋、高某帅、杨某（一）、郝某四人违规推动拖车式发电

机的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安

全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有

管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条

第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予杨某（二）

处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

7.北禹公司。对事发项目安全管理缺失，未安排专职人

员在作业现场进行安全管理；未严格落实生产安全事故隐患

排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，及时发现并消

除赵某洋、高某帅、杨某（一）、郝某四人违规推动拖车式

发电机的生产安全事故隐患；对事发项目作业人员的安全教

育培训不到位，致使四名作业人员安全意识淡薄，违规推动

拖车式发电机导致事故发生。其行为违反了《建设工程安全

生产管理条例》第二十三条第一款、《中华人民共和国安全

生产法》第四十一条第二款、第二十八条第一款的规定，对

事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生

产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由朝

阳区应急管理局给予北禹公司罚款的行政处罚。

六、事故主要教训分析

该起事故暴露出事发项目各相关施工单位安全生产管

理缺失问题。

（一）润德置业公司作为建设单位，未履行安全管理职

责。一是未明确事发项目在“自管”模式下的安全管理职责，

未落实自身需承担的项目监理义务，未建立与监理职责匹配

- 17 -

的内部管控机制，形成了“无外部监理就无监管”的管理真

空；二是对临时道路防撞杆安装作业未开展有效的现场巡查

及隐患排查，未能及时识别和处置在作业环节存在的安全风

险，最终导致事故发生。

（二）健安诚公司、北禹公司作为施工单位，未严格落

实安全生产主体责任。一是施工现场安全管理缺失。事发当

天两家公司均未按相关规定安排专人管理施工现场，导致整

个施工过程处于无人监管的失控状态；二是生产安全事故隐

患排查不到位。两家公司未能通过施工现场实际情况、使用

设备相关特性识别出“人力推动拖车式发电机”所带来的高

危风险，未通过管理手段规范相关作业流程，严重忽视施工

人员习惯性违章问题。

（三）健安诚公司、北禹公司对相关从业人员的安全教

育培训不到位。一是安全教育培训针对性不强。两家公司均

未针对事发项目的作业内容、设备类型、场地风险开展专项

培训，未向作业人员普及拖车式发电机安全操作规程及移动

中存在的安全风险，作业人员缺乏基本的风险辨识能力；二

是安全教育培训流于形式。培训内容不贴合实际、培训对象

覆盖不足、培训效果未严格考核，未能真正让安全知识、安

全准则入脑入心，无法从根源上杜绝习惯性违章行为发生。

七、事故整改和防范措施

（一）严格落实工程质量安全首要责任

润德置业公司要严格落实市、区关于建设单位工程质量

安全首要责任的相关要求，建立健全质量安全管理体系，加

- 18 -

强建筑工程事前预控、施工过程及竣工验收的相关管理工

作；要依法选聘具备资质的监理单位，补齐项目监管短板；

完善工程验收流程，依法依规开展验收工作，对违规验收项

目组织合规复验；开展常态化巡查，聚焦施工、监理单位关

键岗位人员配备和到岗履职情况，定期对施工、监理单位事

故隐患排查治理工作进行检查杜绝同类问题再次发生。

（二）强化作业现场与作业人员的安全管理

健安诚公司、北禹公司要按照相关法律法规要求，针对

在建项目设立安全生产管理机构，明确各岗位的安全管理职

责，安排专职人员强化作业现场的安全管理；加大现场安全

隐患排查力度，把握好“风险辨识、风险评估、风险分级管

控、隐患排查治理、持续改进提升”五个关键环节，开展常

态化风险辨识，落实分级管控措施，杜绝工人违章作业，从

源头降低生产安全事故风险。

（三）重视相关从业人员的安全教育培训

健安诚公司、北禹公司要高度重视相关从业人员的安全

教育培训工作。要以市、区安全生产工作部署为指导，以各

类生产安全事故为警示案例，以规范作业操作流程为目标，

在强化传统安全教育的同时，将在建项目中涉及到的各类

别、各型号设施设备使用规范、注意事项等纳入培训范围，

做到培训对象精准、内容全面、目标明确，有效提升从业人

员的安全意识及实操水平。

朝阳区应急管理局 2026 年 8 月 25 日印发