# 2022年度北京韩建水利水电工程有限公司“9·14”一般生产安全事故责任追究和整改防范措施落实情况评估报告.pdf

来源：北京市房山区应急管理局　北京市房山区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.bjfsh.gov.cn/ztzx/wqzt/zdlyzfgkzt/qjqd/aqscjg/aqscsgdc/202311/t20231130_40069108.shtml

发布时间：2023-11-16　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

- 1 -

2022 年度北京韩建水利水电工程有限公司

“9·14”一般生产安全事故责任追究

和整改防范措施落实情况评估报告

2022 年 9 月 14 日 0 时 15 分许，位于房山区琉璃河镇东南

召村房山区农村污水治理工程（一期重点村截污治污）施工现场，

发生一起坍塌事故，造成 1 人死亡、1 人受伤。事故发生后，依

据相关法律法规，房山区政府授权区应急局牵头，会同相关部门

组成事故调查组开展调查。事故调查报告于 2022 年 10 月 19 日

获房山区政府批复同意。

按照《中华人民共和国安全生产法》《北京市生产安全事故

整改和防范措施落实情况评估办法》等相关法律法规和规范性文

件要求，区安委会办公室会同区纪委区监委、房山公安分局、区

人力资源社会保障局、区总工会等部门组成北京韩建水利水电工

程有限公司“9·14”一般生产安全事故评估组。评估组通过资

料审查、座谈问询、查阅文件等方式，对北京韩建水利水电工程

有限公司“9·14”一般生产安全事故责任追究和整改防范措施

落实情况进行评估。

一、评估工作开展情况

2023 年 11月 3 日，区安委会办公室制定并下发了《关于开

展 2022 年事故整改和防范措施落实情况评估工作的通知》（房

安办〔2023〕71 号），明确了评估对象、评估内容、评估时间

- 2 -

及工作安排。2023 年11 月 7 日，在区应急局组织开展事故评估

工作，评估组分别听取房山公安分局、区应急局、区水务局、琉

璃河镇及事故责任单位关于生产安全事故整改和防范措施落实

情况的汇报。

二、事故责任追究落实情况

（一）追究责任人员落实情况

1.涉事嫌疑人张X伟于2022年9月14日被房山公安分局刑

事拘留，2022 年 9 月 23 日被取保候审，2023 年 9 月 13 日解除

取保候审。

2.涉事嫌疑人卓X强于2022年9月14日被房山公安分局刑

事拘留，2022 年 9 月 15 日被取保候审，房山公安分局于 2023

年 9 月 13日向区检察院移送起诉。

3.涉事嫌疑人宁X军于2022年9月14日被房山公安分局立

案侦查，2023 年 10 月 25 日被刑事拘留，2023 年 10 月 31 日房

山公安分局向区检察院提请逮捕。

（二）行政处罚落实情况

1.区应急局于 2022 年 10 月 28 日、11 月 17 日向事故责任

单位北京韩建水利水电工程有限公司送达《行政处罚告知书》（京

房）应急告〔2022〕190-1 号和《行政处罚决定书》（京房）应

急罚〔2022〕190-1 号，该单位在规定期限内缴纳人民币肆拾万

元整的行政处罚款。

2.区应急局于2022 年 11 月4 日、11 月 17日向事故责任单

- 3 -

位北京奉天长远工程咨询管理有限公司送达《行政处罚告知书》

（京房）应急告〔2022〕190-2 号和《行政处罚决定书》（京房）

应急罚〔2022〕190-2 号，该单位于 2022 年 11 月 21 日提出申

请延期缴纳罚款，于 2023 年3 月 13 日缴纳人民币叁拾万元整的

行政处罚款。

（三）其他责任追究落实情况

1.北京韩建水利水电工程有限公司按照公司相关管理规定，

对项目部负责人给予经济处罚。

2.北京奉天长远工程咨询管理有限公司根据公司相关管理

规定，对直接负责的监理人员给予开除处理，对间接负责的监理

人员给予严重警告处分，并扣除三个月奖金，对监理单位负责人

给予严重警告处分，并扣除半年奖金。

三、整改防范措施落实情况

事故发生后，行管部门、属地政府及事故责任单位针对事故

暴露出来的问题，结合事故调查报告提出的整改措施意见，主要

开展了以下几个方面的工作：

（一）区水务局工作落实情况

1.部署农村治污工程安全生产工作。2022 年 9 月14 日，组

织召开房山区农村治污工程安全生产工作部署会，区应急管理

局、区农业农村局、12 个乡镇（街道）主管领导，农村治污工

程涉及的施工企业副总、监理单位总监参加了会议，通报事故情

况、分析事故原因，局主要领导作出工作部署。

- 4 -

2.开展水务在建工程自查自纠。全区 15 个在建项目按照《房

山区水务系统安全生产整治“百日行动”工作方案》要求，开展

隐患排查治理，及时消除风险隐患。全区 8 个农村治污项目立即

停工，开展自查自纠。

3.约谈相关单位法人。约谈施工单位和监理单位法定代表

人，暂停北京韩建水利水电工程有限公司、北京奉天长远工程咨

询管理有限公司在房山区水务市场投标资格。

4.开展在施项目执法检查。事故发生以后，加强对在施工程

特别是农村治污工程的监督检查，此期间共检查 53 家次，发现

并消除隐患 80 项，立案 3 起，罚款 8 万元。

（二）琉璃河镇工作落实情况

1.加大监管力度。多次组织召开污水改造及美丽乡村项目施

工单位及监理单位安全工作会，部署施工安全工作并开展“四不

两直”检查，主管副镇长及项目科室负责人持续开展施工安全检

查。

2.属地监管做实做细。督促施工单位在开展挖掘作业前，登

录北京市地下管线防护系统进行作业公示，经管线权属方在 24

小时内确认后，按指导要求进行作业。

3.加强安全隐患排查。严格按照“管行业必须管安全、管业

务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，紧抓安全生产

工作不放松。在 2023 年的污水改造工程中，要求薛庄、白庄等

7 个污水改造村设立安全员，对日常施工进行监督。农发办专门

- 5 -

指定两名工作人员对污水改造在施工程开展循环式排查，结合

“企查查APP”检查各项安全生产内容。

（三）北京韩建水利水电工程有限公司工作落实情况

1.加强安全施工管理。施工沟槽周边堆土及时清理到远离沟

槽边 1 米以上。按要求对沟槽进行支护，对沟槽中自来水管增加

防护措施。沟槽施工范围内增加防护设施，进行全封闭作业施工，

增加交通导向标识和安全警示牌。及时通知监理单位现场监督施

工。

2.强化主体责任落实。深刻汲取事故教训，按照公司管理规

定，对项目负责人进行处罚。开展公司安全生产隐患大排查专项

整治工作，明确 12 项重点内容，全面开展为期 5 天的自查自纠

整治。

3.提高员工安全意识。开展现场作业人员进行班前安全教

育，针对沟槽坍塌组织应急演练，每月召开公司安全生产例会，

切实增强员工安全意识。

（四）北京奉天长远工程咨询管理有限公司工作落实情况

1.加强项目监理人员培训教育，提高履行职责意识。监理单

位组织专题培训，深入学习相关法律法规和合同条款，使监理人

员充分认识到自身职责的重要性，树立正确的监理观念。

2.严格执行施工现场检查巡视制度。监理人员按照合同要

求，对施工现场进行定期和不定期的检查巡视，确保各项安全措

施得到有效执行。尤其对于现场沟槽开挖、不按施工方案执行的

- 6 -

违规行为，必须及时采取措施予以制止。

3.建立事故上报机制。建立健全事故上报机制，要求一旦发

生安全事故，立即向建设单位及相关主管部门进行上报，确保信

息畅通，以便及时采取应对措施。

4.加强与施工单位的沟通协调。完善与施工单位沟通协调机

制，明确双方职责和义务，共同推动施工现场安全管理工作。

四、评估结论

评估组通过专题会议、资料审查、查阅文件等形式，对北京

韩建水利水电工程有限公司“9·14”一般生产安全事故责任追

究和整改防范措施落实情况进行评估后认为：该起事故责任单位

和责任人的责任追究工作和行管部门、属地政府及涉事企业事故

预防与安全整改工作均已落实。