# 北京政锋信诚商贸有限公司“4·29”一般生产安全事故调查报告.pdf

来源：北京市房山区应急管理局　北京市房山区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.bjfsh.gov.cn/ztzx/wqzt/zdlyzfgkzt/qjqd/aqscjg/aqscsgdc/201911/t20191115_39985348.shtml

发布时间：2019-07-05　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

- 1 -

北京政锋信诚商贸有限公司“4·29”

一般生产安全事故调查报告

2019 年 4 月 29 日 17 时许，北京政锋信诚商贸有限公司承

建的北京天仁道和新材料有限公司厂房内设备基础工程，发生一

起物体打击事故，造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》和

《北京市生产安全事故调查处理工作规则》规定，经房山区人民

政府授权，决定成立由区应急管理局、区总工会、区纪委区监委、

房山公安分局、区人力社保局、窦店镇、北京高端制造业（房山）

基地管理委员会组成的“4·29”一般生产安全事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了

事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关

责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了

防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位情况

北京政锋信诚商贸有限公司，统一社会信用代码为

911101120555559191，类型为有限责任公司（自然人独资），法

定代表人为马XX，成立日期为 2012 年 10月 30 日，住所为北京

- 2 -

市通州区宋庄镇双埠头村南 1000 米。经营范围；专业承包、劳

务分包；销售建筑材料、五金交电、机械设备、仪器仪表；租赁

建筑工程机械、建筑工程设备。

（二）项目基本情况

经调查，北京天仁道和新材料有限公司将新增吊车基础及现

有车间地坪破拆、基础施工等工程承包给北京政锋信诚商贸有限

公司。

2019 年 4 月26 日，双方签订了《合同书》及《安全协议书》，

约定了各自安全责任，施工过程中的安全管理由北京政锋信诚商

贸有限公司全面负责。

（三）死者情况

李 XX，男，65 岁，河南省濮阳市柳屯镇虎山寨村人。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

作业过程中由于打桩机支固不牢，发生倾倒是造成事故发生

的直接原因。

（二）间接原因

1.北京政锋信诚商贸有限公司未及时发现并消除事故隐患。

2.北京政锋信诚商贸有限公司安全管理不到位，未制定《打

桩机安全操作规程》及规章制度，未健全安全生产责任制。

3.北京政锋信诚商贸有限公司未针对岗位特点开展安全教

育培训工作。

- 3 -

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，

事故调查组认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对相关责任单位的责任分析及处理建议

北京政锋信诚商贸有限公司未及时发现并消除事故隐患，未

健全安全生产责任制，未针对岗位特点开展安全教育培训工作，

未制定《打桩机安全操作规程》及规章制度，其行为违反了《中

华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款，第四条、第二十

五条第一款，《北京市安全生产条例》第十五条第（三）项，对

事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百

零九条第（一）项的规定，建议给予该单位罚款贰拾伍万元人民

币的行政处罚。

五、事故整改和防范措施建议

（一）严格落实主体责任

北京政锋信诚商贸有限公司要健全安全生产责任制，落实企

业主体责任。要制定相关设备的《安全操作规程》，有针对性的

开展教育培训工作，加强对生产过程的管理，督促所属人员严格

落实安全生产责任制，及时开展隐患排查治理工作，消除事故隐

患。

（二）加大行政监管力度

行政管理部门要严格落实安全生产监管职责，督促各责任主

体落实安全责任。属地政府要加强对辖区内企业安全管理，合理

- 4 -

安排监督力量，制定可行的监督检查计划，严格管理，防止类似

事故发生。