# 辽源矿业（集团）有限责任公司金宝屯煤矿“6·11”一般机电事故防范和整改措施落实情况评估报告 - 国家矿山安全监察局内蒙古局

来源：国家矿山安全监察局内蒙古局　内蒙古煤矿安全监察局·事故查处

原文链接：https://nmg.chinamine-safety.gov.cn/Item/16012.aspx

发布时间：2026-07-17　抓取时间：2026-10-14

— 1 —

按照《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》《生

产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定和《矿山生产安

全事故报告和调查处理办法》《生产安全事故防范和整改措施落实

情况评估办法》相关要求，由国家矿山安全监察局内蒙古局（以下

简称内蒙古局）牵头成立评估工作组，对辽源矿业（集团）有限责

任公司金宝屯煤矿“6·11”一般机电事故防范和整改措施落实情况

进行了综合评估。

一、事故概况及调查情况

2025 年 6 月 11 日，辽源矿业（集团）有限责任公司金宝屯煤

矿（以下简称金宝屯煤矿）发生一起一般机电事故，造成 1 人死亡，

直接经济损失 119.89 万元。

6 月 12 日，内蒙古局依法成立了辽源矿业（集团）有限责任

公司金宝屯煤矿“6·11”一般机电事故调查组（以下简称事故调

查组）；7 月 9 日，事故调查组向内蒙古局提交了《辽源矿业（集

团）有限责任公司金宝屯煤矿“6·11”一般机电事故调查报告》，

7 月 10 日，内蒙古局对该起事故调查报告进行批复，对 9 名责任

人给予行政处罚及政务处分，其中 1 名责任人给予撤职处分、9

名责任人根据企业制度给予处分，并提出事故防范整改措施。

— 2 —

二、评估工作过程

2026 年 5 月 27 日，内蒙古局会同科尔沁左翼后旗人民政府，

组织科尔沁左翼后旗应急管理局、公安局、总工会等相关部门成立

了辽源矿业（集团）有限责任公司金宝屯煤矿“6·11”一般机电事

故评估工作组（以下简称评估组），并制定了评估方案。评估组采

用资料审查、现场核查、座谈问询、走访调查等方式，对相关责任

人政务处分、行政处罚情况及事故防范和整改措施等落实情况进行

了综合评估。

三、事故责任追究落实情况

（一）事故责任人员

依据事故结案通知，内蒙古局共对 9 名相关责任人员作出政务

处分，已全部落实到位；其中 5 人给予行政处罚，合计 47.34 万元，

已全部按时缴纳到位。

（二）事故责任单位

依据事故结案通知，内蒙古局对金宝屯煤矿作出行政处罚 100

万元，已全部按时缴纳到位。

四、事故防范和整改措施落实情况

（一）落实树牢安全发展理念情况

事故发生后，金宝屯煤矿加大了矿山智能化建设力度，通过

设备升级、工艺优化、系统改造等环节，减少了井下作业人员，

提升了矿井安全保障能力；煤矿还推进了人员精准定位、地面智

能指挥调度于一体的智能化管理平台建设。

— 3 —

（二）落实加强机电安全管理情况

金宝屯煤矿针对本次事故暴露的机电管理不精细、制度执行

不严、作业流程不规范等问题，开展了机电安全专项整治，完善

了机电设备操作、检修维护、现场管控、零星作业管理等制度；

煤矿执行了机电作业“一工程、一措施、一审批”管理要求，机

电检修、安装及零星作业落实了专项安全技术措施、审批交底及

现场监护制度；煤矿还落实了机电设备日检、周检、月检闭环机

制，排查了井下机电设备及安全保护装置，整治了设备带病运行、

保护失效等隐患，但煤矿掘进工作面仍存在部分电缆冷补现象，

处理电缆冷补工作正在持续整改中。

（三）落实深入开展隐患排查情况

金宝屯煤矿针对事故暴露出的管理漏洞，构建了常态化、全

覆盖、闭环式隐患排查治理体系，落实了矿长月度专项检查、科

室专业排查、区队日常排查、班组班前班后排查、安全员动态巡

检的五级排查机制；煤矿针对机电运输、一通三防、顶板管理、

零星作业等关键薄弱环节，开展了专项隐患整治行动，明确了整

改责任、措施和时限，分级处置一般隐患与重大隐患并实行闭环

管理。

（四）落实提升培训教育质效情况

金宝屯煤矿针对全员安全意识薄弱、岗位技能不足、风险辨

识和应急能力欠缺、培训质效不高等短板，企业推行分层分类、

精准化安全教育培训，结合各岗位、各专业工作实际，分级对管

— 4 —

理人员、技术人员、班组一线作业人员开展了全员培训；煤矿常

态化开展了事故警示教育，组织全员复盘“6·11”机电事故开展

了反思自查，通过召开全矿警示教育大会、现场实操教学、应急

演练等方式，进一步提升了岗位实操能力、风险防控能力和应急

处置水平。

五、综合评估意见

经评估组综合分析、讨论研究认定，金宝屯煤矿“6·11”事

故责任追究已到位、事故处罚已落实，对事故调查报告中有关事

故防范和整改措施的各项要求已基本落实。但煤矿仍存在诸多问

题，例如井下存在高低压电缆混挂、电缆和风水管路混挂现象等，

共查出问题 7 条，已责令煤矿企业立即整改，现场反馈至科尔沁

左翼后旗应急管理局督促整改落实。

六、相关工作建议

煤矿要继续深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示

批示精神，深刻吸取山西沁源留神峪煤矿“5·22”特别重大瓦斯爆

炸事故教训，并举一反三，充分利用安全生产月活动窗口，认真组

织开展电气火灾、采空区发火等重大灾害的应急演练。煤矿要逐一

落实“八条硬措施”中各项要求，全力提升矿山安全生产水平。煤

矿还要持续对规程措施补充完善，保证规程措施的可实施性与可操

作性。持续加强从业人员培训的针对性、精准性、实效性，切实提

升从业人员操作技能，确保从业人员熟练掌握各项安全知识技能，

助力提升矿井本质安全水平。