# 江门市恒达管桩有限公司“8·14”一般高处坠落事故防范和整改措施落实情况评估报告.pdf

来源：新会区应急管理局　新会区·事故调查报告（搜索直采）

原文链接：http://www.xinhui.gov.cn/jmxhqyjj/gkmlpt/content/3/3473/post_3473119.html

发布时间：2026-04-10　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

— 4 —

江门市恒达管桩有限公司“8·14”一般

高处坠落事故防范和整改措施落实

情况评估报告

2024 年 8 月 14 日 8 时 43 分，位于新会区睦洲镇的江门

市恒达管桩有限公司一期车间在更换棚顶铁皮瓦片施工作

业过程中，发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经

济损失约 133 万元。经调查认定，江门市恒达管桩有限公司

“8·14”一般高处坠落事故是一起因企业安全生产管理不

到位，现场安全措施不足，施工人员违章作业导致人员死亡

的一般生产安全责任事故。事故结案后，区安委办按照《国

务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施

落实情况评估办法的通知》《广东省生产安全事故防范和整

改措施落实情况评估指引》有关要求，开展该起事故防范和

整改措施落实情况评估，全面梳理总结了责任追究、防范整

改措施落实情况，现将有关情况报告如下：

一、评估概况

参照原事故调查的部门组成情况，区安委办牵头成立了

调查评估组，由区应急管理局、新会公安分局、区总工会相

关负责同志为成员，通过现场核查、资料查阅、座谈交流等

方式梳理总结江门市恒达管桩有限公司“8·14”一般高处

坠落事故防范和整改措施落实情况。事故发生以来，各有关

单位均有效落实了对事故有关责任人员和单位的处理意见，

深刻吸取教训、举一反三，组织实施一系列整改行动和举措，

— 4 —

进一步强化生产经营单位安全隐患管控与排查治理措施，有

效防范生产安全事故发生。

二、责任追究意见落实情况

（一）行政处罚方面

根据事故调查报告的处理建议，区应急管理局对江门市

恒达管桩有限公司 1 家企业，对容**（江门市恒达管桩有限

公司主要负责人）、谭**（江门市恒达管桩有限公司安全主

管）和廖**（江门市恒达管桩有限公司安全员）3 人，依法

立案调查，予以行政处罚，均已落实。

（二）其他处理方面

根据事故调查报告的处理建议，睦洲镇人民政府向新会

区人民政府作出深刻书面检讨，睦洲镇人民政府分管应急管

理办的镇领导提醒谈话，睦洲镇人民政府应急管理办负责人

向镇党委作深刻书面检讨，均已落实处理建议。

三、事故防范整改措施落实情况

新会区政府及相关企业以此次事故为鉴，深刻汲取事故

教训，痛定思痛，严格按照上级工作部署，从严从实抓好高

处作业专项整治，扎实做好安全生产和自然灾害风险隐患排

查整治工作，确保新会区安全生产形势稳定。

（一）江门市恒达管桩有限公司已认真吸取事故教训，

建立健全安全生产管理制度和安全操作规程，明确安全生产

管理职责，落实安全生产主体责任。已配备充足具有专业知

识和相应资格的安全生产管理人员，主要负责人以及安全生

产管理人员已切实履行《中华人民共和国安全生产法》规定

— 4 —

的法定职责，加强公司安全生产管理工作，落实“一线三排”

工作机制，确保企业生产作业期间，主要负责人、安全生产

管理人员管理落实到位。

（二）江门市恒达管桩有限公司已委托有资质的安全评

价机构进行安全现状评价，开展安全生产事故隐患大排查大

整治工作，全面消除事故隐患，保证安全生产。同时，加强

公司作业人员的安全生产教育培训和安全技术交底工作，并

如实进行记录，切实提高作业人员安全意识和自我防护意

识。加强高处作业的安全管理,制定专项高处作业施工方案，

深入分析作业场所存在的安全隐患，并制定可靠的安全防范

措施，确保施工作业安全。

（三）江门市恒达管桩有限公司已加强施工作业现场的

安全管理和监护，现场管理人员未经交接不得擅自离岗。同

时，对高处作业等特种作业人员，查明施工人员是否持有有

效的相关特种作业资格证书，方安排人员上岗进行特种作

业。对施工作业现场已严加监管，对施工人员未佩戴安全帽、

安全带进行高处作业等违章行为及时予以制止和纠正。同

时，完善应急救援预案，并组织施工作业人员开展安全操作

技能培训和应急救援演练，提高安全操作技能和应急处置能

力。

（四）属地政府已按照“管行业必须管安全、管业务必

须管安全、管生产经营必须管安全”,全面推动部门监管、

企业主体责任落实。严抓各重点行业领域安全生产，深入推

进岁末年初安全防范工作，大力开展安全生产隐患排查整治

— 4 —

专项行动。进一步推动重大事故隐患专项排查整治以及事故

压减专项行动，针对委外作业、涉高作业、有限空间作业、

动火作业等情况，对底数进行认真梳理，加强企业指导帮扶

检查，加大对企业违法违规行为的执法处罚力度，确保问题

隐患整改以及各项安全防范措施落实落细落到位。加强企业

安全管理人员与负责人培训教育，围绕治本攻坚三年行动中

对企业的要求进行再宣传教育，动员各企业积极组织隐患自

查自改与员工培训教育，强化危险作业、分租及委外单位管

理。线上线下多渠道加强安全宣传，及时传达事故警示和上

级有关要求。