# 英德石牯塘石牯塘社区居民自建房外墙防水工程工地“6‧8”一般高处坠落事故调查报告.pdf

来源：英德市应急管理局　英德市·事故调查报告（搜索直采）

原文链接：http://www.yingde.gov.cn/yqydyjgl/gkmlpt/content/2/2091/post_2091084.html

发布时间：2025-12-09　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

英德石牯塘石牯塘社区居民自建房外墙

防水工程工地“6‧8”一般高处坠落事故

调查报告

编制单位：英德市人民政府事故调查组

编制日期: 2025 年 10月 29 日

目 录

一、事故基本情况 ...................................................................2

（一）事故单位概况 .......................................................2

（二）事故相关人员情况 ............................................... 2

（三）涉事自建房外墙防水工程施工监管情况 ........... 3

（四）事故发生经过和救援情况 ................................... 3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 ........................... 4

（六）事故当天的气象情况 ........................................... 4

二、事故应急处置及评估情况 ............................................... 4

（一）事故处置情况 .......................................................4

（二）事故善后处理情况 ............................................... 5

（三）事故应急处置评估 ............................................... 5

三、事故原因和事故性质认定 ............................................... 5

（一）直接原因 ...............................................................5

（二）间接原因 ...............................................................5

（三）行业主管部门和属地政府履职情况 ................... 6

（四）事故性质 ...............................................................7

四、事故责任分析和处理意见 ............................................... 7

五、事故防范和整改措施 .......................................................8

— 1 —

英德石牯塘石牯塘社区居民自建房外墙

防水工程工地“6‧8”一般高处

坠落事故调查报告

2025 年 6 月 8 日上午 8 时许，英德市石牯塘镇石牯塘社区

府前路与环卫路交界处居民自建房外墙防水工程工地发生一起

一般高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 100 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告

和调查处理条例》（国务院令第 493号）等有关法律法规规定和

《清远市安全生产委员会办公室关于对英德石牯塘“6·8”一般

高处坠落事故查处实行挂牌督办的函》要求，英德市人民政府于

2025 年 6 月 11日依法成立了由市政府办公室、市应急管理局、

市公安局、市司法局、市住房城乡建设局、市总工会、石牯塘镇

人民政府相关人员组成的英德市石牯塘镇石牯塘社区“6·8”一

般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故

调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查明了事故发生经

过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了

对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突

出问题，提出了事故相关防范及整改措施。

经调查认定，本次事故是一起因作业人员安全风险辨识不

— 2 —

足，无证上岗，未正确使用劳动防护用品；施工单位未有效落实

安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

事故发生单位是一栋居民自建房，地址位于英德市石牯塘镇

石牯塘社区府前路与环卫路交界处（距离石牯塘卫生院约 100

米），房主是陈某。该房屋共二层半，用地面积 72 平方米，房

屋背面使用架子管搭设了脚手架，二楼楼顶外脚手架距离地面约

8.3 米。房主陈某以口头约定方式，将其房屋背面外墙防水工程

（以下简称“外墙防水工程”）交由陈某贤施工，主要施工内容

是对陈某自建房背面外墙进行抹灰，施工所需材料由陈某贤负责

提供，施工面积约 75 平方米，工程价格完工后再结算,该工程

2025 年 6 月初开始施工。2025 年 6 月初，陈某贤通过口头约定

方式聘请了临时工人刘某玉给陈某的房屋外墙施工。事故发生时

刘某玉正在二楼楼顶外脚手架上施工作业。

（二）事故相关人员情况

1.刘某玉：男，汉族，身份证号码：略，户籍地址：略，外

墙防水工程工地工人，事故死者。

2.陈某贤：男，汉族，身份证号码：略，户籍地址：略，本

次事故工程承包人。

3.陈某：男，汉族，身份证号码：略，户籍地址：略，自建

房房主，外墙防水工程的建设方。

— 3 —

（三）涉事自建房外墙防水工程施工监管情况

自建房房主陈某仅与包工头陈某贤个人口头约定，没有按规

定在石牯塘镇人民政府进行零星作业安全备案登记，石牯塘镇人

民政府未及时发现并制止该零星作业活动。

施工方陈某贤未与刘某玉签署劳动合同，未查验刘某玉相关

资质、证书，在不清楚刘某玉是否持有“高处作业”特种作业操

作证的情况下聘请其从事外墙维护高处作业，未有效落实安全教

育培训及安全技术交底。对施工现场安全管理不到位，对安全生

产所必需的资金投入不足，未及时发现并消除施工作业人员未正

确佩戴和使用劳动防护用品进行违规作业等事故隐患。

（四）事故发生经过和救援情况

经询问相关人员，查勘工地现场情况，查看现场监控视频，

英德石牯塘石牯塘社区居民自建房外墙防水工程工地“6‧8”一

般高处坠落事故发生经过和救援情况如下：

2025 年 6 月 8 日上午 8 时许，位于英德市石牯塘镇石牯塘

社区府前路一栋居民自建房，由陈某贤聘请的临时工人刘某玉对

房屋外墙开展施工作业。

2025 年 6 月 8 日 8 时 11分，刘某玉在二楼楼顶外脚手架上

开展外墙施工作业时摔至地面，安全帽脱落，未佩戴安全带，面

部朝下。附近人员见状立即拨打 120急救电话，随后跑步到石牯

塘镇卫生院求救。8 时 18 分，石牯塘镇卫生院医护人员到达现

场救治，随后将刘某玉送往石牯塘镇卫生院。8 时 20 分，刘某

— 4 —

玉被送到石牯塘镇卫生院进行抢救。9 时 05 分，刘某玉经抢救

无效死亡。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统

计标准》（GB 6721-1986）的有关规定，该事故造成的直接经济

损失约为 100万元。

（六）事故当天的气象情况

经查询，2025 年 6 月 8 日 8 时 00 分至 9 时 00 分，石牯塘

镇附近区域为多云，气温：33～36℃，偏南风 1～2 级，降水微

量。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故处置情况

事故发生后，附近人员立即拨打 120急救电话，随后跑步到

石牯塘镇卫生院求救。8 时18 分，石牯塘镇卫生院医护人员到

达现场救治，随后将刘某玉送往石牯塘镇卫生院。8 时20 分，

刘某玉被送到石牯塘镇卫生院进行抢救。8 时 38 分，石牯塘镇

卫生院工作人员将情况报石牯塘派出所。石牯塘派出所接报后立

即指派值班人员到场处理。9 时05 分，刘某玉经抢救无效死亡。

— 5 —

（二）事故善后处理情况

石牯塘镇人民政府在得知发生事故后，积极安抚好死者家

属，目前已做好事故善后处置工作，民事赔偿已达成和解协议，

无负面舆情发生。

（三）事故应急处置评估

经评估，本次事故相关人员能快速拨打 120急救电话请求帮

助，充分利用周围的人力物力对伤员开展抢救，虽未能抢救回重

伤人员，但能积极协调处理善后工作，对社会没有造成较大的影

响。

三、事故原因和事故性质认定

（一）直接原因

刘某玉安全意识欠缺，对高处作业安全风险辨识不足，在未

取得“高处作业”特种作业操作证

[1]

且未佩戴安全带

[2]

的情况下

进行高处作业

[3]

，在距离地面高度约 8.3 米的外脚手架上失足

坠落导致死亡。

（二）间接原因

施工方陈某贤未落实安全生产主体责任，一是对施工现场作

业人员疏于管理，聘请未取得“高处作业”特种作业操作证的人

[1]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全

作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单

位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3]《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）3.1 高处作业的定义：凡在坠落高度基准面 2m 以上(含 2m)有可能坠

落的高处进行的作业称为高处作业。

— 6 —

员刘某玉从事外墙维护高处作业；二是未制定安全生产规章制

度，未严格开展安全生产教育和培训

[4]

；三是对施工现场安全管

理不到位，对安全生产所必需的资金投入不足，未及时发现并消

除施工作业人员无证上岗、未正确佩戴和使用劳动防护用品进行

违规作业等事故隐患

[5]

。

房主陈某，没有按规定在石牯塘镇人民政府进行零星作业安

全生产备案登记,未督促陈某贤落实安全管理措施。

石牯塘镇人民政府对辖区内限额以下工程和零星作业的日

常安全巡查、宣传教育不够到位，对陈某未办理安全生产备案登

记手续、擅自进行零星作业活动没有及时发现并制止。

（三）行业主管部门和属地政府履职情况

1.英德市住房和城乡建设局。积极按照职责履行限额以下工

程和零星作业安全生产监督管理工作。2022 年以来，开展了多

期限额以下工程和综合行政执法培训、乡村建筑工匠培训；2023

年以来，先后三次对 24 个镇（街）全覆盖开展限额以下工程和

零星作业安全生产监管暨乡镇街道综合行政执法现场检查指导

工作，制定了《英德市限额以下工程和零星作业安全生产指导手

册》派发给各镇街；2024 年组织各镇（街）分管负责人开展限

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从

业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，

了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不

得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制

度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

— 7 —

额以下工程和农房质量安全管控提升培训;2025 年以来，对全市

各镇（街）开展了综合行政执法和限额以下房屋市政工程安全生

产检查指导工作。

2.石牯塘镇人民政府。积极履行属地监管职责，2025 年以

来，组织开展安全生产大检查 6 次，检查生产经营单位 184家次，

出动人次 633 人次，发现并整改事故隐患 26 项，发放安全生产

宣传资料 1000 余份，悬挂宣传横幅 50余条，开展应急演练 3 次，

受教育群众达 2000 余人次。但石牯塘镇人民政府对辖区内限额

以下工程和零星作业的日常安全巡查和宣传工作仍不到位。

（四）事故性质

经事故调查组综合分析认定：英德石牯塘石牯塘社区居民自

建房外墙防水工程工地“6‧8”一般高处坠落事故是一起一般生

产安全责任事故。

四、事故责任分析和处理意见

（一）对相关责任人的责任认定和处理建议

1.刘某玉，外墙施工工人，安全意识欠缺，对高处作业安全

风险辨识不足，在未取得“高处作业”特种作业操作证，未佩戴

安全带的情况下进行高处作业，对事故发生负有直接责任，鉴于

其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.陈某贤，作为自建房外墙防水工程承包者，聘请未取得“高

处作业”特种作业操作证的人员刘某玉从事外墙维护高处作业，

对作业现场安全管理不到位，对安全生产所必需的资金投入不

— 8 —

足，未及时发现并消除施工作业人员无证上岗、未佩戴安全带进

行违规作业等事故隐患

[6]

，未落实安全生产主体责任，对事故发

生负有责任，建议由英德市住房和城乡建设局依法依规对陈某贤

进行查处。

3.陈某，作为房主没有按规定在石牯塘镇人民政府进行零星

作业安全生产备案登记，未督促承包方落实安全管理措施，对事

故发生负有责任，建议由英德市住房和城乡建设局依法依规对陈

某进行查处。

（二）其他建议

石牯塘镇人民政府，对辖区内限额以下工程和零星作业的日

常安全巡查、宣传教育不够到位，对陈某未办理安全生产备案登

记手续、擅自进行零星作业活动没有及时发现并制止。建议由英

德市安委会办公室按照有关程序约谈石牯塘镇人民政府。

五、事故防范和整改措施

为深刻吸取此次事故教训，切实加强限额以下工程和零星作

业安全生产监督管理，坚决防范和遏制类似事故再次发生，针对

此次事故所反映出的问题，提出如下防范措施和建议：

（一）加强属地监管责任。石牯塘镇政府要认真汲取本起事

故教训，切实履行属地监管责任，开展全覆盖、拉网式建筑施工

安全生产大排查、大巡查，重点检查是否未批先建，工程承揽者、

现场施工人是否符合相关安全管理规定，避免类似事故的发生。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制

度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

— 9 —

各镇要落实安全生产“一盘棋”制度，扎实开展建筑施工安全大

排查、大整治行动，加强限额以下工程和零星作业安全监管，要

突出落实房屋所有权人、施工单位（施工队、工匠）安全生产主

体责任，督促其做好施工现场安全保障工作、落实安全防范措施，

严厉查处有关违法违规行为。

（二）加强业务指导。英德市住房和城乡建设局要加强对各

镇街关于建设工程安全生产监督管理的指导，督促各镇街落实辖

区自建房及限额以下工程和零星作业安全备案登记、巡查、执法

等管理制度，定期与各镇街职能部门开展安全生产联合整治，规

范施工作业人员持证上岗，正确佩戴安全防护用具，夯实安全责

任。

（三）加强安全宣传和警示教育。各镇人民政府和有关部门

要针对此次事故暴露出来的问题，结合近年全国其他地区发生的

限额以下工程和零星作业事故典型案例，认真分析研究，有针对

性地开展安全宣传和警示教育，普及建筑施工法律法规和安全施

工相关知识，增强群众法律意识和安全意识。