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雷诺丽特(广东)高新材料有限公司“4‧3”
一般高处坠落事故防范和整改措施落实情
况评估报告
2023 年 4 月 3 日 12 时 40 分许，位于广清经济特别合作
区广德（英德）产业园雷诺丽特(广东)高新材料有限公司在
建工地上,一名钢结构工人在项目 1 号主厂房三楼作业时摔
到一楼受伤，送至英德市人民医院抢救无效于事发当天下午
死亡。事故造成直接经济损失约 120 万元。
事故发生后，英德市政府成立了事故调查组对事故进行
调查，2025 年 1 月 3 日经英德市政府同意批复结案。经调查
认定，雷诺丽特(广东)高新材料有限公司“4‧3”一般高处
坠落事故是一起生产安全责任事故。
为推动生产安全事故防范和整改措施的落实，促进安全
生产工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全
事故报告和调查处理条例》《生产安全事故防范和整改措施
落实情况评估办法》《广东省生产安全事故防范和整改措施
落实情况评估指引》有关要求并经英德市政府同意，2025 年
12 月 29 日，市安委办组织广德园管委会规划建设局、英红
镇政府、市应急管理局、市住房城乡建设局、市司法局、市
总工会组成评估工作组（以下简称：“评估组”），对雷诺
丽特(广东)高新材料有限公司“4‧3”一般高处坠落事故防
范和整改措施建议落实情况进行了评估，现将有关事项报告
如下。
一、评估概况
评估组根据《英德英红雷诺丽特(广东)高新材料有限公
司“4‧3”一般高处坠落事故调查报告》（以下简称“《事
故调查报告》”），采取资料审查、座谈问询、查阅文件、
走访核查等方式，开展评估工作，实地检查了涉事企业事故
现场情况和同类型企业有关情况，并提出了下一步改进意
见。
针对《事故调查报告》提出的对事故有关责任人员及责
任单位的处理建议和防范事故发生的对策措施建议。评估组
经评估认为：有关政府部门与事发企业对《事故调查报告》
提出的防范措施建议能认真学习研究，并积极落实整改，基
本落实了《事故调查报告》提出的事故防范和整改措施。
二、责任追究意见落实情况
雷诺丽特(广东)高新材料有限公司“4‧3”一般高处坠
落事故批复结案后，相关部门和单位基本按照《事故调查报
告》的要求，对事故责任单位落实了责任追究。具体情况如
下：
南通启淳建设工程有限公司。根据调查报告认定，对事
故发生负有责任，建议英德市应急管理局依据相关法律法规
对南通启淳建设工程有限公司进行处理。2025 年 9 月 22 日，
英德市应急管理局对南通启淳建设工程有限公司下达了《行
政处罚决定书》，处以人民币 400000 元（肆拾万元整）的
行政处罚，处罚款已执行到位。
广州南润建设有限公司。根据调查报告认定，对事故的
发生负有连带责任，建议广清经济特别合作区广德（英德）
产业园管理委员会规划建设局依据相关法律法规对广州南
润公司进行处理。广清经济特别合作区广德（英德）产业园
管理委员会规划建设局对广州南润建设有限公司进行了安
全生产约谈。
三、事故防范整改措施落实情况
（一）广清经济特别合作区广德（英德）产业园管理委
员会规划建设局。建立“日常巡查+专项检查”联动机制，
将安全生产监管融入日常工作，确保对园区在建工地的监管
覆盖无死角、管控无空档；定期组织建筑施工领域安全生产
专项检查，对园区所有在建项目开展拉网式排查，精准锁定
安全隐患点位；对检查发现的问题建立“隐患台账+整改销
号”管理模式，督促施工单位第一时间制定整改方案、落实
整改举措，确保隐患动态清零。2023 年以来，累计巡查、检
查园区在建项目 73 宗次，出动检查人员 216 人次，下发隐
患整改通知书 73 份。检查重点覆盖施工现场安全防护设施
配备、特种作业人员持证上岗、安全技术交底落实等关键环
节，共累计排查出各类安全隐患 392 项。针对发现的问题，
明确整改要求，并安排专人跟踪复查。限期整改的隐患均已
完成整改并通过复查，所有隐患均实现闭环管理。
（二）英红镇人民政府。英红镇人民政府在事故发生后，
深刻吸取事故教训，举一反三，细化在建工地巡查分工，按
照《清远市人民政府办公室关于全面加强清远市限额以下工
程和零星作业安全生产监督管理的通知》要求，对工程集中
区域加密高空作业时段巡查频次，常态化开展在建工地高空
作业专项巡查，聚焦在建工地高空作业核心环节开展高频次
巡查，累计对辖区内 5 个重点区域在建工地开展针对性巡查，
覆盖 12 处涉及高空作业的建设工程。对照在建工程高空作
业安全技术规范，建立“发现-处置-复核-销号”全闭环管理
机制，从严从快整改各类高空作业隐患。同时强化合规项目
动态监管，定期开展回头看，从源头防范高处坠落事故。
四、存在问题
雷诺丽特(广东)高新材料有限公司“4‧3”一般高处坠
落事故结案前，雷诺丽特(广东)高新材料有限公司塑料制品
新建项目（一期）已建设完成并投入生产，评估期间，评估
组未发现有关建筑施工方面的存在问题。
五、工作建议
建议镇（街道）及相关部门要把安全生产工作放在第一
位，要牢牢绷紧安全生产这根弦，牢固树立安全意识，加强
业务指导，对排查中发现的隐患问题逐一列出清单，建立台
账，落实整改责任、整改措施和整改时限，实行闭环管理，
抓实抓牢安全生产工作，及时消除事故安全隐患，减少事故
的发生。
雷诺丽特(广东)高新材料有限公司“4‧3”一般高处坠落
事故防范和整改措施落实情况评估组
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