# 赣州崇义江西省中亿矿业有限公司罗形坳钨矿“2026.4.26”一般车辆伤害调查报告

来源：赣州市应急管理局　赣州市·事故调查报告

原文链接：https://yjgl.ganzhou.gov.cn/gzsyjgl/c103224/202607/14376abf72c9470fb985d430ef36a17b.shtml

发布时间：2026-07-13　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

赣州崇义江西省中亿矿业有限公司罗形坳钨

矿“4·26”一般车辆伤害事故

调查报告

赣州市政府事故调查组

2026 年 6 月

目 录

一、事故基本情况...............................................................................................................1

（一）事故有关单位情况............................................................................................1

（二）罗形坳钨矿钻探工程项目情况........................................................................3

（三）相关部门及属地乡镇监管情况........................................................................3

（四）事故发生经过....................................................................................................4

（五）事故现场勘查情况............................................................................................5

（六）人员伤亡和直接经济损失................................................................................7

二、事故应急处置及评估...................................................................................................8

（一）事故信息接报及响应情况................................................................................8

（二）事故现场应急处置及评估情况........................................................................8

（三）善后处理情况....................................................................................................8

三、事故原因分析...............................................................................................................9

（一）直接原因............................................................................................................9

（二）其他可能因素排除............................................................................................9

四、事故暴露出的主要问题...............................................................................................9

（一）罗形坳钨矿........................................................................................................9

（二）景德镇市仁穆劳务有限公司..........................................................................10

（三）湖南省矿产资源调查所..................................................................................10

（四）相关职能部门及属地政府..............................................................................11

五、事故责任划分及处理建议.........................................................................................11

（一）建议移送司法机关处理的人员......................................................................11

（二）对事故有关责任单位及责任人员的行政处罚建议......................................11

（三）对有关公职人员的处理建议..........................................................................14

（四）其他处理建议..................................................................................................14

六、事故防范措施建议.....................................................................................................14

— 1 —

2026 年 4 月26 日 12 时 50 分许，崇义县江西省中亿矿业有

限公司罗形坳钨矿 362 探矿斜井发生一起车辆伤害事故，造成 1

人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告

和调查处理条例》等法律法规要求，2026 年 4 月 29 日，赣州市

人民政府成立由市应急管理局牵头，市公安局、市自然资源局、

市总工会，崇义县人民政府等单位派员组成的事故调查组，并

邀请市纪委监委、国家矿山安全监察局江西局、景德镇市珠山

区人民政府派员参加，开展事故调查工作。事故调查组按照“科

学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的

原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等方式，查明了事

故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，

认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的

处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，崇义县江西省中亿矿业有限公司罗形坳钨矿

“4·26”一般车辆伤害事故是一起因作业人员违规操作、冒险

驾乘非矿用提升运输设备造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

1.江西省中亿矿业有限公司罗形坳钨矿（以下简称罗形坳

钨矿），隶属于江西省中亿矿业有限公司，位于崇义县铅厂镇

西峰社区。江西省中亿矿业有限公司持有崇义县行政审批局颁

— 2 —

发的《营业执照》，统一社会信用代码：91360725MAC26ANFXB，

法定代表人：周某峰，成立日期：2022 年10 月 17 日；持有有

效的《中华人民共和国采矿许可证》，采矿权人：江西省中亿

矿业有限公司，有效期限：自 2024 年2 月 29 日至 2027 年8 月

1 日；《安全生产许可证》有效期：2009 年 5 月 31 日至 2012

年 5 月 30 日，到期后未办理延期手续。

罗形坳钨矿设有 362 探矿斜井，319 回风斜井，分别设

+220m、+180m、+140m、+100m 探矿中段，362 探矿斜井由地面

+362m 标高直达+140m 标高，+140m 中段设盲斜井至+100m 中段，

+140m 中段井底车场往南约20m 设有探矿硐室。362 探矿斜井坡

度 28º，斜井斜长约 440m，宽2.5m、高2.1m，为裸巷支护，在

巷道距左帮 0.9m、右帮 1.6m 建有山地单轨运输机轨道，轨道距

巷道底板 0.7m。

2.景德镇市仁穆劳务有限公司，持有景德镇市珠山区市场

和质量监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：

91360203MA37QR5N4U，成立日期：2018 年 3 月 12 日，住所：江

西省景德镇市珠山区高岭大道色勘四队社区宿舍 28 栋 304 室，

法定代表人：程某，经营范围包括劳务服务（不含劳务派遣）、

钻探、勘探服务等。

3.湖南省矿产资源调查所，为湖南省地质院下属事业单位，

持 有 《 事 业 单 位 法 人 证 书 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

12430000MB1G01149H，法定代表人：刘某；持有湖南省应急管

— 3 —

理厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号：（湘）FM 安许证

字〔2025〕A440Y1 号，有效期：2025 年6 月 14 日至 2028 年6

月 13 日，许可范围：金属非金属矿产资源地质勘探。

（二）罗形坳钨矿钻探工程项目情况

罗形坳钨矿于2012 年开始停产，2023 年至事故发生前委托

江西省地质局第七地质大队对矿区资源重新实施了勘察（钻

探）。2026 年 2 月，江西省中亿矿业有限公司准备引进江苏昆

山长鹰硬质材料科技有限公司为罗形坳钨矿合作投资方。江苏

昆山长鹰硬质材料科技有限公司为验证该矿资源储量，委托湖

南省矿产资源调查所在罗形坳矿区进行尽职资源调查工作。湖

南省矿产资源调查所将钻探工程劳务分包给景德镇市仁穆劳务

有限公司，并签订了分包协议。2026 年4 月 16 日，景德镇市仁

穆劳务有限公司安排工人进入井下实施坑内钻探作业。

事故现场的开拓系统为斜井（井口标高+362m、井底标高

+140m）至+140m 中段平巷，斜井斜长约 440m。

（三）相关部门及属地乡镇监管情况

1.崇义县应急管理局，设置了矿山安全监管股，配备了 3

名监管干部（均无相关矿山专业背景），拟招聘 1 名矿山专业

背景工作人员（已进入面试环节）；落实了停产矿山常态化监

管机制，建立了停产矿山动态监管台账，明确了关停状态、监

管责任人、管控措施，常态化对长期停产矿山开展现场巡查，

督促企业做好停产期间值班值守和属地政府开展日常巡查等工

— 4 —

作；事故发生后，再次联合自然资源部门，对全县停产的 40 家

企业进行了专项隐患排查。

2.崇义县自然资源局，不定期组织对辖区内停产的矿山是

否有越界越层及无证勘查，安全隐患等内容进行巡查；2026 年

1 月 29 日对罗形坳钨矿进行了巡查，未发现异常。

3.铅厂镇人民政府，落实矿山包保责任不到位，2026 年 1

月 9 日以来，分管安全生产工作副镇长王某毅尽管多次组织相

关人员对罗形坳钨矿开展巡查，但未发现矿山违规探矿等违法

违规行为，未向崇义县相关部门报告；罗形坳钨矿包保责任领

导黄某云多次对罗形坳钨矿进行日常巡查，也未发现罗形坳钨

矿违规探矿行为。

（四）事故发生经过

2026 年 4 月 26 日 8 时 20 分许，景德镇市仁穆劳务有限公

司安排作业人员程某洪、吴某林、詹某、李某金 4 人在罗形坳

钨矿+140m 中段计划将钻孔岩芯（样品）及相关钻探设备运输至

地面准备撤场。

12 时40 分左右，李某金驾驶并乘坐山地单轨运输车搭载钻

探设备（第4 车）从+140m 中段井底车场往斜井爬坡过程中，行

驶至离+140m 中段约 50 米（约+170m 标高）处，单轨运输车发

生齿轮卡顿停滞不前。程某洪等人劝阻李某金不要继续驾驶了，

等吃完午饭叫师傅维修好来再进行运输。李某金不听劝阻，仍

然冒险驾驶试图冲破卡齿继续往上爬坡。卡齿突然跳脱，运输

— 5 —

车沿轨道处迅速往下滑落，滑至+140m 中段井底车场处李某金当

场被甩出车外摔至地上受伤。詹某等人随即对李某金进行现场

救援，程某洪迅速跑出地面拨打119 及120 电话求助救援。

13 时20 分左右，崇义县应急管理局接到报告，立即组织人

员赶赴现场进行救援。铅厂镇人民政府、消防、公安、120 急救

车等有关人员相继赶往现场施救，崇义县政府主要领导、分管

领导积极调度。

16 时50 分，李某金从井下救出至地面，经医护人员全力抢

救，于 17 时 30 分抢救无效死亡。

（五）事故现场勘查情况

经现场勘查，事故地点为罗形坳钨矿+140m 中段井底车场。

+140m 中段变坡点往上 56.1m 处单轨下方见齿形变形点、4.7m

处见轨道变形和齿形拉断，运输机停在变坡点往上约 2m 处，

+140m 中段井底车场距变坡点约 1m 靠左帮处有一摊血液、一个

安全帽，井底车场附近散落几根钻管，变坡点处巷道顶板岩石

上见有血迹和毛发。事故车辆为山地单轨运输机，无型号，车

长 3 米，车宽 0.65 米，车头至车厢 0.8 米，车厢长2.2 米，车

头宽 0.55 米，无矿用安全标志。

— 6 —

图 1 现场勘查照片

— 7 —

图2 现场勘查示意图

（六）人员伤亡和直接经济损失

事故共造成 1 人死亡。死者李某金，男，汉族，赣州市大

余县南安镇人，2025 年4 月来罗形坳钨矿工作，之后离开；2026

年 4 月经人介绍作为景德镇市仁穆劳务有限公司临时工，回到

罗形坳钨矿当山地单轨运输机操作工。

依 据 《 企 业 职 工 伤 亡 事 故 经 济 损 失 统 计 标 准 》

（GB6721-1986）有关规定，核定事故造成直接经济损失150 万

元。

二、事故应急处置及评估

— 8 —

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 4 月26 日 13 时 20 分，崇义县应急管理局接到报告

称罗形坳钨矿有人被困在井下，当天 14 时 28 分，崇义县应急

管理局向赣州市应急管理局报告事故情况。

（二）事故现场应急处置及评估情况

13 时10 分，现场工作人员詹某等人进行现场施救。

13 时12 分，程某洪迅速跑出地面拨打119 及 120 电话求助

救援。

13 时20 分，崇义县应急管理局接到报告称铅厂镇罗形坳钨

矿有人受伤被困在井下，急需专业力量开展救援。

接到事故报告后，崇义县政府主要领导和分管领导及当天

值班县领导及时赶赴现场指挥救援工作，统筹调度应急、消防、

公安、卫健、自然资源、属地政府等力量参与应急救援。崇义

县应急管理局全程统筹协调、实时汇总救援进展、动态上报处

置情况。经过多方努力，16 时50 分李某金从井下救出至地面，

经医护人员现场全力抢救，于 17 时30 分抢救无效死亡。

此次事故应急救援处置得当，救援科学有序，未造成事故

扩大和次生灾害发生。

（三）善后处理情况

事故发生后，属地政府成立善后处理工作组开展遇难者家

属安抚工作。4 月 30 日，罗形坳钨矿与遇难家属沟通协商签订

赔偿协议并赔偿到位，善后处置工作结束。遇难者家属情绪稳

— 9 —

定，矿区及周边社会稳定，未发生负面舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因

罗形坳钨矿井下违规使用、人员违规驾乘非矿用提升设备，

单轨运输车在上行过程中发生故障，自由下滑，驾驶员强行制

动后，被惯性甩出撞击斜井顶板后摔落致死。（备注：罗形坳

钨矿安装的单轨运输车用于提升运输钻孔岩芯及钻机设备等，

该运输设备多为农业用途，非矿用设备，无相关安全标准，不

符合矿山安全要求。）

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问调查以及综合分析，排除他杀和

突发灾害因素等影响。

四、事故暴露出的主要问题

（一）罗形坳钨矿

1.安全生产主体责任落实不到位。企业法定代表人、安全

管理人员履行《中华人民共和国安全生产法》法定工作职责不

够到位，对安全生产教育培训和隐患排查治理重视不够，违规

在井下安装和使用非矿用提升运输设备,在长期停产停建矿山

未制定相关安全防范措施的前提下允许作业人员下井作业，是

造成该起事故的重要原因。

2.教育培训制度落实不到位。企业未按规定对从业人员开

展培训教育，导致从业人员安全意识淡薄，违规驾驶并乘坐无

— 10 —

任何安全保护措施的非矿用提升运输设备，在设备发生故障时

仍然冒险作业，是造成该起事故的主要原因。

3.对外包施工队伍安全管理缺失。企业未将景德镇市仁穆

劳务有限公司施工队伍纳入本单位安全管理范围，对外包施工

队伍安全管理缺失，允许外包施工队伍维修、使用非矿用提升

运输设备，且违规驾驶和乘坐，是造成该起事故的重要原因。

4.安全技术管理不到位。企业未严格履行工程施工开工安

全技术交底，未下发开工通知单，未对进入长期停产停建地下

矿山作业存在的安全风险提出有效防范措施并组织从业人员学

习，是该起事故发生的根本原因。

（二）景德镇市仁穆劳务有限公司

1.未依法履行企业安全生产主体责任。钻探施工项目未配

备专职安全管理人员，仅以钻机机台长作为项目负责人兼安全

管理人员。

2.安全教育培训不到位。对下井作业人员缺乏必要的安全

教育培训，对新进员工培训时长不足。

3.违规使用外聘人员下井作业。李某金不是景德镇市仁穆

劳务有限公司正式员工，公司未将其纳入日常安全管理。

（三）湖南省矿产资源调查所。

对项目负责人缺乏监管，对罗形坳钨矿井下钻探工程失管

失察，安全管理不到位，在没有任何安全保障措施情况下允许

进入无机械通风、提升运输系统不完善的长期停产矿山施工作

— 11 —

业。

（四）相关职能部门及属地政府

1.崇义县应急管理局，未配备矿山相关专业监管人员，落

实停产矿山巡查制度不到位，压实属地乡镇落实地下矿山安全

生产包保责任有差距。

2.铅厂镇人民政府，落实矿山包保责任不到位。虽然多次

对辖区内矿山开展巡查，但未发现罗形坳钨矿非法探矿等违法

违规行为，未向崇义县相关部门报告。

五、事故责任划分及处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

周某峰，男，江西省中亿矿业有限公司法定代表人，负责

公司全面工作，履行生产经营单位主要负责人法定职责不到位，

对安全生产教育培训不到位等问题失管失察，允许从业人员违

规使用并乘坐非矿用提升运输设备。其行为违反了《中华人民

共和国安全生产法》第二十一条

[1]

之规定，对事故发生负主要责

任，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十五条

[2]

之规定，建

议移送司法机关追究其刑事责任。

（二）对事故有关责任单位及责任人员的行政处罚建议

1.有关责任单位

（1）江西省中亿矿业有限公司，作为事故主要责任单位，

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职

责：......

[2] 《中华人民共和国刑法》第一百三十五条：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大

伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；

情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

— 12 —

未依法履行企业安全生产主体责任，落实安全生产教育培训制

度、风险防控与隐患排查治理、安全和技术管理不到位，对外

包施工队伍安全管理缺失，违反了《中华人民共和国安全生产

法》第二十八条第一款

[3]

、第四十一条第二款

[4]

、第四十四条第

一款

[5]

、第四十九条第二款

[6]

之规定，依据《中华人民共和国安

全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项

[7]

规定，建议由应

急管理部门给予行政处罚。

（2）景德镇市仁穆劳务有限公司，作为事故直接责任单位，

未依法履行企业安全生产主体责任，落实安全生产教育培训制

度、风险防控与隐患排查治理、安全和技术管理不到位，违反

了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十

一条第二款、第四十四条第一款之规定。依据《中华人民共和

国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定，建议

由应急管理部门给予行政处罚。

2.有关责任人员

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，

保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作

技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人

员，不得上岗作业。......

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当应当建立健全并落实生产安全事故隐

患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。......

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位

的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以

及事故应急措施。......

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产

经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安

全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发

现安全问题的，应当及时督促整改。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产

经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故

的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

— 13 —

（1）程某，男，景德镇市仁穆劳务有限公司法定代表人，

未按规定对从业人员开展培训教育，从业人员安全意识淡薄，

从业人员违规乘坐无任何安全保护措施的非矿用提升运输设备

并在提升设备发生故障时仍然冒险作业。其行为违反了《中华

人民共和国安全生产法》第二十一条之规定。依据《中华人民

共和国安全生产法》第九十五条第（一）项

[8]

之规定，建议由应

急管理部门给予行政处罚。

（2）程某烈，男，景德镇市仁穆劳务有限公司驻罗形坳钻

探项目机台长，现场管理不到位，未及时制止从业人员违规乘

坐并冒险操作山地单轨运输车。其行为违反了《中华人民共和

国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项

[9]

之规定。依据《中

华人民共和国安全生产法》第九十六条

[10]

规定，建议由应急管

理部门给予行政处罚。

（3）朱某真，男，湖南省矿产资源调查所派驻罗形坳钨矿

项目负责人，未依法履行项目负责人职责，对罗形坳钨矿井下

钻探工程失管失察，安全管理不到位，在没有任何安全保障措

施情况下允许作业人员进入无机械通风、提升运输系统不完善

的长期停产矿山施工作业。其行为违反了《中华人民共和国安

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全

生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处

上一年年收入百分之四十的罚款。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全

生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法

规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停

或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依

照刑法有关规定追究刑事责任。

— 14 —

全生产法》第二十五条第一款第（六）项

[11]

之规定。依据《中

华人民共和国安全生产法》第九十六条

[12]

规定，建议由应急管

理部门给予行政处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议

1.黄某云，男，中共党员，时任铅厂镇人民政府便民服务

中心主任，为罗形坳钨矿安全生产包保责任领导，对巡查工作

不认真走过场，未发现包保联系的罗形坳钨矿违规探矿等违法

行为。

2.王某毅，男，中共党员，时任铅厂镇人民政府副镇长，

分管安全生产工作，履行安全生产职责有差距，对铅厂镇停产

矿山巡查不认真，对罗形坳钨矿违规探矿等违法行为失管失察。

对以上人员，按干部人事管理权限，建议由崇义县纪委监

委追责问责。

（四）其他处理建议

责成崇义县应急管理局、铅厂镇人民政府向崇义县人民政

府做出深刻检查。

六、事故防范措施建议

（一）提高政治站位，树牢安全发展理念。各地、各有关

部门要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，坚

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安

全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法

规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停

或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依

照刑法有关规定追究刑事责任。

— 15 —

持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，统筹发展和

安全。要深刻汲取事故教训，压紧压实地方党政领导和部门监

管责任，严格按照中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步

加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21 号）要求加

强矿山安全监管机构和队伍建设,专业监管人员配备比例不低

于在职人员的 75%；要扎实推进矿山安全生产治本攻坚三年行

动，强化矿山安全生产主体责任落实，加强安全风险研判、隐

患排查治理，及时消除矿山重大风险隐患，确保矿山领域安全

稳定。

（二）开展隐患排查集中整治行动。各地、各有关部门要

对辖区内所有持证矿山企业全面开展安全隐患集中排查整治行

动。特别是地下矿山要开展隐蔽致灾因素普查工作，配齐“五

职矿长”、专业技术人员和安全管理人员，生产经营单位新上

岗的从业人员上岗前须经过 72 学时以上安全培训，熟悉安全生

产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应

急处理措施，考核合格后方可上岗，对工程质量验收严格把关，

确保消除安全隐患。

（三）始终保持打非治违高压态势。各地、各有关部门要

督促矿山企业在企业入口处、生产车间门口或其他醒目位置张

贴《重大事故隐患判定标准》，并公示县级监管部门和企业内

部举报电话。要强化监管执法力度，严格落实矿山包保责任，

加强对长期停产停建矿山巡查监管，严厉打击违规探矿、违反

— 16 —

设计要求组织生产建设等违法违规生产建设行为。要认真落实

矿山打非治违工作职责，建立完善部门间协调沟通机制，持续

保持打非治违高压态势，严防事故发生。

（四）严把复工复产关。各地、各有关部门要严格矿山复

产复工管理，督促辖区企业切实加强全员安全培训教育、风险

辨识管控、隐患排查治理等工作。要对照复工复产方案和安全

生产标准，逐一进行检查核实，对不符合安全生产条件、达不

到复工复产要求的矿山，一律不得批准复工复产。要对已复工

复产的企业加大抽查检查力度，对不符合要求的必须责令进行

整改，直至验收合格后方可恢复生产。