# 关于印发《安徽昊源化工集团有限公司“2022·5·11”较大中毒和窒息事故防范和整改措施落实情况评估报告》的通知

来源：安徽省应急管理厅　安徽省应急管理厅·事故通报

原文链接：https://yjt.ah.gov.cn/public/9377745/150082501.html

发布时间：2024-10-24　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

1

安徽省安全生产委员会办公室

皖安办函〔2024〕97 号

关于印发《安徽昊源化工集团有限公司

“2022·5·11”较大中毒和窒息事故防范

和整改措施落实情况评估报告》的通知

阜阳市安全生产委员会：

现将《安徽昊源化工集团有限公司“2022·5·11”较大中

毒和窒息事故防范和整改措施落实情况评估报告》印发给

你们，请对照评估报告中的《存在问题清单》认真督促整

改，并于 2024 年 12 月 31 日前将整改落实情况书面报送

省安委会办公室。

安徽省安全生产委员会办公室

2024 年 10 月 24 日

2

安徽昊源化工集团有限公司“2022•5•11”较

大中毒和窒息事故防范和整改措施落实情况

评估报告

事故评估组

2022 年 5 月 11 日 9 时 45 分许，安徽昊源化工集团有

限公司气化车间渣锁斗 B 检修作业中发生一起中毒和窒息

事故，造成 3 人死亡。

根据国务院安委办《生产安全事故防范和整改措施落

实情况评估办法》（安委办〔2021〕4 号）和《安徽省生

产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》（皖安办

〔2021〕64 号），省安委会办公室成立了安徽昊源化工集

团有限公司“2022•5•11”较大中毒和窒息事故防范和整改

措施落实情况评估组（以下简称“评估组”），对事故防范

和整改措施落实情况进行了评估。

一、评估工作组织及开展情况

2022 年 7 月 20 日，省政府批复安徽昊源化工集团有

限公司“2022•5•11”较大中毒和窒息事故调查报告，2022

年 8 月 2 日，省应急管理厅按照省政府批复要求，向阜阳

市人民政府印发《安徽昊源化工集团有限公司“2022•5•11”

较大中毒和窒息事故调查报告》（以下简称《事故调查报

告》）。2023 年 5 月 19 日，省安委会办公室依据《事故

调查报告》组织开展评估工作。2024 年 8 月 28 日，评估

3

组赴阜阳市颍东区开展现场评估工作，并邀请省纪委监委

和有关专家参加（见附件 1）。评估组从阜阳市、颍东区

两级党委、政府及其有关部门落实事故防范和整改措施、

事故责任追究落实、吸取事故教训等方面梳理问题清单，

在该市安委会办公室自评基础上，通过听取汇报、查阅台

账资料、查阅有关责任人人事档案、现场检查抽查等方式，

开展评估工作。

二、事故责任追究处理落实情况

《事故调查报告》印发后，阜阳市、颍东区两级党委、

政府及其有关部门按照职责和干部管理权限，开展了责任

追究落实工作。

（一）追究刑事责任人员处理落实情况（1 人）

1.田某飞，安徽昊源化工集团有限公司汽化车间副主

任。2024 年 3 月 8 日，阜阳市颍东区人民法院判决田某飞

犯重大责任事故罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年

（（2023）皖 1203 刑初 227 号）。

（二）给予行政处罚人员落实情况（6 人）

1.凡某才，安徽昊源化工集团有限公司法定代表人、

董事长、总经理。2023 年 1 月 20 日，阜阳市应急管理局

对其作出罚款人民币 563166 元的行政处罚（阜应急罚

〔2022〕监察-19 号），同年 2 月 9 日罚款全部缴纳。

2.张某生，安徽昊源化工集团有限公司副总经理。2023

4

年 1 月 20 日，阜阳市应急管理局对其作出罚款人民币

59894.12 元的行政处罚（阜应急罚〔2022〕监察-20 号），

同年 2 月 9 日罚款全部缴纳。2022 年 8 月 10 日，安徽昊

源化工集团有限公司免去张某生副总经理职务，降职为总

经理助理。

3.刘某，安徽昊源化工集团有限公司安全副总工程师

兼安全科科长。2023 年 1 月 20 日，阜阳市应急管理局对

其作出罚款人民币 41591.37 元的行政处罚（阜应急罚

〔2022〕监察-21 号），同年 2 月 9 日罚款全部缴纳。2022

年 8 月 10 日，安徽昊源化工集团有限公司免去刘某安全

副总工程师、安全科长职务，降职为中层副职。

4.王某，安徽昊源化工集团有限公司安全科副科长。

2023 年 1 月 20 日，阜阳市应急管理局对其作出罚款人民

币 22691.12 元的行政处罚（阜应急罚〔2022〕监察-22 号），

同年 2 月 9 日罚款全部缴纳。2022 年 8 月 10 日，安徽昊

源化工集团有限公司免去王某安全科副科长职务，降职为

员级。

5.李某楠，安徽昊源化工集团有限公司本部气化车间

操作班班长。2023 年 1 月 20 日，阜阳市应急管理局对其

作出罚款人民币 22062.87 元的行政处罚（阜应急罚〔2022〕

监察-23 号），同年 2 月 9 日罚款全部缴纳。2022 年 8 月

10 日，安徽昊源化工集团有限公司给予李某楠警告处分，

5

令其做出深刻检查。

6. 闫某仃，安徽昊源化工集团有限公司本部气化车间

工艺员。2023 年 1 月 20 日，阜阳市应急管理局对其作出

罚款人民币 25053.62 元的行政处罚（阜应急罚〔2022〕监

察-24 号），同年 2 月 9 日罚款全部缴纳。2022 年 8 月 10

日，安徽昊源化工集团有限公司给予闫某仃警告处分，令

其做出深刻检查。

（三）给予党纪政务处分人员处理落实情况（7 人）

1.吴某，阜阳市应急管理局党委委员、副局长。2022

年 9 月 26 日，阜阳市纪委监委给予其谈话提醒。

2.许某志，阜阳市颍东区区委常委、常务副区长。2022

年 10 月 10 日，阜阳市纪委监委给予其谈话提醒。

3.王某丽，阜阳市应急管理局危险化学品安全监督管

理科科长。2022年10月9日，中共阜阳市纪委阜阳市监委

驻市经济和信息化局纪检监察组印发《关于对王某丽同志

进行诫勉的决定》（阜驻经纪发〔2022〕3号），对其予

以诫勉。

4.高某冲，颍东区应急管理局党组书记、局长。2022

年9月16日，中共颍东区纪律检查委员印发《关于给予高

某冲同志诫勉处理的决定》（阜东纪〔2022〕81号），对

其予以诫勉。

5.蒋某，颍东区应急管理局危险化学品安全监督管理

6

股负责人、三级高级技术工人。2022 年 9 月 24 日，颍东

区监察委员会印发《关于给予蒋某警告处分的决定》（阜

东纪〔2022〕20 号），给予其警告处分。

6.赵某，颍东区经济和信息化局党组书记、局长。2022

年 9 月 21 日，颍东区纪委监委对其提醒谈话。

7.吴某，颍东区经济和信息化发展促进中心主任。2022

年 9 月 19 日，颍东区纪委监委给予其批评教育。

（四）给予行政处罚企业处理落实情况（1 家）

1.安徽昊源化工集团有限公司。2023 年 1 月 20 日，

阜阳市应急管理局对其作出罚款人民币 115 万元的行政处

罚（阜应急罚〔2022〕检查-18 号），同年 2 月 9 日罚款

全部缴纳。

（五）给予问责处理单位处理落实情况（4 家）

1. 颍东区应急管理局。2022 年 9 月 27 日，颍东区应

急管理局向颍东区人民政府作出书面检查。

2. 颍东区经济和信息化局。2022 年 9 月 26 日，颍东

区经济和信息化局向颍东区人民政府作出书面检查。

3. 颍东区人民政府。2022 年 10 月 18 日，颍东区人

民政府向阜阳市人民政府作出书面检查。

4. 阜阳市应急管理局。2022 年 10 月 12 日，阜阳市

应急管理局向阜阳市人民政府作出书面检查。

三、事故防范和整改措施落实情况

《事故调查报告》印发后，阜阳市人民政府及有关部

7

门、颍东区人民政府及有关部门按照事故防范整改措施要

求，开展了落实事故防范和整改工作。

（一）提高站位，进一步守住安全底线

事故发生后，阜阳市安委办印发《阜阳市危险化学品

烟花爆竹安全生产大检查工作实施方案》（阜安办〔2022〕

28 号），成立 10 个督导组对全市所有重点化工、危险化学

品、烟花爆竹企业开展全覆盖督查，共检查危险化学品企

业和医药化工企业 26 家，发现并整改问题隐患 227 条。

为加强对全市危险化学品安全监管统筹协调，2022 年 11

月，市安委办印发《关于成立阜阳市危险化学品安全专业

委员会的通知》（阜安办〔2022〕48 号），组织全市负有危

险化学品监管职责的部门成立危化品安全专业委员会，分

析研判全市危险化学品安全生产形势，研究提出相关政策

和重大安全风险防控举措。压实各级安全监管责任，着力

化解重大安全风险，阜阳市安委会按照《贯彻落实国务院

安委会安全生产 15 条措施工作方案》（阜安〔2022〕7 号）

的要求，制定市政府领导干部安全生产“职责清单”和“年度

任务清单”，对危化品、燃气、道路运输等领域抓实全链

条监管责任，落实 6 个方面 20 项重点治理措施。2022 年

12 月，市安委会印发《阜阳市安全生产“三个狠抓”专项行

动实施方案》（阜安〔2022〕18 号），通过督促企业落实安

全生产主体责任，推动企业安全生产社会治理，加强企业

8

应急处置能力建设。为有效防范化解危险化学品重大安全

风险，深入推进危险化学品安全专项整治，事故发生后市

安委会持续按照《阜阳市危险化学品安全专项整治三年行

动任务分工方案》《阜阳市危险化学品安全风集中治理实

施方案》（阜安〔2022〕3 号）的要求，深入开展企业安全

风险隐患排查治理，对全市 12 家重大危险源企业开展指

导检查，发现并整改问题隐患 400 条。为加强对化工行业

领域的指导督促力度，进一步厘清部门安全生产工作职

责，2023 年 1 月和 12 月，市安委会印发《阜阳市安全生

产委员会成员单位安全生产工作任务分工》（阜安〔2023〕

1 号）和《阜阳市安全生产“三管三必须”责任清单》（阜

安〔2023〕23 号），明确应急和经信部门的监管责任，严

格落实党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责和“三

管三必须”的要求，强化各项安全防范责任措施落实。

2023 年 5 月和 2024 年 1 月，颍东区安委会分别印发

《颍东区安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分

工和属地安全生产工作职责》（颍东安〔2023〕5 号）《颍

东区安全生产“三管三必须”责任清单》（颍东安〔2024〕1

号），明确相关部门对危险化学品企业和化工园区的监管

职责。事故发生后，颍东区安委办印发《关于立即开展全

区危险化学品行业（小化工）安全隐患集中治理攻坚的紧

急通知》（颍东安办〔2022〕10 号），要求区化工园区强化

9

安全监管职责，配齐专业执法力量，建立危险化学品安全

监管工作体系，2023 年新配备安全和化工专业安全监管人

员 4 名。2022 年 12 月，区安委办印发《颍东区安全生产“三

个狠抓”专项行动实施方案》，持续督促企业加强自身安全

风险管控，进一步压实企业安全生产主体责任。颍东区应

急管理局联合园区印发《关于提前报备特殊作业的通知》，

要求企业特殊作业提前报备，区应急局、园区聘请专家对

作业方案进行审核，确认风险分析全面，措施到位方可作

业。2023 年 1 月，颍东区工业和信息化局印发《颍东区经

济和信息化局 2023 年工业领域安全生产工作行动方案》，

成立工业领域安全生产工作领导小组，加强行业监管指

导，按照工作职责紧盯化工领域重大事故隐患，按照“一

单四制”制度推动重大事故隐患排查治理。2024 年 6 月，

该局印发《区工业和信息化局“三管三必须”责任清单》，明

确区工信局负责指导工业企业加强安全生产管理，并在职

责范围内推进化工园区安全整治工作。

（二）吸取教训，进一步压实主体责任

2023 年 4 月，安徽昊源化工集团有限公司修订公司全

员安全生产责任制，增加分管安全副总经理、安全总监等

岗位的安全生产责任制，细化气化车间各单元操作人员的

安全生产责任，按照各岗位工作内容明确安全责任。每月

针对全员安全生产责任制落实情况开展考核，组织全体员

10

工签署安全目标责任书，层层落实安全责任。事故发生后，

该公司对公司组织架构和安委会成员进行调整，成立安全

处，设置安全总监岗位。该公司编制《设备检修维护规程》，

明确检维修作业实施方案审批程序，针对受限空间作业修

订《动火、受限空间作业气体取样操作规程》，要求对检

维修作业过程进行风险分析，并对作业过程中可能发生的

突发事故事件列出应急处置方案；气化车间修订《渣锁斗

检修规程》，明确检修步骤，细化气体置换、取样分析流

程；该公司加强外来承包商安全管理，编制《外来承包商

安全管理及考核办法》《外来人员进入施工现场安全告知

卡》，对外来承包单位资质进行审查，做好检修过程安全

监护。该公司加强特殊作业安全管理，修订《特殊作业安

全操作规程》，按照新版《危险化学品特殊作业安全管理

规范》修订特殊作业票，要求作业票由作业单位提出申请，

作业前组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在

的危险有害因素进行辨识并开展作业危害分析，制定相应

的安全风险管控措施，作业负责人签署意见，安全处负责

审批并监督实施。事故发生后为了深刻汲取事故教训，防

止类似事件再次发生，该公司立即组织开展全员大反思大

讨论安全警示教育活动；外聘相关单位进行培训，面向车

间负责人和安全员开展新版《危险化学品特殊作业安全管

理规范》解读与现场实训；组织特殊作业监护人员参加取

11

证培训考试，确保监护人具备专业知识和应急处置能力。

该公司结合实际情况，成立了危险化学品专业救援队，配

备消防车、正压式空气呼吸器、推车式空气呼吸器、防化

服等救援装备，按照年度计划每月组织车间按照应急预案

进行演练，提升应急演练的针对性。

（三）开展专项整治，持续打击“三违”行为

2022 年 5 月 20 日，阜阳市应急管理局印发《阜阳市

化工和危险化学品企业特殊作业安全专项整治工作方案》

（阜应急〔2022〕44 号），对全市化工企业和危险化学品

生产、经营使用企业是否开展风险辨识、是否建立相关安

全制度、是否对相关作业人员开展专业培训、是否落实安

全防范措施等情况开展检查，全市共检查化工和危险化学

品企业 82 家，查出问题隐患 63 条，已全部整改完成。2023

年 3 月 21 日，该局印发《关于立即开展化工和危险化学

品企业安全生产专项检查的通知》，对全市范围内所有化

工和危险化学品生产、经营企业的特殊作业管理、检维修

作业管理、承包商管理和防泄漏管理开展专项检查，共查

处问题隐患 256 条，已全部整改完成。该局加强监管力量，

配备具备化工或安全工程专业背景的执法人员，科学制定

安全生产年度监督执法计划，对安全风险等级较高、近年

发生过事故、试生产或复工复产的重点监管企业实行全覆

盖检查，督促企业落实主体责任。利用安徽省危险化学品

12

监管综合信息系统推送信息，检查危险化学品企业的有限

空间作业现场，2023 年以来，通过监测预警系统，共调阅

企业特殊作业票 284 次，不合格 32 次，对企业组织约谈

12 次，针对作业票据问题较大的中科昊海展开专项检查并

进行立案处罚，罚款 1.79 万元；2024 年检查危化企业 19

家，发现问题隐患 150 条，立案处罚 1 起，罚款 1.2 万元。

事故发生后，阜阳市安委办按照《阜阳市危险化学品安全

风险集中治理实施方案》（阜安〔2022〕3 号）的要求，建

立“月排查、季调度、半年讲评、年终考核”制度。对全市

所有 51 个化工项目，组织专家进行全覆盖安全设计诊断，

排查整改问题隐患 232 条。

2023 年颍东区应急管理局开展两轮区级专家指导服

务，排查整改问题隐患 155 项；对危险化学品重大危险源

开展两轮互查，共排查整改问题隐患 151 项。事故发生后，

该局责令安徽昊源化工集团有限公司对事故生产线采取

永久性停产措施，并于 2022 年底停产，注销安全生产许

可证，对生产装置进行拆除。2023 年，颍东区安委办按照

《关于开展全省有限空间作业安全专项整治工作的通知》

（皖安办〔2023〕18 号）《颍东区动火作业安全专项整治

工作》（颍东安办〔2023〕10 号）的要求，开展受限空间、

动火作业、重大事故隐患专项行动，共检查辖区内 7 家企

业，发现受限空间危险因素辨识不全、缺少受限空间作业

13

方案等问题隐患 78 项，均已整改完成；排查整改企业特

殊作业作业票审批流程不规范、未办理作业票等问题隐患

126 项，立案处罚 1 起，罚款 1.8 万元。2024 年开展区级

专家指导服务，共排查整改 264 项问题隐患；对高危细分

领域开展专项检查，针对事故单位重点监管的危险化工工

艺聘请专家检查，共排查整改相关问题隐患 25 项。事故

发生后，对危险化学品企业开展执法检查 140 次，发现并

整改隐患问题 871 条，处罚 16 起，罚款 9.4 万元。事故发

生后，颍东区经济和信息化局组织对企业进行安全生产督

查 56 次，发现问题 507 条，其中化工企业 81 条，已全部

按时整改到位；2024 年 1-7 月份，深入企业进行安全生产

督查 50 次，发现问题 311 条，其中化工企业 66 条，已全

部按时整改到位。

四、现场评估

2024 年 8 月 29 日，评估组对安徽昊源化工集团有限

公司进行了现场评估，评估组查阅了该公司事故防范和整

改措施落实情况台账资料，赴事故厂区气化装置区（事故

装置）进行了现场查看，同时抽查了该公司阜阳新材料分

公司气化装置区。目前安徽昊源化工集团有限公司事故厂

区已经全部停产，气化装置区已停产待拆除。

经现场评估，安徽昊源化工集团有限公司针对事故报

告提出的事故防范和整改措施进行了积极整改，取得了一

14

定的成效，但是仍存在以下问题：安全生产责任制不健全，

集团公司缺少常务副总经理、总经理助理等有关岗位安全

生产责任制；受限空间审批作业取样分析表设计不合理，

有毒有害气体检测结果记录不规范，未分别记录多种有毒

有害气体名称和检测结果；应急救援预案不健全，应急演

练不规范，未完全按照公司批准的应急救援预案进行演

练。

图 1 安徽昊源化工集团有限公司事故厂区气化装置区渣锁斗 B 现状图

五、评估意见

《事故调查报告》印发后，阜阳市、颍东区对照事故

责任追究及防范措施建议积极落实整改，经过查阅组织部

门档案和相关单位文件，事故涉及的相关单位和公职人员

15

的追责问责工作已落实到位，但从评估情况看仍存在相关

企业安全生产责任制不健全，受限空间审批作业取样分析

表设计不合理，应急救援预案不健全，应急演练不规范等

问题。

为有效防范事故发生，提出如下意见：

（一）举一反三，及时整改问题隐患。要针对现场评

估中发现的问题逐一抓整改，确保调查处理的有关要求落

地不走样，要及时修订安全生产责任制，完善有关岗位人

员的安全生产职责，确保安全责任制全覆盖；要按照相关

标准规范要求，进一步修订特殊作业审批制度，编制完善

相关审批作业表格；要依据有关国家标准要求，进一步修

订完善应急救援预案，针对可能发生的事故类型，完善相

关现场处置方案编制，要依据公司批准的应急救援预案进

行全要素、全流程演练，确保演练实效。

（二）强化监管，不断提升危化品生产企业安全管理

水平。阜阳市工信部门要按照“三管三必须”的要求督促

指导企业加强安全管理。应急管理部门要进一步压实企业

安全生产主体责任，督促企业持续加强检维修作业、外包

外租作业等安全管理，严格落实《危险化学品企业特殊作

业安全规范》相关要求，规范特殊作业安全管理，对风险

辨识流于形式、安全措施不落实、审批走过场等问题要采

取有针对性的监管措施，确保作业安全。

16

附件：1.评估工作组人员名单

2.需整改的问题清单

3.工作建议清单

17

附件 1

安徽昊源化工集团有限公司“2022•5•11”较

大中毒和窒息事故防范和整改

措施落实评估工作组名单

调查组

职务

姓 名 单位及职务

组 长 李大华 省安委办副主任，省应急管理厅 一级巡视员

副组长 许桂芳 省应急管理厅二级巡视员

成 员

江亮光 省应急管理厅调查统计处监察专员

时 磊 省工业和信息化厅安全生产处 四级调研员

华梅梅 省应急管理厅调查统计处三级调研员

韩传茂 省安全事故调查分析技术中心调查评估所所长

王 立 省安全事故调查分析技术中心工程师

张 成 阜阳市应急管理局党委委员

邀 请 黄远好 省纪委监委第二纪检监察室二级调研员

18

附件 2

存在问题清单

阜阳市市人民政府及

其有关部门，颍东区人

民政府及其有关部门

安徽昊源化工集团有限公司安全生产责任制不健全，集团公司缺少常务副总经理、总经理助理等有关岗位

安全生产责任制；受限空间审批作业取样分析表设计不合理，有毒有害气体检测结果记录不规范，未分别记录

多种有毒有害气体名称和检测结果；应急救援预案不健全，应急演练不规范，未完全按照公司批准的应急救援

预案进行演练。

19

附件 3

工作建议清单

阜阳市人民政府及其

有关部门，颍东区人民

政府及其有关部门

（一）举一反三，及时整改问题隐患。要针对现场评估中发现的问题逐一抓整改，确保调查

处理的有关要求落地不走样，要及时修订安全生产责任制，完善有关岗位人员的安全生产职责，

确保安全责任制全覆盖；要按照相关标准规范要求，进一步修订特殊作业审批制度，编制完善相

关审批作业表格；要依据有关国家标准要求，进一步修订完善应急救援预案，针对可能发生的事

故类型，完善相关现场处置方案编制，要依据公司批准的应急救援预案进行全要素、全流程演练，

确保演练实效。

（二）强化监管，不断提升危化品生产企业安全管理水平。阜阳市工信部门要按照“三管三

必须”的要求督促指导企业加强安全管理。应急管理部门要进一步压实企业安全生产主体责任，

督促企业持续加强检维修作业、外包外租作业等安全管理，严格落实《危险化学品企业特殊作业

安全规范》相关要求，规范特殊作业安全管理，对风险辨识流于形式、安全措施不落实、审批走

过场等问题要采取有针对性的监管措施，确保作业安全。