# 关于印发《合肥市庐江县“2021·8·17”较大桥梁托架坍塌事故防范和整改措施落实效果评估报告》的通知

来源：安徽省应急管理厅　安徽省应急管理厅·事故通报

原文链接：https://yjt.ah.gov.cn/public/9377745/150082521.html

发布时间：2024-07-09　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

—

1

—

安徽省安全生产委员会办公室

皖安办函

〔

2024

〕

61

号

关于印发

《

合肥市庐江县

“

2021

·

8

·

17

”

较大桥梁托架坍塌事故防范和整改措施落实

效果评估报告

》

的通知

合肥市安全生产委员会

：

现将

《

合肥

市

庐江

县

“2021·8·17”

较大桥梁托架坍塌事故防范

和整改措施落实效果评估报告

》

印发给你们

，

请对照评估报告

中的

《

存在问题清单

》

认真督促整改

，

并于

2024

年

9

月

30

日

前将整改落实情况书面报送省安委会办公室

。

安徽省安全生产委员会办公室

2024

年

6

月

21

日

—

2

—

合肥市庐江县

“

2021

·

8

·

17

”

较大桥梁

托架坍塌事故防范和整改措施

落实

效果

评估报告

事故评估

组

2021

年

8

月

17

日

20

时

49

分许

，

徽州大道南延工程

（

庐江

段

）

一标段杭埠河特大桥托架在预压施工过程中发生坍塌事故

，

造成

4

人死亡

。

根据

《

生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法

》 （

安

委办

〔

2021

〕

4

号

）

和

《

安徽省生产安全事故防范和整改措施落

实情况评估办法

》（

皖安办

〔

2021

〕

64

号

），

省安委会办公室

成立了合肥市庐江县

“2021

•

8

•

17”

较大桥梁托架坍塌事故防范和

整改措施落实

效果

评估组

（

以下简称

“

评估组

”

），

对事故防范和

整改措施落实情况进行了评估

。

一

、

评估工作组织及开展情况

2022

年

7

月

29

日

，

省政府批复合肥市庐江县

“2021

•

8

•

17”

较

大桥梁托架坍塌事故调查报告

，

2022

年

8

月

12

日

，

省应急管理

厅按照省政府批复要求

，

向合肥市人民政府印发

《

合肥市庐江县

“2021

•

8

•

17”

较大桥梁托架坍塌事故调查报告

》（

以下简称

《

事故

调查报告

》）。

2023

年

5

月

26

日

，

省安委会办公室依据

《

事故

调查报告

》

组织开展评估工作

，

要求合肥市开展自查自评并上报

—

3

—

自评报告

。

2024

年

4

月

11

日

，

评估组依据自评报告

，

赴合肥市

庐江县开展现场评估工作

，

并邀请省纪委监委和有关专家参加

。

评估组从合肥市委

、

市政府及其有关部门

，

庐江县委

、

县政府及

其有关部门履行监管职责

、

事故责任追究落实

、

吸取事故教训等

方面梳理问题清单

，

在该市自评基础上

，

通过听取汇报

、

查阅台

账资料和有关责任人人事档案

、

现场检查抽查同类企业等方式

，

开展现场评估工作

。

二

、

事故责任追究处理落实情况

《

事故调查报告

》

印发后

，

合肥市委

、

市政府及其有关部门

，

庐江县委

、

县政府及其有关部门按照职责和干部管理权限

，

开展

了责任追究落实工作

。

（

一

）

公安机关采取强制措施人员

（

5

人

）

1.

魏

某

宇

，

中铁北京工程局集团第一工程有限公司徽州大道

南延工程

（

庐江段

）

一标段项目部工程部副部长

（

主持工作

），

2021

年

8

月

18

日

，

庐江县公安局以涉嫌重大责任事故罪对其采取

刑事强制措施

。

2022

年

12

月

14

日

，

庐江县人民检察院向庐江县人

民法院出具量刑建议调整书

（

庐江检量建调

〔

2022

〕

91

号

），

建

议判处魏

某

宇有期徒刑一年五个月

。

2023

年

6

月

30

日

，

庐江县人

民法院判处其有期徒刑一年五个月

（（

2022

）

皖

0124

刑初

133

号

）。

2.

梁

某

青

，

中铁北京工程局集团第一工程有限公司徽州大道

南延工程

（

庐江段

）

一标段项目部副经理

，

分管一工区

，

2021

年

8

月

18

日

，

庐江县公安局以涉嫌重大责任事故罪对其采取刑事

—

4

—

强制措施

。

2022

年

12

月

14

日

，

庐江县人民检察院向庐江县人民法

院出具量刑建议调整书

（

庐江检量建调

〔

2022

〕

91

号

），

建议判

处梁

某

青有期徒刑一年五个月

。

2023

年

6

月

30

日

，

庐江县人民法

院判处其有期徒刑一年五个月

（（

2022

）

皖

0124

刑初

133

号

）。

3.

尚

某

克

，

枞阳县龙井建筑劳务有限责任公司徽州大道南延

工程

（

庐江段

）

一标杭埠河桥梁工程劳务班组长

，

2021

年

8

月

18

日

，

庐江县公安局以涉嫌重大责任事故罪对其采取刑事强制措

施

。

2022

年

12

月

14

日

，

庐江县人民检察院向庐江县人民法院出具

量刑建议调整书

（

庐江检量建调

〔

2022

〕

91

号

），

建议判处尚

某

克有期徒刑一年四个月

。

2023

年

6

月

30

日

，

庐江县人民法院判处

其有期徒刑一年四个月

（（

2022

）

皖

0124

刑初

133

号

）。

4.

方

某

，

枞阳县龙井建筑劳务有限责任公司徽州大道南延

工程

（

庐江段

）

一标杭埠河桥梁工程项目总负责兼技术主管

，

2021

年

8

月

18

日

，

庐江县公安局以涉嫌重大责任事故罪对其采取刑事

强制措施

。

2022

年

12

月

14

日

，

庐江县人民检察院向庐江县人民法

院出具量刑建议调整书

（

庐江检量建调

〔

2022

〕

91

号

），

建议判

处方

某

有期徒刑一年十个月

。

2023

年

6

月

30

日

，

庐江县人民法院

判处其有期徒刑一年十个月

（（

2022

）

皖

0124

刑初

133

号

）。

5.

魏

某

生

，

枞阳县龙井建筑劳务有限责任公司徽州大道南延

工程

（

庐江段

）

一标杭埠河桥梁工程生产经理

，

2021

年

8

月

18

日

，

庐江县公安局以涉嫌重大责任事故罪对其采取刑事强制措施

。

2022

年

12

月

14

日

，

庐江县人民检察院向庐江县人民法院出具量刑

—

5

—

建议调整书

（

庐江检量建调

〔

2022

〕

91

号

），

建议判处魏

某

生有

期徒刑一年十个月

。

2023

年

6

月

30

日

，

庐江县人民法院判处其有

期徒刑一年十个月

（（

2022

）

皖

0124

刑初

133

号

）。

（

二

）

给予党纪政务处分人员处理落实情况

（

9

人

）

1.

李

某

传

，

庐江县县委常委

、

副县长

，

2022

年

6

月

29

日

，

李

某

传已向庐江县委

、

县政府作出书面检查

。

2.

李

某

，

同大镇党委书记

，

2019

年

8

月至

2021

年

2

月任庐江

县交通运输局党组书记

、

局长

，

徽州大道南延工程

（

庐江段

）

项

目负责人

。

2022

年

7

月

29

日

，

中共庐江县纪律检查委员会印发

《

关

于对李

某

同志进行诫勉的决定

》（

庐纪

〔

2022

〕

130

号

），

对其

予以诫勉

。

3.

王

某

五

，

庐江县交通运输局副局长

，

徽州大道南延工程

（

庐

江段

）

项目副主任

。

2022

年

9

月

15

日

，

中共庐江县监察委员会印

发

《

关于给予王

某

五同志警告处分的决定

》（

庐监

〔

2022

〕

10

号

），

给予其警告处分

。

4.

陈

某

，

庐江县交通运输局综合运输科副科长

。

徽州大道

南延工程

（

庐江段

）

项目安全部部长

。

2022

年

9

月

15

日

，

中共庐

江县监察委员会印发

《

关于给予陈

某

记过处分的决定

》（

庐监

〔

2022

〕

9

号

），

给予其记过处分

。

5.

徐

某

，

合肥市交通运输局副局长

。

2022

年

6

月

30

日

，

徐

某

已作出书面检查

。

6.

陈

某

波

，

合肥市交通运输综合行政执法支队支队长

。

2022

—

6

—

年

7

月

1

日

，

陈

某

波已作出书面检查

。

7.

丁

某

，

合肥市交通运输综合行政执法支队工程质量安全

大队大队长

。

2022

年

6

月

28

日

，

中共合肥市纪委合肥市监委驻市

交通运输局纪检监察组印发

《

关于委托对丁

某

同志进行批评教育

类谈话

（

诫勉谈话

）

的函

》（

合驻交通纪监谈

〔

2022

〕

第

4

号

），

委托陈

某

波对丁

某

进行诫勉谈话

。

2022

年

7

月

5

日

，

陈

某

波对丁

某

进行诫勉谈话

。

8.

潘

某

，

合肥市交通工程质量管理服务中心主任

。

2022

年

6

月

28

日

，

中共合肥市纪委合肥市监委驻市交通运输局纪检监

察组印发

《

关于委托对潘

某

同志进行批评教育类谈话

（

诫勉谈话

）

的函

》（

合驻交通纪监谈

〔

2022

〕

第

5

号

），

委托杨

某

对潘

某

进

行诫勉谈话

。

2022

年

7

月

8

日

，

杨

某

对潘

某进

行诫勉谈话

。

9.

秦

某

洲

，

合肥市交通工程质量管理服务中心干线公路管理

科科长

。

2022

年

7

月

14

日

，

中共合肥市纪委合肥市监委驻市交通

运输局纪检监察组印发

《

关于给予秦

某

洲政务警告处分的决定

》

（

合驻交通监

〔

2022

〕

1

号

），

给予其政务警告处分

。

（

三

）

给予行政处罚人员落实情况

（

10

人

）

1.

王

某

涛

，

中铁北京工程局集团第一工程有限公司总经理

，

党委副书记

。

2022

年

11

月

2

日

，

合肥市应急管理局对其作出罚

款人民币

16.54

万元的行政处罚

（（

合

）

应急罚

（

事故

）〔

2022

〕

4

-

1

-

2

号

），

同年

11

月

16

日罚款全部缴纳

。

2.

刘

某

，

中铁北京工程局集团第一工程有限公司副总经

—

7

—

理

。

2022

年

11

月

2

日

，

合肥市应急管理局对其作出罚款人民币

6000

元的行政处罚

（（

合

）

应急罚

（

事故

）〔

2022

〕

4

-

1

-

3

号

），

同年

11

月

16

日罚款全部缴纳

。

3.

田

某

民

，

中铁北京工程局集团第一工程有限公司徽州大道

南延工程

（

庐江段

）

一标段项目部项目经理

。

2022

年

11

月

2

日

，

合肥市应急管理局对其作出罚款人民币

6000

元的行政处罚

（（

合

）

应急罚

（

事故

）〔

2022

〕

4

-

1

-

4

号

），

同年

11

月

2

日罚款全部缴纳

。

2023

年

12

月

12

日

，

住房和城乡建设部对其作出吊销一级建造师注

册证书

，

5

年内不予注册的行政处罚

（

建督罚字

〔

2023

〕

88

号

）。

2021

年

9

月

20

日

，

中铁北京工程局集团第一工程有限公司给予其

政务记大过处分

，

并罚款

5

万元

。

2022

年

12

月

29

日

，

中铁北京工

程局集团第一工程有限公司给予其撤职处分

。

4.

张

某

威

，

中铁北京工程局集团第一工程有限公司徽州大道

南延工程

（

庐江段

）

一标段项目部常务副经理

。

2022

年

11

月

2

日

，

合肥市应急管理局对其作出罚款人民币

6000

元的行政处罚

（（

合

）

应急罚

（

事故

）〔

2022

〕

4

-

1

-

5

号

），

同年

11

月

17

日罚款全部缴

纳

。

2021

年

9

月

20

日

，

中铁北京工程局集团第一工程有限公司免

去其职务

，

并罚款

5

万元

。

2022

年

12

月

29

日

，

中铁北京工程局集

团第一工程有限公司给予其撤职处分

。

5.

凌

某

清

，

中铁

北京工程局集团第一工程有限公司徽州大道

南延工程

（

庐江段

）

一标段项目部副总工程师

。

2022

年

11

月

2

日

，

合肥市应急管理局对其作出罚款人民币

6000

元的行政处罚

（（

合

）

—

8

—

应急罚

（

事故

）〔

2022

〕

4

-

1

-

6

号

），

同年

11

月

16

日罚款全部缴

纳

。

2021

年

9

月

20

日

，

中铁北京工程局集团第一工程有限公司免

去其职务

，

并罚款

4

万元

。

2022

年

12

月

29

日

，

中铁北京工程局集

团第一工程有限公司给予其撤职处分

。

6.

章

某

青

，

江苏华宁工程咨询有限公司法定代表人兼总经

理

。

2022

年

11

月

2

日

，

合肥市应急管理局对其作出罚款人民币

11.52

万元的行政处罚

（（

合

）

应急罚

（

事故

）〔

2022

〕

4

-

2

-

2

号

），

同年

11

月

22

日罚款全部缴纳

。

7.

查

某

庆

，

江苏华宁工程咨询有限公司徽州大道南延庐江段

项目监理部总监理工程师

。

2022

年

11

月

2

日

，

合肥市应急管理局

对其作出罚款人民币

6000

元的行政处罚

（（

合

）

应急罚

（

事故

）

〔

2022

〕

4

-

2

-

3

号

），

2023

年

1

月

16

日罚款全部缴纳

。

2022

年

10

月

17

日

，

合肥市

交通运输局印发

《

关于合肥市庐江县

“2021.8.17”

较大桥梁托架事故中总监理工程师处理建议的报告

》（

合交公建

〔

2022

〕

427

号

），

将查

某

庆处理建议及相关资料上报省交通运

输厅

，

建议吊销其执业资格证书

，

5

年内不予注册

，

请由省交通

运输厅转报交通运输部给予查

某

庆行政处罚

。

经合肥市交通运输

局对接省交通运输厅

，

省交通运输厅反馈已将此事上报交通运输

部

。

查

某

庆执业资格证书自

2022

年

11

月徽州大道项目注销后便未

再办理注册从业

。

2022

-

2023

年

，

监理工程师注册管理办法处于

政策过渡期

，

省

、

市交通运输部门根据

2024

年

1

月发布的

《

交通

运输部监理工程师注册管理办法

》

正在办理行政处罚事宜

。

—

9

—

8.

夏

某

友

，

枞阳县龙井建筑劳务有限责任公司法定代表人

。

2022

年

11

月

2

日

，

合肥市应急管理局对其作出罚款人民币

3.916

万

元的行政处罚

（（

合

）

应急罚

（

事故

）〔

2022

〕

4

-

3

-

2

号

），

2023

年

1

月

9

日罚款全部缴纳

。

9.

余

某

胜

，

中铁四局集团第四工程有限公司钢结构分公司经

理

。

2022

年

11

月

2

日

，

合肥市应急管理局对其作出罚款人民币

6000

元的行政处罚

（（

合

）

应急罚

（

事故

）〔

2022

〕

4

-

4

-

2

号

），

同

年

11

月

13

日罚款全部缴纳

。

2023

年

1

月

9

日

，

中铁四局集团第四工

程有限公司给予其警告处分并扣减薪酬

1.5

万元

。

10.

占

某

友

，

中铁四局集团第四工程有限公司钢结构分公司

总工程师

。

2022

年

11

月

2

日

，

合肥市应急管理局对其作出罚款人

民币

6000

元的行政处罚

（（

合

）

应急罚

（

事故

）〔

2022

〕

4

-

4

-

3

号

，

同年

11

月

8

日罚款全部缴纳

。

2023

年

1

月

9

日

，

中铁四局集团

第四工程有限公司给予其警告处分并扣减薪酬

1

万元

。

（

四

）

给予问责处理单位处理落实情况

（

5

家

）

1.

庐江县交通运输局

。

2022

年

6

月

29

日

，

庐江县交通运输局

向

庐江县人民政府

作出书面检查

。

2.

庐江县人民政府

。

2022

年

7

月

7

日

，

庐江县人民政府

向合肥

市政府作出书面检查

。

3.

合肥市交通运输综合行政执法支队

。

2022

年

7

月

7

日

，

合肥

市交通运输综合行政执法支队

向合肥市交通运输局作出书面检

查

。

—

10

—

4.

合肥市交通工程质量管理服务中心

。

2022

年

7

月

8

日

，

合肥

市交通工程质量管理服务中心

向合肥市交通运输局作出书面检

查

。

5.

合肥市交通运输局

。

2022

年

7

月

7

日

，

合肥市交通运输局向

合肥市政府作出书面检查

。

（

五

）

给予行政处罚企业处理落实情况

（

4

家

）

1.

中铁北京工程局集团第一工程有限公司

。

2022

年

11

月

2

日

，

合肥市应急管理局对其作出罚款人民币

60

万元的行政处罚

（（

合

）

应急罚

（

事故

）〔

2022

〕

4

-

1

-

1

号

），

同年

11

月

15

日罚款全部缴

纳

。

2.

江苏华宁工程咨询有限公司

。

2022

年

11

月

2

日

，

合肥市应

急管理局对其作出罚款人民币

60

万元的行政处罚

（（

合

）

应急罚

（

事故

）〔

2022

〕

4

-

2

-

1

号

），

同年

11

月

17

日罚款全部缴纳

。

3.

枞阳县龙井建筑劳务有限责任公司

。

2022

年

11

月

2

日

，

合

肥市应急管理局对其作出罚款人民币

60

万元的行政处罚

（（

合

）

应急罚

（

事故

）〔

2022

〕

4

-

3

-

1

号

），

同年

12

月

15

日罚款全部缴

纳

。

4.

中铁四局集团第四工程有限公司

。

2022

年

11

月

2

日

，

合肥

市应急管理局对其作出罚款人民币

60

万元的行政处罚

（（

合

）

应

急罚

（

事故

）〔

2022

〕

4

-

4

-

2

号

），

同年

11

月

15

日罚款全部缴纳

。

三

、

事故防范和整改措施落实情况

《

事故调查报告

》

印发后

，

合肥市人民政府及有关部门

、

庐

—

11

—

江县人民政府及有关部门按照事故防范整改措施要求

，

开展了落

实事故防范和整改工作

。

（

一

）

严格督促有关部门依法履行监管职责

2021

年

9

月

，

合肥市安委会

印发

《

关于进一步加强建设施

工领域安全生产工作的通知

》（

合安

〔

2021

〕

60

号

），

要求建

设工程各参建单位和监管部门要严格落实安全生产主体责任

，

全

面提高建设施工领域安全生产水平

。

2022

年

6

月

，

市安委会印

发

《

合肥市安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工

》 （

合

安

〔

2022

〕

9

号

），

修订完善成员单位职责

，

明确市交通运输局

负责公路桥梁等重要设施的安全生产监督管理

。

2023

年

12

月

，

市安委会印发

《

合肥市安全生产

“

三管三必须

”

责任清单

》（

合安

〔

2023

〕

31

号

），

紧密结合各部门工作实际

，

强化各项安全防

范责任措施落实

，

明确市交通运输局负责监督检查公路

、

水路建

设工程的质量安全工作

，

消除监管盲区

。

2022

年

6

月

，

合肥市

交通运输局

印发

《

合肥市交通运输局

“

党政同责

、

一岗双责

”

安全

生产工作制度

》（

合交应急

〔

2022

〕

211

号

），

明确局党组书记

、

局长为单位安全生产第一责任人

，

公路建设处负责人负责全市普

通国省干线公路及其附属设施建设的安全监督工作

。

2022

年

10

月

，

庐江县安委会

印发

《

庐江县安全生产委员会成员单位安全生

产工作任务分工

》（

庐安

〔

2022

〕

46

号

），

加强各部门之间的

安全应急协同联动和分工协调配合能力

，

督促各有关部门依法履

行安全生产监督管理职责

。

庐江县每季度召开安委会扩大会议

，

—

12

—

研究重要事项

、

部署重点工作

、

解决重大问题

。

2023

年

11

月

，

庐江县委办公室

印发

《

庐江县党政领导干部安全生产责任制实施

细则

（

修订

）》（

庐办发

〔

2023

〕

18

号

），

将党政干部落实安

全生产责任制情况纳入各级党委政府考核范畴

，

激励党政领导干

部切实履行安全生产职责

。

2023

年

2

月

，

庐江县安委会

印发

《

关

于规范建立庐江县安全生产八项制度的通知

》（

庐安

〔

2023

〕

4

号

），

通过建立集中座谈

、

联合惩戒

、

包联督导等制度全方位压

实各方责任

，

切实抓好安全生产各项制度贯彻落实

。

（

二

）

进一步强化交通建设领域安全专项整治

2022

年

12

月

，

合肥市交通运输局

印发

《

关于进一步加强徽

州大道南延工程质量安全监督管理的通知

》（

合交公建

〔

2022

〕

499

号

），

成立徽州大道南延工程

01

标段工程监管小组

，

要求

关键岗位人员切实到岗履职

，

项目经理

、

技术负责人

、

安全负责

人

、

总监理工程师

、

建设单位项目负责人必须每月在岗

26

日以

上

；

班组进行高处作业

、

临边作业等危险作业时必须有施工

、

监

理单位人员旁站监督

，

夜间施工必须征得监理单位

、

建设单位同

意

。

2022

年

6

月

，

合肥市交通工程质量管理服务中心

和

合肥市

交通运输综合行政执法支队

印发

《

关于开展公路水运共强化年质

量安全专项检查的通知

》（

合交质管

〔

2022

〕

23

号

），

对全市

在建的国省干线公路新改扩建工程

、

养护工程

，

农村道路

，

水运

工程及引江济淮工程等开展检查

，

重点检查深基坑

、

桥梁临边

、

拌合站场和临建设施等风险较大的施工部位

。

共对

6

个在建国省

—

13

—

干

线公路项目

，

6

家施工单位

、

3

家监理单位和

6

家试验检测单

位进行了检查

，

检查问题

56

个

，

下发告知单

4

份

，

已全部整改

。

2023

年

8

月

，

合肥市交通工程质量管理服务中心

按照

《

关于开

展危险性较大工程专项方案检查的通知

》（

合交质管

〔

2023

〕

64

号

）

的要求对全市在建交通建设重点工程危大方案实施情况进行

检查

，

共检查

8

个工程项目

，

10

个标段

，

梳理危大方案

80

个

，

发现问题

12

条

，

已全部整改

。

2023

年

10

月

，

合肥市交通运输

综合行政执法支队

印发

《

关于开展我市公路水运工程建设

“

利剑

2023”

行动的通知

》（

合交质管

〔

2022

〕

23

号

），

对公路水运工

程施工中的重大安全隐患进行排查

。

本次行动

，

出动执法人员

81

人次

，

共检查省管重点项目

18

个

，

检查发现问题

147

个

，

其

中重大事故隐患问题

4

个

，

均已完成整改

。

2022

年

8

月

，

庐江

县交通运输局

印发

《

关于加强施工现场安全管理预防高空坠落等

事故的具体措施

》，

要求涉及高空作业及存在安全隐患的施工现

场

，

施工单位和监理单位现场要安排人员全程旁站

，

与一线作业

人员作息时间保持一致

，

做到同吃同住

。

2022

年

4

月

，

庐江县

交通运输局

印发

《

关于立即开展全县交通运输行业安全生产大检

查的通知

》（

庐交安

〔

2022

〕

28

号

），

要求对公路水运工程高

空作业

、

支架模板搭建等危大工程和违法分包

、

转包等行为开展

集中整治

，

共开展检查

19

次

，

检查单位

13

家

，

共计排查发现隐

患

12

处

，

均已整改完成

。

同月

，

该局印发

《

2022

年全县交通运

输安全大检查实施方案

》（

庐交安

〔

2022

〕

32

号

），

重点排查

—

14

—

公路水运在建工程项目模板

、

支架

、

挂篮

、

围堰等大型临时工程

或专用设备安拆和使用管理

，

共计开展检查

8

次

，

发现问题隐患

20

处

，

均已整改完成

。

2023

年

4

月

，

该单位印发

《

关于开展徽

州大道南延一标安全生产每日查的通知

》，

组织人员对徽州大道

南延项目开展每日检查

，

重点检查高处作业

、

临时用电

、

高支模

等施工隐患

，

共计开展检查

184

次

。

（

三

）

严格督促落实企业安全生产主体责任

2022

年

2

月

，

中铁北京工程局集团有限公司

成立由一公司

总经理任组长的徽州大道项目帮扶组

，

督导帮扶项目重大风险源

识别

、

评估

，

制定安全风险防控专项方案

，

加强项目日常安全风

险隐患排查

，

督导项目安全生产体系平稳运行

。

事故发生后

，

该

公司印发

《

中铁北京工程局集团有限公司临时工程管理细则

》，

通过加强临时工程前期调查和策划管理

、

开工前精心设计

、

过程

中不断优化

，

保证临时工程在使用过程中的安全质量

。

事故发生

后

，

该公司对徽州大道项目技术负责

、

安全负责人

、

项目经理等

关键岗位人员进行了重新调整

，

配齐配强了项目管理人员

。

2022

年

12

月

，

公司印发

《

中铁北京工程局集团第一工程有限公司技

术交底管理规定

》，

明确技术交底

、

安全技术交底的编制流程

，

强化技术交底对现场施工的指导作用

。

该公司重新编制杭埠河

0

号块

、

1

号块及边跨施工方案

，

将原托架施工方案变更为现浇支

架施工方案

。

2021

年

12

月

，

该公司印发

《

中铁北京工程局集团

有限公司施工组织设计

、

施工方案管理办法

》，

根据施工难易程

—

15

—

度

、

安全风险大小等因素将各个专业的施工方案分级

，

并明确各

级技术管理部门负责组织评审

、

审批

。

事故发生后

，

江苏华宁工

程咨询有限公司

对项目监理部主要管理人员进行了重新调整

，

重

新选派经验丰富的管理人员

，

截至目前

，

监理机构人员已完成变

更手续

，

并报合肥市交通工程质量管理服务中心备案

。

该单位按

照流程对杭埠河

0

号块

、

1

号块及边跨支架专项施工方案进行审

查

，

按照新的施工方案配备现场监理人员

，

并对现场未按施工方

案进行施工的行为下达整改通知单

。

事故发生后

，

中铁四局集团

第四工程有限公司钢结构分公司

修订完善

《

钢结构分公公司安全

生产责任制

》，

明确各级人员的安全生产责任

。

修订公司

《

技术

交底

、

安全交底管理办法

》《

设计变更管理办法

》

等技术交底管

理文件

，

确保技术管理工作制度更清晰

，

工作衔接流畅

。

该公司

对

《

产品质量管理流程

》《

产品质量检验管理办法

》

等质量管理

体系文件进行修订完善

，

建立健全了由源头到过程再到成品的产

品加工工序质量管理流程

。

该公司强化重点工序和重点焊缝的质

量控制

，

在焊接前依据产品的具体材料牌号

、

规格

、

接头形式

、

焊接形式制定

《

焊接工艺评定报告

》，

通过焊接工艺评定试验确

定最优焊接参数

。

焊接完成后

，

该公司委托具有资质的第三方检

测机构对焊缝质量进行检测

，

确保产品焊缝质量

。

（

四

）

进一步提升员工安全意识水平

事故发生后

，

合肥市交通运输局结合

“6.16”

安全宣传咨询活

动

，

组织各项目工地集中开展安全生产政策法规

、

应急避险和自

—

16

—

救互救知识等宣传

，

提供安全生产技能咨询

，

制作一批公益广告

、

海报

、

短视频

、

提示语音等

，

进行安全和应急知识科普

。

2023

年

12

月

，

合肥市交通运输局安委会印发

《

合肥市交通运输安全

生产领域

“

案例教育法

”

工作实施方案

》（

合交安委

〔

2023

〕

81

号

），

通过建立案例教育库

、

开设案例教育专栏等方式

，

发挥典

型案例教育引导

、

警示震慑作用

。

庐江县交通运输局结合安全宣

传

“

五进

”

两年攻坚行动

，

对交通建设工程项目开展新安全生产法

培训

。

事故发生一年后

，

中铁北京工程局集团第一工程有限公司

组织人员观看

“8.17”

事故警示教育片

，

深刻吸取事故教训

。

该公

司重新对劳务分包单位进行招标

，

确定重庆天承茂建筑工程有限

公司为项目劳务分包单位

，

项目部为新进场施工人员发放施工现

场三级安全教育登记卡

、

危险源告知书等安全教育培训资料

。

2023

年

，

为深刻吸取事故教训

，

该单位按照项目部安全教育

培训计划的要求对项目全体人员进行安全培训

，

培训内容包括

盘扣式脚手架架设安全

、

特种作业人员安全知识

、

起重吊装作

业安全

等

。

四

、

现场评估

2024

年

4

月

11

日

，

评估组对事故现场进行了现场检查

，

事

故桥梁托架已拆除

。

现场检查了徽州大道南延工程庐江段

01

标

，

检查发现主桥索塔脚手架作业平台踏板采用木板设置

，

且脚手板

未进行加固处理

。

—

17

—

图

1

评估组对事故现场进行现场检查

随机抽查了庐江县二军路

（

城西大道至万山道口

）

庐城段

、

万山段项目

，

检查发现项目施工现场未按规定实行全封闭管理

，

施工主线内企业单位和群众出行车辆未实行通行证管理

；

施工

现

场

存在社会车辆与施工车辆混行现象

；

施工机械

、

工程车辆违规

堆放在施工便道附近

，

作业工人活动板房区域未与施工区域作有

效隔离

，

存在安全隐患

。

五

、

评估意见

《

事故调查报告

》

印发后

，

合肥市

、

庐江县两级党委

、

政府

及其有关部门对照处理意见落实整改

，

围绕事故主要教训抓事故

防范和整改措施落实

，

经过查阅组织部门档案和相关单位文件

，

事故涉及的相关单位和公职人员的追责问责工作已落实到位

，

相

关企业及责任人员的行政处罚已基本落实到位

，

但从评估情况看

—

18

—

仍存在以下问题

：

江苏华宁工程咨询有限公司徽州大道南延庐江

段项目监理部总监理工程师查大庆相关执业资格证书吊销未处

理到位

。

徽州大道南延工程庐江段

01

标主桥索塔脚手架作业平

台踏板采用木板设置

，

且脚手板未进行加固处理

。

庐江县二军路

（

城西大道至万山道口

）

庐城段

、

万山段项目施工现场未按规定

实行全封闭管理

；

施工

现场

存在社会车辆与施工车辆混行现象

；

施工机械

、

工程车辆违规堆放在施工便道附近

，

作业工人活动板

房区域未与施工区域作有效隔离等问题

。

为有效防范事故发生

，

提出如下意见

：

（

一

）

强化领导

，

严格督促有关部门依法履行安全生产监管

职责

。

要认真贯彻落实省委

、

省政府关于安全生产的重大决策部

署

，

督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责

、

督促相关

企业落实安全生产主体责任

，

及时解决安全生产监督管理中存在

的问题

。

要督促有关部门总结重大事故隐患专项排查整治

2023

行动经验做法

，

结合全省正在开展的安全生产治本攻坚三年行

动

，

深化建设工程施工专项治理

。

（

二

）

强化监管

，

切实履行交通建设领域监管职责

市县行业部门要强化公路水运工程建设质量安全工作的指

导

，

采用调度提醒

、

专项督导

、

监督检查

、

重点约谈

、

挂牌督办

等方式加大行业监管力度

。

按照

“

谁审批

、

谁监管

，

谁主管

、

谁

监管

”

的原则

，

明确工程项目质量安全监管部门

，

确保工程项目

—

19

—

质量安全监管全覆盖

。

要根据工程项目建设规模

、

技术难度和质

量安全风险等因素

，

制定本地区年度重点工程项目监管清单

。

强

化重点工程项目现场监管

，

加大检查频次

，

加强监督检查深度

。

对管理薄弱

、

事故隐患频发

、

发生质量安全事故的工程项目要依

法依规实行严管和惩戒

。

（

三

）

强化管理

，

全面落实企业安全生产责任

。

负有安全监

管职责部门要督促相关参建单位严格落实安全生产主体责任

。

对

施工中涉及的临时工程要按照法律法规和有关标准落实安全生

产条件

，

并严格履行审查程序

，

审核通过后组织施工

。

对危险性

较大的分部分项工程

，

应按规定编制专项施工方案

，

并按程序组

织论证并审批

。

要切实加强劳务派遣和灵活用工人员安全管理

，

实行统一管理

，

强化安全教育培训和技术交底

，

危险岗位要按规

定严格控制劳务派遣用工数量

，

未经安全

培训或培训不合格的

，

禁止上岗

。

附件

：

1.

存在

问题清单

2.

工作建议清单

—

20

—

附件

1

存在问题清单

合肥市交通运输部门

2022

-

2023

年

，

因交通监理工程师注册管理办法处于政

策过渡期

，

吊销江苏华宁工程咨询有限公司总监理工程师

查

某

庆执业资格证书正在办理中

。

—

21

—

附件

2

工作建议清单

合肥市人民政府及其

有关部门

，

庐江县人民

政府及其有关部门

（

一

）

强化领导

，

严格督促有关部门依法履行安全生产

监管职责

。

要认真贯彻落实省委

、

省政府关于安全生产的重

大决策部署

，

督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职

责

、

督促相关企业落实安全生产主体责任

，

及时解决安全生

产监督管理中存在的问题

。

要督促有关部门总结重大事故隐

患专项排查整治

2023

行动经验做法

，

结合全省正在开展的安

全生产治本攻坚三年行动

，

深化建设工程施工专项治理

。

（

二

）

强化监管

，

切实履行交通建设领域监管职责

。

有

关行业部门要强化公路水运工程建设质量安全工作的行业指

导

，

采用调度提醒

、

专项督导

、

监督检查

、

重点约谈

、

挂牌

督办等方式加大行业监管力度

。

按照

“

谁审批

、

谁监管

，

谁主

管

、

谁监管

”

的原则

，

明确工程项目质量安全监管部门

，

确保

工程项目质量安全监管全覆盖

。

要根据工程项目建设规模

、

技术难度和质量安全风险等因素

，

制定本地区年度重点工程

项目监管清单

。

强化重点工程项目现场监管

，

加大检查频次

，

加强监督检查深度

。

对管理薄弱

、

事故隐患频发

、

发生质量

安全事故的工程项目要依法依规实行严管和惩戒

。

（

三

）

强化管理

，

全面落实企业安全生产责任

。

负有安

全监管职责部门要督促相关参建单位严格落实安全生产主体

责任

。

对施工中涉及的临时工程要按照法律法规和有关标准

落实安全生产条件

，

并严格履行审查程序

，

审核通过后组织

施工

。

对危险性较大的分部分项工程

，

应按规定编制专项施

工方案

，

并按程序组织论证并审批

。

要切实加强劳务派遣和

灵活用工人员安全管理

，

实行统一管理

，

强化安全教育培训

和技术交底

，

危险岗位要按规定严格控制劳务派遣用工数量

，

未经安全

培训或培训不合格的

，

禁止上岗

。

（

信息公开形式

：

主动公开

）

安徽省应急管理厅办公室

2024

年

6

月

21

日

印发

共印

3

份