# 关于印发《淮北市相山区“2021·5·25”较大中毒和窒息事故防范和整改措施落实效果评估报告》的通知

来源：安徽省应急管理厅　安徽省应急管理厅·事故通报

原文链接：https://yjt.ah.gov.cn/public/9377745/150082531.html

发布时间：2024-06-20　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

—

1

—

安徽省安全生产委员会办公室

皖安办函

〔

2024

〕

57

号

关于印发

《

淮北市相山区

“

2 0 2 1

·

5

·

2 5

”

较大

中毒和窒息事故防范和整改措施落实效果

评估报告

》

的通知

淮北市安全生产委员会

：

现将

《

淮北

市

相山

区

“2021

.

5

.

25”

较大中毒和窒息

事故

防范和

整改措施落实

效果

评估报告

》

印发给你们

，

请对照

评估报告

中

的

《

存在

问题清单

》

认真督促整改

，

并于

202

4

年

8

月

31

日前

将整改落实情况书面报送省安委会办公室

。

安徽省安全生产委员会办公室

202

4

年

5

月

27

日

—

2

—

淮北

市

相山

区

“

2021

.

5

.

25

”

较大中毒和

窒

息

事故防范和整改措施落实

效果

评估报告

（

事故评估组

）

2021

年

5

月

25

日

9

时许

，

淮北市相山区人民西路工程施工

工地发生一起中毒和窒息事故

，

造成

4

人死亡

。

根据国务院安委办

《

生产安全事故防范和整改措施落实情况

评估办法

》（

安委办

〔

2021

〕

4

号

）

和

《

安徽省生产安全事故防

范和整改措施落实情况评估办法

》（

皖安办

〔

2021

〕

64

号

）

规

定

，

省安委会办公室组成

淮北市相山区

“2021

.

5

.

25”

较大中毒和窒

息事故防范和整改措施落实情况评估组

（

以下简称

“

评估组

”

）

，

对事故防范和整改措施落实情况进行了评估

。

一

、

评估工作组织及开展情况

2021

年

12

月

18

日

，

省政府批复淮北市相山区

“2021

.

5

.

25”

较大中毒和窒息事故调查报告

，

12

月

22

日

，

省应急管理厅按照

省政府批复

意见

，

向淮北市政府印发

《

淮北市相山区

“2021

.

5

.

25”

较大中毒和窒息事故调查报告的通知

》（

皖应急函

〔

2021

〕

519

号

）（

以下简称

《

事故调查报告

》）。

2022

年

10

月

9

日

，

省安

委办依据批复的

《

事故调查报告

》

组织开展评估工作

。

2024

年

3

—

3

—

月

18

日

，

评估组赴淮北市相山区开展现场评估工作

，

并邀请省

纪委监委和有关专家参加

。

评估组从事故责任追究

、

吸取事故教

训

、

淮北市

及

相山区政府

，

以及

有关部门落实事故防范和整改措

施等方面梳理清单

，

在该市安委会办公室自评基础上

，

通过听取

汇报

、

查阅

有关责任人人事档案

和相关

台账资料

、

现场检查抽查

同类企业等方式

，

开展

现场

评估工作

。

二

、

事故责任追究处理落实情况

《

事故调查报告

》

印发后

，

淮北市

政府及其有关部门

、

相山

区政府及其有关部门按照职责和干部管理权限

，

开展了责任追究

落实工作

。

（

一

）

追究刑事责任人员处理落实情况

（

2

人

）

1.

张

某

冬

，

中旭建设集团有限公司淮北市人民西路工程项

目经理

。

2022

年

10

月

14

日

，

相山区人民法院判处其有期徒刑

一年三个月

（（

2022

）

皖

0603

刑初

162

号

）。

2023

年

1

月

20

日

，

中华人民共和国住房和城乡建设部给

予

其吊销一级建造师注册证书

，

5

年内不予注册的行政处罚

（

建督

罚告字

〔

2023

〕

16

号

）。

2.

任

某

，

淮北市相山建设工程监理有限公司人民西路工

程监理部总监理工程师

。

2022

年

10

月

14

日

，

相山区人民法院

判处其有期徒刑一年三个月

（（

2022

）

皖

0603

刑初

162

号

）。

2023

年

1

月

20

日

，

中华人民共和国住房和城乡建设部给

予

其吊销注册监理工程师注册执业证书

，

5

年内不予注册的行政处

—

4

—

罚

（

建督罚告字

〔

2023

〕

17

号

）。

（

二

）

给予行政处罚人员处理落实情况

（

9

人

）

1.

吴

某

永

，

中旭建设集团有限公司法定代表人

。

2022

年

5

月

9

日

，

淮北市应急管理局对其作出罚款人民币

4

万元的行政处

罚

（（

淮

）

应急罚

〔

2022

〕

执监

002

-

2

号

），

同年

8

月

16

日罚

款全部缴纳

。

2.

曹

某

相

，

中旭建设集团有限公司质安部负责人

，

淮北市

人民西路工程项目部技术负责人

。

2022

年

4

月

6

日

，

淮北市应

急管理局对其作出罚款人民币

1

万元的行政处罚

（（

淮

）

应急罚

〔

2022

〕

执监

002

-

3

号

），

同年

5

月

13

日罚款全部缴纳

。

3.

刘

某

冬

，

中旭建设集团有限公司淮北市人民西路工程项

目部安全负责人

。

2022

年

4

月

6

日

，

淮北市应急管理局对其作

出罚款人民币

1

万元的行政处罚

（（

淮

）

应急罚

〔

2022

〕

执监

002

-

4

号

），

同年

5

月

14

日罚款全部缴纳

。

4.

陈

某

军

，

淮北市相山建设工程监理有限公司法定代表人

。

2022

年

4

月

6

日

，

淮北市应急管理局对其作出罚款人民币

2.19244

万元的行政处罚

（（

淮

）

应急罚

〔

2022

〕

执监

003

-

2

号

），

同年

6

月

17

日罚款全部缴纳

。

5.

周

某

利

，

安徽伟铭劳务有限公司淮北市人民西路工程项

目部负责人

。

2022

年

4

月

6

日

，

淮北市应急管理局对其作出罚

款人民币

1

万元的行政处罚

（（

淮

）

应急罚

〔

2022

〕

执监

004

-

2

号

），

同年

5

月

9

日罚款全部缴纳

。

—

5

—

6.

黄

某

,

上海景朋环境科技有限公司法定代表人

。

2022

年

4

月

6

日

，

淮北市应急管理局对其作出罚款人民币

3.26019

万

元的行政处罚

（（

淮

）

应急罚

〔

2022

〕

执监

005

-

2

号

），

同年

6

月

24

日罚款全部缴纳

。

7.

吴

某

君

，

上海景朋环境科技有限公司淮北洪碱河水环境

综合治理

（

提质增效部分

）

工程现场联系人

，

负责淮北市人民西

路损坏污水管网应急抢修工程施工项目

。

2022

年

4

月

6

日

，

淮

北市应急管理局对其作出罚款人民币

1

万元的行政处罚

（（

淮

）

应急罚

〔

2022

〕

执监

005

-

3

号

），

同年

4

月

28

日罚款全部缴纳

。

8.

陈

某

军

，

上海景朋环境科技有限公司淮北市人民西路损

坏污水管网应急抢修工程施工方案编制人

。

2022

年

4

月

6

日

，

淮北市应急管理局对其作出罚款人民币

1

万元的行政处罚

（（

淮

）

应急罚

〔

2022

〕

执监

005

-

4

号

），

同年

4

月

28

日罚款全部缴纳

。

9.

刘

某

恒

，

淮北幸旺建筑劳务有限公司淮北市人民西路损

坏污水管网应急抢修工程施工负责人

。

2022

年

4

月

6

日

，

淮北

市应急管理局对其作出罚款人民币

1

万元的行政处罚

（（

淮

）

应

急罚

〔

2022

〕

执监

006

-

2

号

），

同年

5

月

16

日罚款全部缴纳

。

（

三

）

给予行政处罚企业处理落实情况

（

5

家

）

1. 2022

年

4

月

6

日

，

淮北应急管理局对淮北市中旭市政公

用工程有限公司作出罚款人民币

55

万元的行政处罚

（（

淮

）

应

急罚

〔

2022

〕

执监

002

-

1

号

），

同年

8

月

16

日罚款全部缴纳

。

2. 2022

年

4

月

6

日

，

淮北应急管理局对淮北市相山建设工

—

6

—

程监理有限公司作出罚款人民币

55

万元的行政处罚

（（

淮

）

应

急罚

〔

2022

〕

执监

003

-

1

号

），

2023

年

1

月

1

日罚款全部缴纳

。

3. 2022

年

4

月

6

日

，

淮北市应急管理局对安徽伟铭劳务有

限公司作出罚款人民币

60

万元的行政处罚

（（

淮

）

应急罚

〔

2022

〕

执监

004

-

1

号

），

同年

5

月

13

日罚款全部缴纳

。

4. 2022

年

4

月

6

日

，

淮北市应急管理局对上海景朋环境科

技有限公司作出罚款人民币

55

万元的行政处罚

（（

淮

）

应急罚

〔

2022

〕

执监

005

-

1

号

），

同年

9

月

15

日罚款全部缴纳

。

5. 2022

年

4

月

6

日

，

淮北市应急管理局对淮北幸旺建筑劳

务有限公司作出罚款人民币

55

万元的行政处罚

（（

淮

）

应急罚

〔

2022

〕

执监

006

-

1

号

），

2023

年

1

月

18

日罚款全部缴纳

。

（

四

）

给予党纪政务处分人员处理落实情况

（

12

人

）

1.

孙

某

，

时任

淮北市重点工程管理局工程二科副科长

。

2021

年

11

月

28

日

，

淮北市住房和城乡建设局给

予

其政务记过

处分

（

淮住建

〔

2021

〕

247

号

）。

2.

于

某

，

时任

淮北市重点工程管理局党支部副书记

。

2021

年

11

月

28

日

，

淮北市住房和城乡建设局给

予

其警告处分

（

淮住

建

〔

2021

〕

245

号

）。

3.

葛

某

露

，

时任

淮北市住房和城乡建设局党组成员

、

市重

点工程建设管理局局长

。

2022

年

11

月

16

日

，

葛

某

露作出书面

检查

。

4.

苏

某

彬

，

时任

淮北市建筑工程管理处安监科科长

。

2021

—

7

—

年

11

月

28

日

，

淮北市住房和城乡建设局给

予

其警告处分

（

淮住

建

〔

2021

〕

246

号

）。

5.

张

某

明

，

时任

淮北市建筑工程管理处副处长

。

2021

年

11

月

16

日

，

淮北市纪委监委驻市住建局纪检监察组对其进行诫勉

（

驻淮住纪

〔

2021

〕

9

号

）。

6.

唐

某

营

，

时任

淮北市城乡建设局党组成员

、

淮北市建筑

工程管理处处长

。

2021

年

11

月

14

日

，

唐成营作出书面检查

。

7.

张

某

，

时任淮北市

相山区城市管理监察大队渠沟中队

中队长

。

2022

年

11

月

17

日

，

相山区监察委员会给

予

其政务警

告处分

（

相监

〔

2021

〕

12

号

）。

8.

丁

某

前

，

时任淮北市

相山区城市管理监察大队副大队长

。

2021

年

11

月

8

日

，

中共

相山区纪律检查委员会对其进行诫勉

。

（

相纪

〔

2021

〕

58

号

）

9.

万

某

威

，

时任淮北市

相山区南黎街道党工委委员

、

办事

处副主任

。

2022

年

11

月

10

日

，

万

某

威向相山区纪律检查委员

会作出书面检查

。

10.

张

某

碧

，

时任淮北市

相山经济开发区资源规划建设部副

部长

。

2022

年

11

月

8

日

，

中共

相山区纪律检查委员对其进行诫

勉

。（

相纪

〔

2021

〕

59

号

）

11.

王

某

成

，

时任淮北市相山经济开发区党工委书记

、

管委

会主任

。

2021

年

12

月

29

日

，

王

某

成作出书面检查

。

12.

赵

某

，

时任淮北市相山区委常委

、

常务副区长

，

相山

—

8

—

经济开发区党工委第一书记

。

2022

年

11

月

2

日

，

赵

某

向中共淮

北市纪律检查委员会作出书面检查

。

（

五

）

给予问责单位处理落实情况

（

4

家

）

1.

2021

年

11

月

15

日

，

淮北市住房和城乡建设局向淮北市

人民政府作出深刻书面检查

。

2.

2021

年

12

月

8

日

，

相山区人民政府向淮北市人民政府作

出深刻书面检查

。

3. 2021

年

12

月

29

日

，

相山经济开发区管理委员会向相山

区人民政府作出深刻书面检查

。

4. 2022

年

11

月

9

日

，

相山区城市管理局向相山区人民政府

作出深刻书面检查

。

三

、

事故防范和整改措施落实情况

《

事故调查报告

》

印发后

，

淮北市人民政府及其有关部门

、

相山区人民政府及有关部门按照事故防范和整改措施要求

，

落实

事故防范和整改工作

。

（

一

）

强化组织领导

，

压紧压实工作责任

2021

年

8

月

，

淮北市安委办印发

《

淮北市安全生产委员会

办公室关于进一步加强有限空间作业安全监管的通知

》（

淮安办

函

〔

2021

〕

51

号

），

要求涉及有限空间作业的相关企业严格落

实主体责任

，

督促企业全面开展有限空间辨识

、

建立有限空间管

理台账

、

严格落实安全管理制度

，

全面提升企业安全管理水平

。

2022

年

2

月

，

淮北市住建局印发

《

关于调整淮北市住房和城乡

—

9

—

建设局安全生产委员会组成人员的通知

》（

淮住建

〔

2022

〕

42

号

），

明确单位主要领导为安委会主任

，

进一步加强安全生产工

作的组织领导

。

2022

年

7

月

，

淮北市安委会印发

《

淮北市安全

生产委员会成员单位安全生产工作任务分工

》（

淮安

〔

2022

〕

8

号

），

修订完善成员单位职责

，

明确市住建局负责市政公用设施

建设和城镇污水管网安全运行监督管理

，

消除监管盲区

。

2023

年

6

月

，

淮北市安委办印发

《

淮北市安全生产委员会及十四个安

全生产专项领导小组组成人员名单

》（

淮安

〔

2023

〕

22

号

），

明确分管城乡建设副市长为房屋建筑和市政工程安全生产专项

领导小组组长

，

切实压实安全责任

。

事故发生后

，

相山区安委会按照

《

区领导带队督查安全生产

工作方案

》

的要求

，

落实安全生产

“

党政同责

、

一岗双责

、

失职

追责

、

齐抓共管

”

，

督查期间共开展安全生产工作明查暗访

45

次

，

协调解决问题隐患

420

余条

。

2022

年

7

月

，

相山区安委会印发

《

相山区安全生产月度考核实施办法

》，

运用

“

考核

、

奖惩

、

追

责

、

通报

、

挂牌

、

督查

、

约谈

”

等方式

，

推动镇街

、

开发区

、

部

门认真履行监管职责

，

促进安全生产责任落实

，

实现安全生产工

作动态化管理

。

2023

年

7

月

，

相山区安委会印发

《

相山区安全

生产委员会成员单位安全生产工作任务分工

》（

相安

〔

2023

〕

5

号

），

明确区住建局负责城镇污水处理设施和管网安全运行监管

。

（

二

）

强化工作措施

，

落实企业主体责任

事故发生后

，

中旭建设集团有限公司进一步建立健全公司安

—

10

—

全生产管理制度

，

制定安全生产岗位责任制

，

加强对危大工程管

理

。

该公司组织项目部人员分析事故原因

，

查找安全生产漏洞

，

对事故井

（

W84

）

周边实行全封闭围挡施工

，

清理事故井

（

W84

）

内污水

，

对砖砌方井

（

W83

-

1

）

进行拆除

，

对污水检查井位置重

新设计

，

并按设计图纸重新施工

。

加强对劳务分包单位管理

，

督

促伟铭劳务公司完善安全生产管理制度

、

安全操作规程

、

安全生

产责任制

。

组织施工管理人员对施工现场进行风险源排查

、

加强

风险点管控

，

消除风险隐患

。

淮北市相山建设工程监理有限公司

加强企业安全管理

，

制定完善安全管理制度和资料管理规定

，

按

照现场实际施工情况对危险性较大工程实行专项巡视和旁站监

理制度

。

项目监理部健立人员考核制度

，

配备相适应的安全监理

人员

，

明确各监理人员的安全管理职责

，

逐级签订安全生产监理

责任书

。

在事故发生后组织施工方对工地的危险源进行排查

，

共

查出各种危险源

10

条

，

并提出相应的预防措施

。

上海景朋环境

科技有限公司建立以项目经理为第一责任人的项目部安全管理

体系

，

完善

《

潜水作业专项应急预案

》《

受限空间作业事故现场

处置方案

》

等应急预案

。

该公司对事故污水管道抢修制定改造施

工方案

，

将原砖砌检查井改为混凝土砌块式排水检查井

，

邀请专

家对施工方案进行论证

。

施工过程中聘请第三方机构对施工现场

进行监测

，

组织相关人员进行闭水试验

，

保障工程安全

。

（

三

）

强化责任担当

，

全面排查各类隐患

事故发生后

，

淮北市安委办组织全市相关部门对市政工程

、

—

11

—

公路工程

、

环保工程等建设领域涉及的污水管网改造项目开展安

全隐患大排查

。

重点排查危险性较大分部分项工程的安全管理和

隐患治理情况

。

2023

年

3

月

，

淮北市安委办印发

《

淮北市有限空

间作业安全专项整治实施方案

》（

淮安办

〔

2023

〕

16

号

），

要求

对全市包括市政基础设施在内的有限空间领域开展为期

6

个月的

专项整治

，

共检查有限空间企业

481

家

，

排查隐患

437

处

，

已全部

完成整改

。

淮北市住建局印发

《

关于汲取教训加强全市建筑施工

安全管理的通知

》（

淮住建

〔

2021

〕

94

号

），

对全市管网工程项

目开展安全隐患排查

，

共排查全市

13

个涉及有限空间项目

，

下达

限期整改通知书

12

份

，

发现并消除隐患

23

条

。

2021

年

6

月

，

淮北

市建筑工程管理处印发

《

关于开展市直管项目建筑施工安全生产

大检查的紧急通知

》（

淮建管

〔

2021

〕

19

号

），

对全市报监的房

屋建筑和市政基础设施工程进行抽查

，

重点检查基坑工程

、

管网

工程

、

有限空间等高危作业

。

共抽查市直管项目

37

个

，

发现并消

除安全隐患和问题

291

个

。

2022

年

3

月

，

又印发

《

关于开展

2022

年度市直管房屋建筑和市政基础设施工程有限空间专项检查的

通知

》（

淮建管

〔

2022

〕

5

号

），

组织专业人员对市直管涉及有

限空间作业的房屋建筑

和市政基础设施工程开展集中检查

。

共抽

查房建和市政项目

12

个

，

发现安全问题隐患

47

条

，

下发整改通知

书

8

份

，

已全部完成整改

。

2022

年

3

月

，

淮北市重点工程建设管理

处

（

原淮北市重点工程建设管理局

）

印发

《

关于成立淮北市重点

工程建设管理处质量安全工作领导小组的通知

》 （

淮重建

〔

2022

〕

—

12

—

30

号

），

成立质量安全工作领导小组

，

负责市重点工程质量安全

日常管理工作

。

又印发

《

关于加强有限空间作业安全管理的通知

》

（

淮重建

〔

2023

〕

41

号

）

和

《

关于开展城市市政公用设施有限空

间安全隐患排查整治工作的通知

》（

淮重建

〔

2023

〕

44

号

），

抽

查在建市政项目

6

个

，

发现并消除隐患

36

条

，

下发停工整改通知

书

1

份

、

限期整改通知书

4

份

，

对

2

个存在严重隐患的项目约谈提

醒

、

全市通报并进行企业信用扣分

。

以查促改

、

补齐短板

，

确保

责任到位

、

防控到位

。

事故发生后

，

相山经济开发区管委会召开

管网工程安全管理专项会议

，

要求全区管网施工单位立即开展隐

患排查

，

共发现隐患

8

处

，

已全部整改完成

。

对园区企业制定

《

相

山经济开发区工贸企业安全生产有限空间作业专项检查表

》，

对

辖区涉及有限空间企业开展专项检查工作

，

下达隐患整改指令书

32

份

，

整改隐患

133

条

。

相山区城市管理局重新梳理

《

安全生产

责任书

》

清单

，

对全区

85

处在建工地进行检查

，

发现

27

处在建工

地无规划许可证

，

25

处在建工地无施工许可证

，

并移交相关部门

进行处理

。

相山区住建局开展建筑施工领域危大工程

、

有限空间

、

特种设备和违法施工等专项检查

。

该局印发

《

关于立即开展建筑

施工安全风险专项整治的紧急通知

》（

相住建监

〔

2022

〕

4

号

），

对深基坑

、

暗挖工程等危大工程及有限空间重点施工部位开展隐

患排查

。

共检查在建项目

19

个

，

检查发现淮北市广泽家园

B

区地

库抗浮加固工程等项目存在检测设备

、

通风设施设备缺失等安全

隐患

54

处

，

均已整改

。

—

13

—

（

四

）

强化宣传教育

，

提高安全生产意识

2021

年

6

月

，

淮北市住建局制作发放

1000

份宣传册

，

发放

给建设施工项目一线人员

，

全面普及有限空间安全操作知识

。

针

对隐蔽工程

、

深基坑

、

有限空间等高风险作业

，

组织召开安全专

题培训

，

邀请专家就施工注意事项

、

安全技术措施

、

事故应急救

援等方面进行讲解指导

。

2021

年

11

月

，

该局印发

《

关于进一步

加强建筑施工从业人员安全教育培训考核工作的通知

》（

淮住建

〔

2021

〕

231

号

），

要求建筑施工企业全面落实安全教育培训主

体责任

，

严抓安全管理人员

、

特种作业人员等关键岗位人员的培

训工作

。

该局组织

2800

余人观看有限空间作业事故警示教育片

，

组织全市建筑领域安全监管人员和参建单位人员

2200

余人参加

建筑施工安全监管人员视频培训班

，

组织建筑施工企业

1600

余

人参加市安全警示教育基地安全体验活动

。

相山区住建局召开在

建项目安全生产警示会

4

次

、

建设工程安全生产教育培训会

7

次

，

对施工单位

、

监理单位项目负责人培训

4

次

。

四

、

现场评估

2024

年

3

月

19

日

，

评估组对事故现场进行了现场核查

，

砖

砌方井

（

W83

-

1

）

已拆除

，

污水检查井位置重新设计

，

并按设计

图纸重新施工

，

事故项目已竣工交付

。

随机抽查了中国建筑第八

工程局承建的

“

淮北市城乡供水一体化地表水源工程

（

管道及泵

站工程

）

”

，

检查发现该项目有限空间作业审批制度不符合要求

，

相关人员职责不清

。

如

“3

月

19

日受限空间

，

动火

，

起重吊装作

—

14

—

业审批表

”

作业时间为

3

月

19

日

，

相关人员审批时间为

3

月

18

日

，

作业审批不符合相关要求

，

有限空间作业审批表中气体检测

无检测人员签字

。

对淮北市相山建设工程监理有限公司现场进行

了检查

，

检查发现该企业安全管理制度不健全

，

有限空间作业安

全监理制度内容缺乏可操作性

，

不符合有关规定

，

公司对各项目

监理部缺乏有效的安全监管

。

图

1

评估组对事故现场进行现场核查

五

、

评估意见

《

事故调查报告

》

印发后

，

淮北市及其有关部门

、

相山区政

府及其有关部门围绕事故主要教训

，

举一反三抓事故防范和整改

措施落实

，

经过查阅组织部门档案和相关单位文件

，

事故涉及的

—

15

—

相关单位和公职人员的追责问责已落实到位

，

但被给予政务警告

的张雷和被给予诫勉的张成碧二人处理文件未入个人档案

。

对责

任人员的行政处罚已落实

，

但仍存在施工单位有限空间作业审批

制度不符合要求

，

相关人员职责不清

。

监理单位安全管理制度不

健全

，

有限空间作业安全监理制度内容缺乏可操作性

，

不符合有

关规定

，

对项目监理部缺乏有效的安全监管

。

为深化防范措施

，

有效避免和减少同类事故发生

，

评估组提

出如下意见

：

（

一

）

进一步强化特殊作业安全管理

。

淮

北市有关部门要督

促企业结合实际

，

健全完善特殊作业安全管理制度和操作规程

，

严格执行动火

、

有限空间作业等特殊作业审批管理

。

开展特殊作

业前

，

要

根据工艺技术

、

设施设备和物料介质的特点

，

全面开展

危险有害因素识别和风险分析

，

根据风险分析结果

，

制定针对性

的作业方案

。

要加强特殊作业作业票的审批管理

，

严格按照有关

法律法规标准要求

，

规范填写作业票内容

，

强化各项安全措施的

落实

，

有效遏制各类事故的发生

。

（

二

）

进一步强化隐患排查治理

。

结合全省正在开展的安全

生产治本攻坚三年行动

，

督促企业健全完善重大事故隐患自查自

改常态化机制

。

要围绕重大事故隐患判定标准

，

深化建筑施工

、

城镇燃气等重点行业领域的隐患排查整治

。

加强基坑工程

、

模板

支撑体系

、

脚手架工程

、

暗挖工程等危险性较大的分部分项工程

安全管理

，

突出高处坠落

、

坍塌

、

起重伤害

、

中毒和窒息事故防

—

16

—

范

，

加强建筑市场和施工现场联动

，

严厉打击转包

、

违法分包

、

审批手续不全

、

盲目赶工期抢进度

、

不按方案施工等违法违规行

为

。

（

三

）

进一步强化开发区等功能区安全监管

。

要统筹好发展

和安全

，

进一步加强工业园

、

开发区

、

产业园区等功能区的安全

监管

，

针对该类区域建设工程集中

、

产业结构复杂

、

重大项目多

等特点

，

要厘清属地管理责任

，

明确责任分工

，

构建边界清晰

、

责任明确

、

衔接顺畅的安全生产职责分工体系和工作运行机制

。

功能区要加强安全监管体系建设

，

落实监管机构

、

人员

、

经费等

各项保障

，

强化安全风险管控

，

实现高质量发展和高水平安全的

良性互动

。

附件

：

1

.

经验做法清单

2

.

存在

问题清单

3

.

工作建议清单

—

17

—

附件

1

经验做法清单

淮北市及其有关部门

淮北市依托淮北煤电技师学院建筑安全体验馆

。

该馆占地

2400

平方米

，

投资约

600

万元

，

通过设立实物体验馆和

VR

智

能体验馆使体验者亲身感受违规操作带来的危害

，

强化安全防

范意识

，

掌握安全操作技能

。

该

体验馆提供了便捷的学习体验

服务

，

既满足建筑企业人员培训的需求

，

同时节省了重复建设

体验馆的时间

、

空间和投资费用

。

—

18

—

附件

2

存在问题清单

淮北市政府及其有关

部门

、

相关企业

1

.

检查中国建筑第八工程局承建的

“

淮北市城乡供水一体化地表水

源工程

(

管道及泵站工程

)

”

项目

，

发现该项目有限空间作业审批制

度不符合要求

，

相关人员职责不清

。

如

“

3

月

19

日受限空间

，

动火

，

起重吊装作业审批表

”

作业时间为

3

月

19

日

，

相关人员审批时间为

3

月

18

日

，

作业审批不符合相关要求

，

有限空间作业审批表中气体

检测无检测人员签字

。

2

.

检查淮北市相山建设工程监理有限公司

，

发现该

公司对

有限空间

作业

的

安全监理制度

，

内容缺乏可操作性

，

不符合有关规定

，

公司

对项目监理部缺乏有效的安全监管

措施

。

—

19

—

附件

3

工作建议清单

淮北市政府及其

有关部门

1.

进一步强化特殊作业安全管理

。

要督促企业结合实际健全完

善特殊作业安全管理制度和操作规程

，

严格执行动火

、

有限空间作

业等特殊作业审批管理

。

开展特殊作业前

，

要根据工艺技术

、

生产

操作

、

设施设备和物料介质的特点

，

全面开展危险有害因素识别和

风险分析

，

根据风险分析结果

，

制定针对性的作业方案

。

要加强特

殊作业作业票的审批管理

，

严格按照有关法律法规标准要求

，

规范

填写作业票内容

，

强化各项安全措施的落实

，

有效遏制各类事故的

发生

。

2

.

进一步强化隐患排查治理

。

结合全省正在开展的安全生产治

本攻坚三年行动

，

督促企业健全完善重大事故隐患自查自改常态化

机制

。

要围绕重大事故隐患判定标准

，

深化建筑施工

、

城镇燃气等

重点行业领域的隐患排查整治

。

加强基坑工程

、

模板支撑体系

、

脚

手架工程

、

暗挖工程等危险性较大的分部分项工程安全管理

，

突出

高处坠落

、

坍塌

、

起重伤害

、

中毒和窒息事故防范

，

加强建筑市场

和施工现场联动

，

严厉打击转包

、

违法分包

、

审批手续不全

、

盲目

赶工期抢进度

、

不按方案施工等违法违规行为

。

3.

进一步强化开发区等功能区安全监管

。

要统筹好发展和安

全

，

进一步加强工业园

区

、

开发区

、

产业园区等功能区的安全监管

，

针对该类区域建设工程集中

、

产业结构复杂

、

重大项目多等特点

，

要厘清属地管理

、

部门管理

责任

，

明确责任分工

，

构建边界清晰

、

责任明确

、

衔接顺畅的安全生产职责分工体系和工作运行机制

。

指

导功能区加强安全监管机构和体系建设

，

落实机构

、

人员

、

经费等

各项保障

措施

，

强化安全风险管控

，

实现高质量发展和高水平安全

的良性互动

。

—

20

—

（

信息公开形式

：

主动公开

）

安徽省应急管理厅办公室

2024

年

5

月

27

日

印发

共印

2

份